T.D.: 360202

OPINIÓN Nº 063-2011/DTN

Entidad:	Empresa de Generación Eléctrica Machupicchu S.A. - EGEMSA

Asunto:	Modificación del contrato

Referencia:	Comunicación de fecha 22.JUL.2010

- ANTECEDENTES

Mediante el documento de la referencia, el Asesor Legal de EGEMSA formula varias consultas sobre la modificación del contrato.

Cabe precisar que, de acuerdo con el tenor de la presente consulta, su absolución se realizará en atención al Texto Único Ordenado de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado, aprobado mediante Decreto Supremo Nº 083-2004-PCM (en adelante, la “Ley”), y su reglamento, aprobado mediante Decreto Supremo 
Nº 084-2004-PCM (en adelante, el “Reglamento”).

- CONSULTAS Y ANÁLISIS

Las consultas formuladas son las siguientes:

  - “¿Es legalmente factible suscribir, entre la Entidad y el contratista, una adenda a un contrato de supervisión de obra que ha sido celebrado durante la vigencia del Texto Único Ordenado de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado, aprobado por Decreto Supremo Nº 083-2004-PCM, y su reglamento, aprobado por Decreto Supremo Nº 084-2004-PCM?”

En primer lugar, debe señalarse que ni la Ley ni el Reglamento contemplaban el término “adenda”, ni tampoco la posibilidad de suscribir una “adenda” a un contrato celebrado bajo su ámbito de aplicación.

Ahora bien, en el Diccionario de la Lengua Española, Vigésima Segunda Edición, se define al término “adenda” como “Apéndice, sobre todo de un libro.” ; a su vez, el término “apéndice” es definido como “Cosa adjunta o añadida a otra, de la cual es como parte accesoria o dependiente.”

Asimismo, en el latín jurídico, el término “addenda” significa “Adición, agregado o complemento a lo escrito”.

De tales definiciones se desprende que, en materia contractual, el término “addenda” se encuentra referido a la celebración de un acuerdo mediante el cual se añade, agrega o adiciona disposiciones a un contrato previamente celebrado para complementarlo. La consecuencia de la celebración de una addenda es la modificación del contrato original.

En este punto, debe indicarse que, en el ámbito de la Ley y su Reglamento, la potestad de la Entidad de modificar un contrato se encontraba regulada en el artículo 35 de la Ley. En este artículo se establecía que el contrato podía incorporar modificaciones que no implicaran variación alguna en las características técnicas, precio, objeto, plazo, calidad y condiciones ofrecidas en el proceso de selección.

Por consiguiente, en un contrato celebrado bajo el ámbito de la Ley y su Reglamento, podía celebrarse una addenda siempre que esta no determinara variación alguna en las características técnicas, precio, objeto, plazo, calidad y condiciones ofrecidas durante el proceso de selección.

  - “¿Es legalmente factible suscribir una adenda a un contrato de supervisión de obra con el objeto de modificar las exigencias técnicas referidas a la experiencia de los profesionales propuestos para la ejecución de la supervisión de obra, teniendo como sustento el interés público?”

El artículo 36 de la Ley regulaba la potestad de la Entidad de modificar el contrato, disponiendo que este “…podrá incorporar otras modificaciones siempre que no impliquen variación alguna en las características técnicas, precio, objeto, plazo, calidad y condiciones ofrecidas en el proceso de selección.” (El subrayado es agregado).

Como se aprecia, el artículo 36 de la Ley permitía la modificación del contrato siempre que ello no implicara variación alguna en sus aspectos sustanciales, como las características técnicas o las condiciones ofrecidas durante el proceso de selección.

Lo contrario implicaría un trato preferente a favor del postor ganador de la buena pro, y actual contratista, en perjuicio de los demás participantes del proceso de selección. Ello, además, determinaría la vulneración de los principios que inspiran la contratación pública, entre estos, el de Transparencia, Imparcialidad, Eficiencia y Trato Justo e Igualitario.

En ese sentido, durante la ejecución contractual de un contrato comprendido en el ámbito de la Ley y su Reglamento, no sería posible celebrar una addenda que tenga por objeto modificar las características técnicas del personal propuesto por el contratista, durante el proceso de selección, para la prestación del servicio.

- CONCLUSIONES

  - En un contrato celebrado bajo el ámbito de la Ley y su Reglamento, podía celebrarse una addenda siempre que esta no determinara variación alguna en las características técnicas, precio, objeto, plazo, calidad y condiciones ofrecidas durante el proceso de selección.

  - Durante la ejecución contractual de un contrato comprendido en el ámbito de la Ley y su Reglamento, no sería posible celebrar una addenda que tenga por objeto modificar las características técnicas del personal propuesto por el contratista, durante el proceso de selección, para la prestación del servicio.

Jesús María, 17 de junio de 2011

JUAN ANTONIO SILVA SOLOGUREN

Director Técnico Normativo

MPC/.

En principio, es necesario precisar que las consultas que absuelve este Organismo Supervisor son aquellas referidas al sentido y alcance de la normativa sobre contratación pública, planteadas sobre temas genéricos y vinculados entre sí, sin hacer alusión a asuntos concretos o específicos, de conformidad con lo dispuesto por el inciso i) del artículo 58 de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobada mediante Decreto Legislativo Nº 1017, y la Segunda Disposición Complementaria Final de su reglamento, aprobado mediante Decreto Supremo Nº 184-2008-EF. En ese sentido, las conclusiones de la presente opinión no se encuentran vinculadas necesariamente a situación particular alguna.

http://buscon.rae.es/draeI/SrvltConsulta?TIPO_BUS=3&LEMA=adenda

http://buscon.rae.es/draeI/SrvltConsulta?TIPO_BUS=3&LEMA=apéndice

NICOLIELLO, Nelson. Diccionario del Latín Jurídico, Barcelona: J.M. Bosch, Editor y Julio César Faira – Editor, 1999, pág. 12.

“Toda contratación deberá realizarse sobre la base de criterios y calificaciones objetivas, sustentadas y accesibles a los postores. Los postores tendrán acceso durante el proceso de selección a la documentación correspondiente, salvo las excepciones previstas en la presente norma y su Reglamento. La convocatoria, el otorgamiento de la Buena Pro y los resultados deben ser de público conocimiento.” Literal h) del artículo 4 de la Ley.

“Los acuerdos y resoluciones de los funcionarios y órganos responsables de las contrataciones de la Entidad, se adoptarán en estricta aplicación de la presente norma y su Reglamento; así como en atención a criterios técnicos que permitan objetividad en el tratamiento a los postores y contratistas.” Literal d) del artículo 4 de la Ley.

“Las contrataciones que realicen las Entidades deberán efectuarse bajo las mejores condiciones de calidad, precio y plazos de ejecución y entrega y con el mejor uso de los recursos materiales y humanos disponibles. Las contrataciones deben observar criterios de celeridad, economía y eficacia.” Literal f) de la Ley.

“Todo postor de bienes, servicios o de obras debe tener participación y acceso para contratar con las Entidades en condiciones semejantes, estando prohibida la existencia de privilegios, ventajas o prerrogativas.” Literal k) de la Ley.