T.D: 493296

OPINIÓN Nº  074-2010/DTN

Entidad:	Estudio Echecopar Abogados

Asunto:	Prestaciones adicionales y contratación complementaria

Referencia:	Comunicación recibida el 27.SET.10

- ANTECEDENTES

Mediante el documento de la referencia, el Estudio Echecopar Abogados formuló una consulta referida a las prestaciones adicionales y las contrataciones complementarias, en el marco de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobada mediante Decreto Legislativo Nº 1017, (en adelante, la “Ley”), y su Reglamento, aprobado mediante Decreto Supremo Nº 184-2008-EF (en adelante, el “Reglamento”).

- CONSULTA Y ANÁLISIS

La Consultante formula la siguiente pregunta:

“¿(…) Cuál es la medida a adoptarse por una Entidad cuando requiere contar con la cobertura de seguro por un plazo mayor al pactado inicialmente; es decir, si es posible legalmente ordenar una prestación adicional de servicios o es que debe contratar complementariamente dicha prestación?”

En primer lugar, cabe precisar que cuando una Entidad celebra un contrato con determinado proveedor, busca asegurar la ejecución de prestaciones a su favor que satisfagan sus necesidades.

En ese orden de ideas, y atendiendo a la finalidad del contrato, los artículos 41º de la Ley y 174º del Reglamento establecen que la Entidad podrá ordenar y pagar directamente la ejecución de prestaciones adicionales hasta por el veinticinco por ciento (25%) del monto del contrato original, en el caso de bienes y servicios, y siempre que resulte indispensable para alcanzar la finalidad del contrato.

En este contexto, debe tenerse en cuenta que la ejecución de prestaciones adicionales supone la ejecución de prestaciones originalmente no previstas en el contrato pero que resultan necesarias para que se cumpla con la finalidad para la que fue celebrado. Siendo ello así, se entiende que durante la etapa de ejecución contractual la Entidad estaría facultada para requerir un mayor número de prestaciones a las inicialmente pactadas, siempre que dicho contrato se encuentre vigente.

Ahora bien, se consulta si es legalmente posible que una Entidad ordene una prestación adicional del servicio de seguros, debido a que se requiere contar con cobertura por un plazo mayor al pactado inicialmente, o es que debe contratar complementariamente dicha prestación.

Al respecto, cabe señalar que el plazo de ejecución de un contrato de seguros tiene correspondencia con el plazo de cobertura de riesgos, pues es en este período que el contratista se encuentra obligado a cubrir a la Entidad de todos los riesgos establecidos en la póliza de seguros. Siendo ello así, al culminar el plazo de cobertura contratado por la Entidad se alcanza la finalidad del contrato y con ello culmina el plazo de ejecución del servicio.

En ese sentido, si la Entidad requiere que el contratista le brinde cobertura de riesgos por un plazo mayor al contratado inicialmente, lo que obtendría del contratista es la prestación de un nuevo servicio, por lo que no resulta procedente que la Entidad ordene una prestación adicional del servicio toda vez que no se cumpliría con el requisito referido a alcanzar la finalidad del contrato, la que se entiende por cumplida durante el plazo en que la compañía aseguradora brindó a la Entidad la cobertura de riesgos.

Por otra parte, la normativa sobre contratación pública ha dispuesto que a través de las contrataciones complementarias la Entidad podrá contratar complementariamente bienes y servicios con el mismo contratista, dentro de los tres (3) meses posteriores a la culminación del contrato, por única vez y siempre que haya convocado el proceso de selección correspondiente para contratar los bienes o servicios requeridos por la Entidad, hasta por un máximo del treinta por ciento (30%) del monto del contrato original, siempre que se trate del mismo bien o servicio y que el contratista preserve las condiciones que dieron lugar a la contratación.

De este modo, dicha contratación complementaria se materializará a través de la celebración de un nuevo contrato que dará lugar al nacimiento de una relación jurídica distinta a aquella inicialmente entablada entre la Entidad y el contratista.

En tal sentido, si la Entidad requiere que el contratista le brinde cobertura de riesgos por un plazo mayor al contratado inicialmente, tiene la posibilidad de efectuar una contratación complementaria del servicio, siempre que se cumplan las condiciones establecidas en el artículo 182º del Reglamento.

- CONCLUSIONES

  - Si la Entidad requiere que el contratista le brinde cobertura de riesgos por un plazo mayor al contratado inicialmente, lo que obtendría del contratista es la prestación de un nuevo servicio, por lo que no resulta procedente que la Entidad ordene una prestación adicional del servicio toda vez que no se cumpliría con el requisito referido a alcanzar la finalidad del contrato, la que se entiende por cumplida durante el plazo en que la compañía aseguradora brindó a la Entidad la cobertura de riesgos.

  - La contratación complementaria se materializa a través de la celebración de un nuevo contrato que da lugar al nacimiento de una relación jurídica distinta a aquella inicialmente entablada entre la Entidad y el contratista, por lo que si la Entidad requiere que el contratista le brinde cobertura de riesgos por un plazo mayor al contratado inicialmente, tiene la posibilidad de efectuar una contratación complementaria del servicio, siempre que se cumplan las condiciones establecidas en la normativa sobre contratación pública.

Jesús María, 03 de Diciembre de 2010

JUAN ANTONIO SILVA SOLOGUREN

Director Técnico Normativo

AFRR/.

Modificado mediante Decreto Supremo Nº 021-2009-EF.

Antes de iniciar el desarrollo del presente análisis, es necesario precisar que las consultas que absuelve este Organismo Supervisor son aquellas referidas al sentido y alcance de la normativa sobre contratación pública, planteadas sobre temas genéricos y vinculados entre sí, sin hacer alusión a asuntos concretos o específicos, de conformidad con lo dispuesto por el inciso i) del artículo 58° de la Ley y la Segunda Disposición Complementaria Final de su Reglamento. En ese sentido, las conclusiones de la presente opinión no se encuentran vinculadas necesariamente a situación particular alguna.

Al respecto, el artículo 149º del Reglamento dispone que, tratándose de la adquisición de bienes y servicios, el contrato tiene vigencia desde el día siguiente de la suscripción del documento que lo contiene o, en su caso, desde la recepción de la orden de compra o de servicio, hasta que el funcionario competente dé la conformidad de la recepción de la prestación a cargo del contratista y se efectúe el pago.

De conformidad con lo indicado en la Opinión Nº 144-2009/DTN.