- OPINIÓN N.° 105-2007/DOP

- Entidad: 	Oficina de Normalización Previsional (ONP)

Asunto:	Contrataciones complementarias

Referencia:			Carta s/n de fecha 05.09.2007

- 1.	ANTECEDENTES

Mediante el documento de la referencia la Oficina de Normalización Previsional (ONP), en adelante la Entidad, realiza una consulta sobre la procedencia de aplicar en un contrato complementario una fórmula de cálculo de penalidades distinta a la prevista para el contrato original, toda vez que éste fue suscrito bajo la vigencia del Reglamento de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado, aprobado mediante Decreto Supremo Nº 013-2001-PCM.

- 2. 	CONSULTA Y ANÁLISIS

La Entidad consulta sobre la posibilidad de que un contrato complementario contemple penalidades distintas a las previstas en el contrato original, suscrito durante la vigencia del Texto Único Ordenado de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado, aprobado por Decreto Supremo Nº 012-2001-PCM, y su Reglamento, aprobado por Decreto Supremo Nº 013-2001-PCM.

Sobre el particular, cabe señalar lo siguiente:

- En atención a lo dispuesto en el inciso h) del artículo 59° de la Ley, la Segunda Disposición Final de su Reglamento, aprobado por Decreto Supremo N.º 084-2004-PCM (en lo sucesivo el Reglamento) y el procedimiento 8 del Texto Único de Procedimientos Administrativos del CONSUCODE, aprobado por Decreto Supremo N.º 043-2006-EF, el presente análisis será desarrollado con referencia a hechos generales, sin hacer alusión a aspectos específicos. En ese sentido, las conclusiones de la presente Opinión no se encuentran vinculadas necesariamente a situación particular alguna.

- De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 236º del Reglamento, dentro de los tres meses posteriores a la culminación de un contrato derivado de un proceso de selección, las Entidades pueden contratar prestaciones complementarias hasta por un máximo del treinta por cien (30%) del monto contractual original con el mismo contratista, siempre que se trate del mismo bien o servicio y que el contratista preserve las condiciones que dieron lugar a la adquisición o contratación.

Dicho vínculo se materializará a través de la celebración de un nuevo contrato, que dará lugar al nacimiento de una relación jurídica distinta a aquella inicialmente entablada con el contratista.

- De otro lado, en nuestro ordenamiento jurídico, por regla general, rige el principio de aplicación inmediata de las normas —irretroactividad de las leyes—, el cual implica que toda norma debe regir a partir del momento en que empieza su vigencia hasta su derogación y será aplicada a todas aquellas relaciones jurídicas que surjan durante dicho periodo.

En ese sentido, de efectuarse una contratación complementaria, serán de aplicación las normas vigentes al momento de su celebración, por constituir una relación jurídica distinta de la original.

- 3.	CONCLUSIÓN

Debido a que constituyen relaciones jurídicas distintas del contrato original, los contratos complementarios se rigen por las normas vigentes al momento de su celebración.

- Jesús María, 30 de noviembre de 2007.

- EZO/.