Tribunal de Contrataciones y Adquisiciones del Estado

Resolución Nº 1195/2007.TC-S3 Sumilla : Corresponde sancionar a la empresa HDL ASOCIADOS E.I.R.L. al haberse configurado la infracción prevista en el numeral 2) del artículo 294 del Reglamento de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado, aprobado por Decreto Supremo N.º 084-2004-PCM.. Lima, 22.AGOSTO.2007 Visto, en sesión de fecha 15 de agosto de 2007 de la Tercera Sala del Tribunal de Contrataciones y Adquisiciones del Estado el Expediente N.º 475/2007.TC sobre la aplicación de sanción iniciado a la empresa HDL ASOCIADOS E.I.R.L. por supuesta responsabilidad en la resolución del Contrato de Compra-Venta N.º 427-2006-EPS ILO S.A. por causa atribuible al contratista, relacionado con la Adjudicación de Menor Cuantía N.º 038-2006-EPS ILO S.A., convocada por la ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO ILO S.A., para el “suministro e instalación de un sistema de arranque de 75 HP con compensación reactiva, para el control de dos electrobombas centrífugas horizontales”; y atendiendo a los siguientes: ANTECEDENTES 1. La Entidad Prestadora de Servicios Ilo S.A, en lo sucesivo La Entidad, convocó al proceso de selección Adjudicación de Menor Cuantía N.º 038-2006-EPS ILO S.A., para el “suministro e instalación de un sistema de arranque de 75 HP con compensación reactiva, para el control de dos electrobombas centrífugas horizontales”. 2. El 09 de noviembre de 2006, la Entidad suscribió el Contrato de Compra-Venta N.º 427-2006-EPS ILO S.A.[1] con la empresa HDL Asociados E.I.R.L., en lo sucesivo La Contratista, al haber resultado favorecida con el otorgamiento de la buena pro del proceso de selección antes acotado. 3. Por Oficio N.º 034-2007-GG-EPS ILO S.A.[2], notificado por conducto notarial el 19 de febrero de 2007, La Entidad requirió a La Contratista para que dentro del plazo de cinco días cumpla con las obligaciones derivadas del Contrato de Compra Venta N.º 427-2006-EPS ILO S.A., bajo apercibimiento de resolver el contrato. 4. Por Carta C-HDL-022/07[3] de 22 de febrero de 2007, recibida el 13 de marzo de 2007, la Contratista solicitó a la Entidad le confirmen que el pago de la totalidad de la factura será dentro de los 10 días posteriores a la conformidad. 5. La Entidad por Oficio N.º 083-2007-GG-EPS ILO S.A.[4], notificado vía notarial el 08 de marzo de 2007, comunicó a La Contratista la Resolución de Gerencia General N.º 042-2007-GG-EPS ILO S.A.[5], cuyo artículo primero dispuso declarar la resolución total del contrato de compra venta N.º 427-2006-EPS ILO S.A. por la causal de incumplimiento injustificado de obligaciones contractuales. 6. Por Carta C-HDL-032/07[6] de 7de marzo de 2007, recibida el 13 de marzo de 2007, la Contratista comunicó a la Entidad que ha tomado conocimiento del Oficio N.º 083-2007-GG-EPS ILO S.A. y reitera que su representada por Carta C-HDL-022/07 les solicitó la confirmación que el pago se realizaría en los siguientes diez días de entregado el tablero, señaló además que tienen pagos pendientes con pagos de entidades públicas, entre otros argumentos. 7. El 22 de marzo de 2007, La Entidad solicitó al Tribunal imponer sanción administrativa a La Contratista por haber incurrido en la infracción tipificada en el numeral 2 del artículo 294 del Reglamento de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado, aprobado mediante Decreto Supremo N.º 084-2004-PCM. 8. El 27 de marzo de 2007, a fin de iniciar el procedimiento administrativo correspondiente, de ser el caso, se requirió a La Entidad para que remita, entre otros, el informe técnico o legal de su asesoría sobre la procedencia y supuesta responsabilidad de la Contratista, indicar si la controversia fue sometida a procedimiento arbitral u otro mecanismo de solución de la misma, remitir copia de los antecedentes administrativos. 9. El 04 de mayo de 2007, la Entidad remitió el Oficio N.º 170-2007-GG-EPS ILO S.A. mediante el cual adjuntó la documentación solicitada, motivo por el cual se inició procedimiento administrativo sancionador contra La Contratista por supuesta responsabilidad en la resolución del Contrato de Compra Venta N.º 427-2006-EPS ILO S.A. por causa atribuible a su parte; infracción tipificada en el numeral 2) del artículo 294 del Reglamento de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado, aprobado mediante Decreto Supremo N.º 084-2004-PCM, emplazándola a fin que presente su escrito de descargos en un plazo de diez días. 10. El 14 de marzo de 2007, por Cédula de Notificación N.º 11994/2007.TC[7] se notificó a La Contratista el inicio del procedimiento administrativo sancionador para que cumpla con presentar su escrito de descargos. 11. El 15 de junio de 2007, previa razón de Secretaría, se hizo efectivo el apercibimiento decretado de resolver con la documentación obrante en autos, en razón a que La Contratista no cumplió con presentar su escrito de descargos dentro del plazo otorgado. Asimismo, se dispuso remitir el expediente a la Tercera Sala del Tribunal para que resuelva. FUNDAMENTOS 1. El presente procedimiento administrativo sancionador fue iniciado en contra de La Contratista por supuesta responsabilidad en la resolución del Contrato de Compra Venta N.º 427-2006-EPS ILO S.A.[8] por causa atribuible a su parte, infracción que se encontraba tipificada en el numeral 2) del artículo 294 del Reglamento de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado, aprobado mediante Decreto Supremo N.º 084-2004-PCM[9]. Al respecto, debe tenerse presente que para la configuración del supuesto de hecho de la norma que contiene la infracción invocada, se requiere previamente acreditar que el contrato fue resuelto por causas atribuibles al Contratista de acuerdo al procedimiento establecido en el artículo 226 del Reglamento[10]. 2. Sobre el particular, La Entidad ha remitido a La Contratista dos Oficios, diligenciados por conducto notarial el 19 de febrero de 2007 y 8 de marzo de 2007, respectivamente. Mediante el primero[11], La Contratista fue requerida para el cumplimiento de sus obligaciones, y a través del segundo[12], se le notificó la Resolución de Gerencia General N.º 042-2007-GG-EPS ILO S.A.[13] que dispuso resolver el Contrato de Compra Venta N.º 427-2006-EPS ILO S.A. De lo expuesto, se colige que la Entidad observó diligentemente el procedimiento de resolución del contrato establecido en el artículo 226 del Reglamento, condición necesaria para la configuración del supuesto de hecho tipificado en la infracción imputada a La Contratista. 3. En segundo lugar, corresponde determinar si La Contratista es responsable de la resolución del citado contrato, es decir, si ha incurrido en alguna de las causales de resolución contractual reguladas en el artículo 225 del Reglamento[14]. 4. Conforme se aprecia de la revisión de los dos oficios remitidos por La Entidad, La Contratista no cumplió con el suministro e instalación de un sistema de arranque de 75 HP con compensación reactiva, para el control de dos electrobombas centrífugas horizontales. 5. En ese sentido, La Entidad otorgó a La Contratista un plazo de cinco días para que cumpla con el suministro e instalación de un sistema de arranque de 75 HP con compensación reactiva, para el control de dos electrobombas centrífugas horizontales, bajo apercibimiento de resolver el Contrato de Compra Venta N.º 427-2006-EPS ILO S.A. A pesar de dicho requerimiento La Contratista no cumplió con sus obligaciones dentro del plazo otorgado, hecho que motivo la resolución del Contrato de Compra Venta N.º 427-2006-EPS ILO S.A. 6. Sobre los hechos materia de análisis, La Contratista no ha cumplido con formular sus descargos, a pesar de haber sido válidamente notificada el 30 de mayo de 2007. Asimismo, debe considerarse que respecto al incumplimiento de obligaciones, existe la presunción legal que éste es producto de la falta de diligencia del deudor[15], lo cual implica que es su deber demostrar lo contrario. Es decir, acreditar que, no obstante, haber actuado con la diligencia ordinaria exigida por la naturaleza de la prestación, le fue imposible cumplirla y; considerando que en este procedimiento administrativo La Contratista no ha presentado su escrito de descargos que desvirtúe la imputación formulada por la Entidad; por lo que la resolución del Contrato de Compra Venta N.º 427-2006-EPS ILO S.A. resulta atribuible al Contratista. 7. Respecto a las Cartas C-HDL-022/07[16] y Carta C-HDL-032/07[17], presentadas por la Contratista, debemos indicar que la cláusula tercera del Contrato de Compra Venta N.º 427-2006-EPS ILO S.A. estableció lo siguiente: “La EPS ILO S.A., se compromete a su vez a pagar la suma de VEINTITRES MIL Y 00/100 (S/.23,000.00), que incluye IGV, otro impuestos de Ley, costo de transporte, puesta en funcionamiento y cualquier otro concepto que pueda incidir sobre el costo del bien ofertado, monto que será pagado una vez concluida la entrega del bien en los almacenes de las instalaciones de EPS ILO S.A., sito en P.J. Miramar M. C s/n Parte Prima, con el informe de conformidad de la Gerencia de Operaciones” (Subrayado es nuestro). 8. Por las consideraciones expuestas, este Colegiado considera que se ha configurado la infracción prevista en el numeral 2) del artículo 294 del Reglamento, el cual establece una sanción administrativa de inhabilitación al infractor, en su derecho para contratar con el Estado y participar en procesos de selección, por un período no menor de uno ni mayor a dos años. 9. A efectos de graduar la sanción administrativa a imponerse, este Colegiado tiene en consideración los criterios establecidos en el artículo 302 del Reglamento. En el caso bajo análisis, se ha verificado que el monto total Contrato de Compra Venta N.º 427-2006-EPS ILO S.A. ascendía a S/.23 000.00 Nuevos Soles. Asimismo, debe considerarse que la resolución del contrato de Compra Venta N.º 427-2006-EPS ILO S.A. causó perjuicio a La Entidad, puesto que retrasó el cumplimiento de los intereses y fines de la Entidad perjudicada. A ello se suma la conducta procesal de La Contratista, quién no cumplió con presentar sus descargos a pesar de haber sido requerido por este Colegiado. Debe considerarse además, que La Contratista no ha sido sancionada administrativamente en oportunidad anterior por este Tribunal. 10. Asimismo, se tiene en consideración el principio de razonabilidad[18] previsto en el numeral 3 del artículo 230 de la Ley N.º 27444 que aconseja que las sanciones no deben ser desproporcionadas y que deben guardar atención con la conducta a reprimir, atendiendo a la necesidad de que las empresas no deban verse privadas de su derecho de proveer al Estado más allá de lo estrictamente necesario para satisfacer los fines de la sanción, criterios que serán tomados en cuenta al momento de fijar la sanción a imponerse al Contratista. Por estos fundamentos, de conformidad con el informe del vocal ponente Dr. Juan Carlos Valdivia Huaringa y la intervención de los vocales Dra. Janette Elke Ramírez Maynetto y Dr. Carlos Navas Rondón, atendiendo a la reconformación de la Tercera Sala del Tribunal de Contrataciones y Adquisiciones del Estado, según lo dispuesto en la Resolución N.º 279-2007-CONSUCODE/PRE, expedida el 21 de mayo de 2007 y, en ejercicio de las facultades conferidas en los artículos 53, 59 y 61 del Texto Único Ordenado de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado, aprobado por Decreto Supremo N.º 083-2004-PCM y su Reglamento, aprobado por Decreto Supremo N.º 084-2004-PCM y los artículos 17 y 18 del Reglamento de Organización y Funciones del CONSUCODE, aprobado por Decreto Supremo N.º 054-2007-EF; analizados los antecedentes y luego de agotado el debate correspondiente, por unanimidad; [1] Documento obrante a fojas 36 y 37 del expediente administrativo. [2] Documento obrante a fojas 28 del expediente administrativo. [3] Documento obrante a fojas 25 del expediente administrativo. [4] Documento obrante a fojas 27 del expediente administrativo. [5] Documento obrante a fojas 29 del expediente administrativo. [6] Documento obrante a fojas 26 del expediente administrativo. [7] Documento obrante a fojas 111 del expediente administrativo. [8] Documento obrante a fojas 36 y 37 del expediente administrativo. [9] “Artículo 294.- Causales de imposición de sanción a los proveedores, participantes, postores y contratistas.- El Tribunal impondrá la sanción administrativa de inhabilitación temporal o definitiva a los proveedores, participantes, postores y/o contratistas que: (…) 2) Den lugar a la resolución del contrato, orden de compra o de servicios por causal atribuible a su parte; (…)” [10] “Artículo 226.- Procedimiento de resolución del contrato.- Si alguna de las partes falta al cumplimiento de sus obligaciones, la parte perjudicada deberá requerirla mediante carta notarial para que las satisfaga en un plazo no mayor a cinco (5) días, bajo apercibimiento de resolver el contrato (…) Si vencido dicho plazo el incumplimiento continúa, la parte perjudicada resolverá el contrato en forma total o parcial, mediante carta notarial (…)” [11] Documento obrante a fojas 28 del expediente administrativo. [12] Documento obrante a fojas 27 del expediente administrativo. [13] Documento obrante a fojas 29 del expediente administrativo. [14] “Artículo 225.- Causales de resolución.- La Entidad podrá resolver el contrato, de conformidad con el inciso c) del Artículo 41º de la Ley, en los casos en que el contratista: 1) Incumpla injustificadamente obligaciones contractuales, legales o reglamentarias a su cargo, pese a haber sido requerido para ello. 2) Haya llegado a acumular el monto máximo de penalidad por mora en la ejecución de la prestación a su cargo; o 3) Paralice o reduzca injustificadamente la ejecución de la prestación, pese a haber sido requerido para corregir tal situación (…)” [15] El artículo 1329 del Código Civil establece la presunción legal que la inejecución de la obligación, o su cumplimiento parcial, tardío o defectuoso es producto de la falta de diligencia ordinaria del deudor. [16] Documento obrante a fojas 25 del expediente administrativo. [17] Documento obrante a fojas 26 del expediente administrativo. [18] “Artículo 230.- Principios de la potestad sancionadora (…) 3. Razonabilidad.- Las autoridades deben prever que la comisión de la conducta sancionable no resulte más ventajosa para el infractor que cumplir las normas infringidas o asumir la sanción; así como que la determinación de la sanción considere criterios como la existencia o no de intencionalidad, el perjuicio causado, las circunstancias de la comisión de la infracción y la repetición en la comisión de la infracción. (…)”. LA SALA RESUELVE: 1. Imponer sanción administrativa a la empresa HDL ASOCIADOS E.I.R.L. por el período de diez (10) meses de inhabilitación temporal en su derecho de presentarse en procesos de selección y contratar con el Estado, sanción que entrará en vigencia a partir del cuarto día hábil siguiente de notificada la resolución. 2. Poner en conocimiento de la Subdirección del Registro Nacional de Proveedores del Consejo Superior de Contrataciones y Adquisiciones del Estado para las anotaciones de Ley. REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y PUBLÍQUESE. ss. Valdivia Huaringa Ramírez Maynetto Navas Rondón