RESOLUCION N.º 2052-2007/TC-S3

Sumilla: El procedimiento de resolución contractual ha sido previsto en el artículo 226 del Reglamento, el cual dispone que en caso de incumplimiento contractual, la parte afectada requerirá a la otra notarialmente para que satisfaga sus obligaciones en un plazo no mayor de cinco (05) días, bajo apercibimiento de resolver el contrato.

Lima, 27 DE NOVIEMBRE DE 2007

Visto en sesión de fecha 22 de noviembre de 2007 de la Tercera Sala del Tribunal de Contrataciones y Adquisiciones del Estado el Expediente N.° 1499.2007.TC, sobre el procedimiento de aplicación de sanción a la señora  María del Pilar Pachas Bonilla, por supuesta responsabilidad en dar lugar a la resolución del Contrato N.° 014-2006-UNC por causal atribuible a su parte, respecto de los Items Nros. 01,02,03,05,06,08,09,19,21,22,24,29,30,31,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,47,48 y 50;  derivado de la Adjudicación Directa Selectiva Nº 0007-2005-UNC -Segunda convocatoria,  efectuada por la Universidad Nacional de Cajamarca, para la adquisición de materiales para la construcción; y atendiendo a los siguientes:

ANTECEDENTES:

- El  28 de diciembre de 2005, la Universidad Nacional de Cajamarca, en adelante la Entidad, convocó la Adjudicación Directa Selectiva Nº 0007-2005-UNC por  ítems -Segunda convocatoria, para la adquisición de materiales para la construcción, por un valor referencial ascendente a S/. 78,549.00 (Setenta y ocho mil quinientos cuarenta  y nueve con 00/100 nuevos soles).

- El 11 y 13 de enero de 2006,  se llevó a cabo el acto de presentación de propuestas, y otorgamiento de la buena pro, respectivamente, resultando ganadora respecto de 27 Ítems convocados la señora  María del Pilar Pachas Bonilla,  en adelante la Contratista, según el siguiente detalle:

| Nombre o Razón Social del Postor | Ítems Adjudicados | Monto Adjudicado (S/.) |
| --- | --- | --- |
| PACHAS BONILLA MARIA DEL PILAR | 01, 02, 03, 05, 06, 08, 09, 19, 21, 22, 24, 29, 30, 31, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 47, 48 y 50 | S/. 22,966.44 |
| DISTRIBUIDORA ROMERO SRL. | 4, 7, 10, 11, 12, 14 y 55 | S/. 889.56 |
| SYSTELCOMSI SRL. | Ítem 53 | S/. 7,000.00 |
| TOTAL |  | S/. 38,856.00 |

- El 09 de febrero de 2006, la Entidad y la Contratista suscribieron el Contrato N.° 014-2006-UNC para la adquisición de materiales de construcción del Hospital Veterinario, por el monto de S/. 22966,44 (veintidós mil novecientos sesenta y seis con 44/100 nuevos soles).

- Con Carta S/N, notificada por conducto notarial el 16 de mayo de 2006, la Entidad requirió a la Contratista el cumplimiento de la obligación dentro del plazo pactado, otorgándole un plazo de cinco (5) días para efectivizar la entrega de los bienes.

- Mediante Carta S/N, notificada por conducto notarial el 26 de mayo de 2006, la Entidad comunicó a la Contratista la Resolución del Contrato Nº 014-2006-UNC del 09 de febrero de 2006, debido al incumplimiento de sus obligaciones.

- Mediante Oficio Nº 0236-2007-UNC del 18 de junio de 2007, la Entidad solicitó al Tribunal de Contrataciones y Adquisiciones del Estado, en adelante el Tribunal, que imponga sanción administrativa a la Contratista por el incumplimiento injustificado de sus obligaciones contractuales.

- El 20 de junio de 2007, el Tribunal inició procedimiento administrativo sancionador contra la Contratista por supuesta responsabilidad en la resolución del contrato por causa atribuible a su parte, y la emplazó para que formule sus descargos bajo apercibimiento de resolver con la documentación obrante en autos.

- No habiendo cumplido la Contratista con formular sus descargos, el 26 de agosto de 2007 se hizo efectivo el apercibimiento decretado y se remitió el expediente a la Tercera Sala del Tribunal para que resuelva.

FUNDAMENTACIÓN:

- El presente procedimiento está referido a la supuesta responsabilidad de la señora MARIA DEL PILAR PACHAS BONILLA. por dar lugar a la resolución del Contrato del N.° 014-2006-UNC por causal atribuible a su parte; infracción tipificada en el numeral 2) del artículo 294 del Reglamento de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado, aprobado por Decreto Supremo N.° 084-2004-PCM, en adelante el Reglamento, norma vigente al suscitarse los hechos imputados.

- La infracción tipificada en el numeral 2) del artículo 294 del Reglamento vigente ha establecido como supuesto de hecho indispensable para su configuración, la resolución del contrato, orden de compra o de servicios, según corresponda, por causal atribuible a los contratistas.

- Al respecto, el artículo 225 del Reglamento dispone que la Entidad podrá resolver el contrato, de conformidad con el inciso c) del artículo 41 del Texto Único Ordenado de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado, aprobado mediante Decreto Supremo N.º 083-2004-PCM, en adelante la Ley, cuando los contratistas incumplan injustificadamente obligaciones contractuales, legales o reglamentarias a su cargo, pese a haber sido requeridos para ello.

- El procedimiento de resolución contractual ha sido previsto en el artículo 226 del Reglamento, el cual dispone que en caso de incumplimiento contractual, la parte afectada requerirá a la otra notarialmente para que satisfaga sus obligaciones en un plazo no mayor de cinco (05) días, bajo apercibimiento de resolver el contrato.  Dependiendo del monto involucrado y de la complejidad, envergadura o sofisticación de la adquisición o contratación, la Entidad podrá establecer plazos mayores, los cuales no superarán en ningún caso los quince (15) días.  Asimismo, el citado dispositivo reglamentario precisa que de continuar con el incumplimiento, la parte perjudicada comunicará notarialmente la resolución total o parcial del contrato.

El cumplimiento de este procedimiento es condición necesaria para evaluar la existencia de eventuales responsabilidades de carácter administrativo.

- De la revisión de los antecedentes se aprecia que con Carta S/N-2006-UNC, notificada por conducto notarial el 16 de mayo de 2006, la Entidad requirió a la Contratista la entrega de los materiales de construcción otorgándole el plazo de cinco (05) días a efectos de que honre sus obligaciones. Persistiendo el incumplimiento, a través de la Carta Notarial S/N.-2006-UNC, notificada el 26 de mayo de 2006, la Entidad resolvió el vínculo contractual debido al incumplimiento de sus obligaciones.

- En razón a lo expuesto, habiéndose acreditado que la Entidad requirió válidamente a la Contratista para que cumpla sus obligaciones, corresponde a este Colegiado determinar si dicha conducta resultó justificada o no, en tanto que solamente el incumplimiento que obedece a causas injustificadas atribuibles a los contratistas es sancionable administrativamente.

- Al respecto, se ha podido verificar de la revisión a los documentos obrantes en el expediente administrativo, que el Postor no cumplió con presentar argumentos de defensa mediante la presentación de sus descargos, a pesar de haber sido debidamente notificada, mediante cédula de notificación  Nº 22477/2007.TC el 08 de agosto de 2007, que justifiquen el incumplimiento antes descrito, aplicándose válidamente ante esta situación la presunción legal establecida en el artículo 1329 del Código Civil,  que supone el incumplimiento de obligaciones o su cumplimiento parcial, tardío o defectuoso, como atribuible a la parte que debió ejecutarlas, salvo que ésta demuestre que el incumplimiento se produjo a pesar de haber actuado con la diligencia ordinaria exigida por la naturaleza de la prestación, o que la causa de ella fue un caso fortuito o fuerza mayor.  De esta manera queda configurada la causal invocada.

- Consecuentemente, dado que el Contratista no ha presentado prueba instrumental que permita desvirtuar las imputaciones formuladas en su contra para acreditar que el incumplimiento se debió a causas justificadas ajenas a su voluntad, corresponde imponerle sanción administrativa por la comisión de la infracción tipificada en el numeral 2 del artículo 294 del Reglamento.

- En relación a la graduación de la sanción imponible, es preciso señalar que el artículo 294 del Reglamento establece que aquellos contratistas que den lugar a la resolución del contrato por causal atribuible a su parte serán sancionados con inhabilitación temporal para contratar con el Estado por un periodo no menor de  un (01) año ni mayor de dos (02) años.

- Por tanto, este Tribunal considera pertinente imponer catorce (14) meses de inhabilitación temporal, en razón a la naturaleza de la infracción cometida, el monto involucrado en el proceso de selección de la referencia, la conducta procesal del infractor, la no reiterancia en la conducta invocada como sancionable, así como el daño causado a la Entidad, puesto que la infracción cometida ha retrasado el cumplimiento de sus objetivos, los cuales fueron programados y presupuestados con anticipación.

Por estos fundamentos, de conformidad con el informe de la Vocal Ponente doctora Janette Elke Ramírez Maynetto, con la intervención de los doctores Juan Carlos Valdivia Huaringa y Carlos Vicente Navas Rondón, atendiendo a la reconformación de la Tercera Sala del Tribunal de Contrataciones y Adquisiciones del Estado, según lo dispuesto en la Resolución N.º 279-2007-CONSUCODE/PRE de fecha 21 de mayo de 2007, y de conformidad con las facultades conferidas en los artículos 53, 59 y 61 del Texto Único Ordenado de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado, aprobado por Decreto Supremo N.º 083-2004-PCM, su Reglamento, aprobado por Decreto Supremo N.º 084-2004-PCM, el Decreto N.º 013-2001-PCM, en aplicación del artículo 4 de la Ley 28267, y los artículos 17 y 18 del Reglamento de Organización y Funciones del CONSUCODE, aprobado por Decreto Supremos N.º 054-2007-EF; analizados los antecedentes y luego de agotado el correspondiente debate, por unanimidad;

LA SALA RESUELVE:

- Sancionar a la señora María del Pilar Pachas Bonilla con catorce (14) meses de inhabilitación temporal en su derecho de participar en procesos de selección y contratar con el Estado por la comisión de la infracción tipificada en el numeral 2 del artículo 294 del Reglamento de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado, aprobado por Decreto Supremo N.° 084-2004-PCM, sanción que tendrá vigencia a partir del cuarto día hábil siguiente de notificada la presente resolución.

- Poner la presente resolución en conocimiento a la Subdirección de Registros del CONSUCODE para las anotaciones de ley.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

PRESIDENTE

VOCAL           		                                                                    VOCAL

ss.

Valdivia Huaringa.

Ramírez Maynetto.

Navas Rondón.

Documento obrante de fojas 138 del expediente administrativo.

Documento obrante a fojas 143 del expediente administrativo.

Documento obrante a fojas 147 del expediente administrativo.

La anotada presunción legal se sustenta en el artículo 1329 del Código Civil, el cual establece que “se presume que la inejecución de la obligación, o su cumplimiento parcial, tardío o defectuoso, obedece a culpa leve del deudor”, artículo aplicable al presente caso de conformidad con el artículo IX, del Título Preliminar del mismo cuerpo normativo: “Las disposiciones del Código Civil se aplican supletoriamente a las relaciones y situaciones jurídicas reguladas por otras leyes, siempre que no sean incompatibles con su naturaleza”.