PRONUNCIAMIENTO N° 234-2011/DTN

Entidad:		Proyecto Especial de Infraestructura de Transporte Nacional – Provias Nacional

Referencia:		Licitación Pública Nº 0002-2011-MTC/20, convocada para la ejecución de la obra “Rehabilitación y mejoramiento de la carretera Chamaya – Jaén – San Ignacio – Río Canchis, tramo: San Ignacio – Puente Integración”

- ANTECEDENTES

Mediante Oficio Nº 001-2011-MTC-20/C.E. LPNº 0001-2011-MTC/20, recibido el 13.JUL.2011, el Presidente del Comité Especial del proceso de selección de la referencia remitió al Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE) la observación y cuestionamiento únicos formulados por el participante GALVAO ENGENHARIA S.A. SUCURSAL PERÚ, las ocho (8) observaciones formulado por el participante CONSTRUCTORA QUEIROZ GALVAO S.A. SUCURSAL PERÚ, la observación única formulada por el participante COMTESA INTERNACIONAL S.A., las veintiún (21) observaciones formuladas por el participante OBRAS DE INGENIERÍA S.A., las cinco (5) observaciones y dos (2) cuestionamientos formulados por el participante ERWIN VIDARTE LLONTOP, las quince (15) observaciones y siete (7) cuestionamientos formulados por el participante CONSTRUÇOES E COMERCIO CAMARGO CORREA S.A., las cuatro (4) observaciones formuladas por el participante ASSIGNIA INFRAESTRUCTURAS S.A. SUCURSAL DEL PERÚ, la Observación única y los tres (3) cuestionamientos formulados por el participante COMPAÑÍA VERDU S.A., los tres (3) cuestionamientos formulados por el participante COPISA CONSTRUCTORA PIRENAICA S.A. y el Cuestionamiento Único formulado por el participante JOHE S.A., así como el informe técnico respectivo, en cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 28 del Decreto Legislativo Nº 1017, en adelante la Ley, y el artículo 58 de su Reglamento, aprobado por Decreto Supremo Nº 184-2008-EF, en adelante el Reglamento.

Cabe precisar que para el desarrollo del presente pronunciamiento, se respetará la numeración establecida en el pliego de absolución de observaciones.

Adicionalmente, corresponde señalar que, atendiendo a lo dispuesto por el artículo 58 del Reglamento, este Organismo Supervisor se pronunciará únicamente respecto de: a) las observaciones presentadas por el solicitante que no hayan sido acogidas o son acogidas parcialmente; b) las respuestas a las observaciones del solicitante que, pese a ser acogidas, son consideradas por éste contrarias a la normativa; o, c) el acogimiento de las observaciones formuladas por un participante distinto al solicitante, cuando éste último manifieste que considera tal acogimiento contrario a la normativa, siempre que se haya registrado como tal antes del vencimiento del plazo previsto para formular observaciones.

En esa medida, en tanto fueron acogidas por el Comité Especial, este Organismo Supervisor no se pronunciará respecto de las Observaciones Nº 16, Nº 19, Nº 20 y Nº 22 formuladas por el participante CONSTRUCTORA QUEIROZ GALVAO S.A. SUCURSAL PERÚ, las Observaciones Nº 39, Nº 54, Nº 55 y Nº 57, formuladas por el participante OBRAS DE INGENIERÍA S.A., las Observaciones Nº 65 y Nº 67, formuladas por el participante ERWIN VIDARTE LLONTOP, las Observaciones Nº 70, Nº 77 y Nº 78, formuladas por el participante CONSTRUÇOES E COMERCIO CAMARGO CORREA S.A. y la Observación Nº 87, formulada por el participante ASSIGNIA INFRAESTRUCTURAS S.A. SUCURSAL DEL PERÚ; sin perjuicio de las observaciones de oficio que puedan realizarse, al amparo de lo previsto por el inciso a) del artículo 58 de la Ley.

Asimismo, en tanto constituyen consultas o solicitudes de información y no observaciones a la legalidad de las disposiciones contenidas en las Bases, este Organismo supervisor no se pronunciará respecto de las denominadas Observaciones Nº 64 y Nº 66, formuladas por el participante ERWIN VIDARTE LLONTOP, las denominadas Observaciones Nº 69, Nº 82 y Nº 83, formulada por el participante CONSTRUÇOES E COMERCIO CAMARGO CORREA S.A y la denominada Observación Nº 89, formulada por el participante ASSIGNIA INFRAESTRUCTURAS S.A. SUCURSAL DEL PERÚ; sin perjuicio de las observaciones de oficio que puedan realizarse, al amparo de lo previsto por el inciso a) del artículo 58 de la Ley.

Finalmente, este Organismo Supervisor no se pronunciará respecto de los cuestionamientos formulados por el participante CONSTRUÇOES E COMERCIO CAMARGO CORREA S.A contra las Observaciones Nº 25, Nº 36, Nº 40, Nº 51 y Nº 58 en la medida que las observaciones citadas no fueron acogidas por el Comité Especial sin perjuicio de las observaciones de oficio que puedan realizarse, al amparo de lo previsto por el inciso a) del artículo 58 de la Ley.

Finalmente, corresponde señalar que, en tanto no ha formulado observación ni cuestionamiento específico alguno, no corresponde emitir pronunciamiento respecto de la  solicitud de elevación de Bases formulada por el participante COBRA PERU S.A.

- OBSERVACIONES

- Observante:	GALVAO ENGENHARIA S.A. SUCURSAL PERÚ

Observación Nº 4:		Contra el requerimiento relacionado con las calificaciones de los profesionales para la calificación previa

El observante cuestiona que el curso sobre liquidación de obras requerido al especialista en metrados, costos y valorizaciones como parte de la calificación previa, se haya desarrollado teniendo como marco la legislación nacional, pues considera que ello resulta contrario a los principios de libre concurrencia y competencia, eficiencia y economía, ya que salvo temas puntuales, la liquidación de una obra es similar en todos los casos, restringiéndose con tal exigencia la participación de profesionales que cuentan con cursos de especialización en el extranjero, y que, pese a encontrarse altamente calificados, nunca estudiaron en el Perú. En esa medida, solicita que se suprima la exigencia cuestionada.

Pronunciamiento

Si bien de acuerdo con el artículo 13 de la Ley y el artículo 11 del Reglamento, es facultad de la Entidad determinar los requerimientos técnicos mínimos, estos deben resultar razonables y congruentes con el objeto de la convocatoria y no constituir únicamente mecanismos de restricción de la competencia.

Ahora bien, respecto de la observación, el Comité Especial sostiene que, en la medida que en diversos países las obras no se liquidan, que el proveedor cuente con cursos al respecto resulta relevante, siendo indispensable que estos se encuentren relacionados con la legislación nacional a fin de evitar controversias y retrasos en el contrato.

No obstante lo manifestado por la Entidad, debe tenerse presente que, salvo el procedimiento para la liquidación de la obra, la normativa nacional en materia de contrataciones públicas no ha previsto mayor detalle respecto de la forma como debe liquidarse una obra, por lo que si bien resulta razonable exigir que determinado profesional cuente con determinadas calificaciones al respecto, resulta contrario a la libre competencia que se restrinja las capacitaciones a un determinado país y a una normativa en particular, máxime si, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 26 de la Ley y al Principio de Libre Concurrencia y Competencia, las Bases deben establecer mecanismos que fomenten la mayor participación de potenciales postores. Por tanto, en atención a lo manifestado, este Organismo supervisor decide ACOGER la observación por lo que debe suprimirse la disposición que exige que el curso relacionado con la liquidación de obras que debe acreditar el especialista en metrados, costos y valorizaciones se haya desarrollado teniendo como marco la legislación nacional.

Cuestionamiento Único:		Contra el requerimiento de equipamiento en la calificación previa

El participante cuestiona que al acogerse la Observación Nº 2, formulada por el participante ICCGSA, se haya dispuesto que el equipo mínimo solicitado para la calificación previa sea propio y se encuentre en el país, pues considera que ello resulta restrictivo de la competencia, así como contrario al Principio de economía que debe respetar toda contratación pública. En atención a ello, solicita que se mantenga la disposición original de las Bases que indicaba que dicho equipamiento podía ser propio, alquilado o encontrarse bajo otra modalidad de adquisición, siendo que su disponibilidad se sustentaría mediante la presentación de una declaración jurada en la que se detallaría sus características.

Pronunciamiento

El artículo 39 del Reglamento dispone que en los procesos que tienen por objeto la ejecución de obras cuyo valor referencial sea igual o superior a veinticinco mil Unidades Impositivas Tributarias (25 000 UIT) las Bases establecerán el requisito de calificación previa de los postores.

El citado artículo establece que en la calificación previa sólo cabe evaluar a los postores con el fin de determinar su capacidad y/o solvencia técnica y económica, su experiencia en la actividad y en la ejecución de prestaciones similares, y de ser el caso, equipamiento y/o infraestructura física y soporte en relación con la obra a contratar.

Sobre el particular, debe tenerse en consideración que la calificación previa tiene por finalidad determinar qué proveedores se encuentran en la capacidad de ejecutar obras de gran envergadura, siendo que solo van a poder presentar su propuesta técnica y económica aquellos postores que cumplen con los requisitos de precalificación.

En el presente caso, de la regulación establecida en las Bases, se advierte que para encontrarse precalificados los postores deben acreditar la propiedad y presencia en el territorio peruano, de cierta cantidad de equipos.

Al respecto, resulta necesario señalar que el presente requisito de calificación previa no se condice con lo dispuesto por el Principio de Economía, dado que se está exigiendo a los postores efectuar una inversión en la adquisición de cierta cantidad de equipos sin tener la seguridad de que finalmente se les otorgará la buena pro; lo que, a su vez, afectará el Principio de Libre Concurrencia y Competencia así como el cumplimiento del artículo 26 de la Ley, según el cual las Bases deben establecer mecanismos que fomenten la mayor participación de postores, dado que, al exigir que se requiera que el postor cuente con cierta cantidad de equipo en el territorio peruano al momento de presentar la oferta, se está estableciendo una barrera a aquellos proveedores que por primera vez tengan la intención de efectuar un negocio con el Estado Peruano, sin que, además, de ello resulte alguna seguridad para la Entidad ya que podría suceder que el proveedor cuente con equipos propios en el territorio peruano pero comprometidos en otras obras.

Asimismo, debe tenerse en consideración que el presente proceso de selección se encuentra bajo el ámbito de Tratados de Libre Comercio celebrados por la República del Perú, como por ejemplo el suscrito con los Estados Unidos de América, por lo cual resulta incongruente establecer exigencias que afecten la participación de los nacionales de los países con los que se ha celebrado dichos convenios.

En virtud de lo expuesto, este Organismo Supervisor ha decidido ACOGER el cuestionamiento formulado, por lo que deberá restituirse la disposición que indicaba que el equipamiento solicitado para la calificación previa podría ser propio, alquilado o encontrarse bajo otra modalidad de adquisición, siendo que su disponibilidad se sustentaría mediante la presentación de una declaración jurada en la que se detallaría sus características.

- Observante:	CONSTRUCTORA QUEIROZ GALVAO S.A. SUCURSAL PERÚ

Observación Nº 17:		Contra los requisitos para la devolución de la garantía de fiel cumplimiento

El observante cuestiona que, para que proceda la devolución de la garantía de fiel cumplimiento, además de haber quedado consentida la liquidación del contrato, el proveedor deba cumplir con las demás condiciones consignadas en la Cláusula Vigésimo Novena de la proforma del contrato, pues considera que ello resulta contrario a lo dispuesto por la normativa en materia de contrataciones públicas que no ha previsto mayor requisito para la devolución de la citada garantía que la de haberse aprobado la liquidación del contrato.

En atención a ello, solicita que se suprima de la Cláusula Vigésimo Novena de la proforma del contrato, toda condición distinta a la aprobación de la liquidación de la obra para la devolución de la garantía de fiel cumplimiento.

Pronunciamiento

De acuerdo con la cláusula vigésimo novena de la proforma de contrato, para proceder a la devolución de la garantía de fiel cumplimiento, el postor deberá cumplir con las siguientes condiciones: i) presentar el acta de recepción de obra sin observaciones, ii) haber entregado los planos de post construcción y la minuta de declaratoria de fábrica o la memoria descriptiva valorizada, según sea el caso, iii) haber presentado una declaración jurada de no tener adeudos pendientes por reclamos laborales, y iv) haber entregado el manual de mantenimiento post ejecución y plan de acción para su implementación.

Sin embargo, el artículo 158 del Reglamento, no ha previsto mayor condición para mantener vigente la garantía de fiel cumplimiento y, por tanto, para devolverla, que la aprobación de la liquidación final. En tal sentido, toda vez que la normativa en materia de contrataciones públicas ha establecido el plazo por el que la garantía de fiel cumplimiento debe encontrarse vigente, sin establecer mayor condición que el haberse aprobado la liquidación de la obra para proceder a su devolución, no resulta válido que en la proforma de contrato se establezcan condiciones que no se encuentran acorde a la regulación vigente, por lo que deberá suprimirse la cláusula vigésimo novena de la proforma de contrato.

En virtud de lo expuesto, este Organismo Supervisor ha decidido ACOGER la observación formulada, por lo que el Comité Especial deberá modificar la proforma de contrato conforme se ha indicado en el párrafo precedente.

Observación Nº 18:			Contra la cláusula arbitral

El observante cuestiona que el numeral 35.11 de la Cláusula Trigésimo Quinta de la proforma del contrato disponga que para interponer recurso de anulación del laudo arbitral ante el Poder Judicial, no constituirá requisito de admisibilidad de dicho recurso la presentación de recibo de pago, comprobante de depósito bancario, fianza solidaria por el monto laudado a favor de la parte vencedora, creado o por crearse, pues considera que, en tanto la disposición cuestionada forma parte de una cláusula arbitral, se requiere el común acuerdo de las partes, siendo que, en el presente caso, el observante no se encuentra de acuerdo con ella pues considera que acreditar una fianza bancaria por el monto de la controversia y a favor de la parte ganadora es una condición que permite alcanzar la finalidad del laudo arbitral.

En atención a lo manifestado, solicita que se suprima la disposición cuestionada, sin perjuicio de que, previo acuerdo de las partes, se incorpore una disposición al respecto al momento de la suscripción del contrato.

Pronunciamiento

El convenio arbitral es el acuerdo por el que las partes deciden someter a arbitraje las controversias que hayan surgido o puedan surgir entre ellas respecto de una determinada relación jurídica contractual o de otra naturaleza. En ese sentido, su configuración se sustenta en la libertad de pacto de las partes.

No obstante, la normativa de contrataciones del Estado establece la obligatoriedad de someter a arbitraje las controversias que puedan surgir durante la ejecución del contrato, y regula ciertas disposiciones generales respecto del procedimiento de solución de controversias.

Ahora bien, debido a que la configuración del convenio arbitral se produce mediante acuerdo entre partes contratantes, el solo cuestionamiento del contenido de la cláusula arbitral supone que el Comité Especial deba acoger la observación, a fin de supeditar lo cuestionado al acuerdo que arriben las partes para la suscripción del contrato, siendo suficiente para el proceso de selección la incorporación de una cláusula genérica de solución de controversias.

En consideración de lo expuesto, toda vez que el participante cuestiona parte del contenido del convenio arbitral, este Organismo Supervisor ha decidido ACOGER la observación formulada, por lo que el Comité Especial deberá reformular la cláusula de solución de controversias de la proforma de contrato, dejando en potestad de las partes la elección de los requisitos para interponer recurso de anulación del laudo.

Observaciones Nº 21 y Nº 23:			Contra el valor referencial

El observante sostiene que los metrados correspondientes a la eliminación de material excedente producto de la excavación de la zanja de coronación y la estructura de entrega de la zanja no se habrían incluido en las partidas respectivas de la planilla del valor referencial de la obra. En esa medida, solicita que se incluyan y, consecuentemente, se modifique el valor referencial en lo que corresponda.

Asimismo, sostiene que no se ha considerado el costo del uso de explosivos en las partidas correspondientes a la excavación no clasificada para estructuras en seco y excavación no clasificada para estructuras bajo agua, por lo que solicita que se incluyan y, consecuentemente, se modifique el valor referencial en lo que corresponda.

Pronunciamiento

De acuerdo con el artículo 14 del Reglamento, en el caso de los procesos de selección cuyo objeto contractual sea la ejecución de obras, el valor referencial será el correspondiente al presupuesto de obra establecido en el expediente técnico, y debe considerar todos los tributos, seguros, transporte, inspecciones, pruebas, seguridad en el trabajo y los costos laborales respectivos conforme a la legislación vigente.

En el presente caso, en atención a las observaciones formuladas la Entidad indica que las partidas 700.F y 700.G incluyen los metrados de eliminación de zanjas de coronación y estructura de entrega, lo cual puede apreciarse de la documentación entregada a los participantes.

Adicionalmente, en relación con el uso de explosivos, se indica que para la ejecución de las partidas cuestionadas no se ha contemplado el uso de explosivos por considerar que estos no resultan necesarios; ello sin perjuicio de que, ante imprevistos surgidos durante la ejecución de la obra la entidad pueda aprobar su empleo y reconocer el costo que ello generaría.

Por tanto, en atención a que es responsabilidad de la Entidad determinar el valor referencial y a lo manifestado por esta, este Organismo Supervisor NO ACOGE las observaciones.

Sin perjuicio de lo anterior, resulta importante resaltar que el observante, al solicitar la elevación de observaciones para pronunciamiento, sostiene que los folios del volumen Nº 03 “metrados” en el que se encontrarían consignado el detalle de las partidas a las que hace referencia la Entidad al absolver la observación, resultan ilegibles por lo que lo afirmado por esta no puede verificarse ni cuestionarse. En atención a ello, con motivo de la integración de Bases, deberá publicarse en el Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado (SEACE) la documentación correspondiente al expediente técnico que sustente lo afirmado por la Entidad; caso contrario, deberá reformularse el valor referencial en lo que corresponda.

- Observante:	COMTESA INTERNACIONAL S.A.

Observación Nº 36:		Contra las consecuencias de la resolución del contrato

El observante cuestiona que, pese a que la proforma del contrato, en los numerales 16.4 y 16.7 de la Cláusula Décimo Sexta, incluye causales de resolución del contrato por causas imputables a la Entidad, no se haya precisado que, de resolverse el contrato por dicho motivo, la Entidad reconocerá una indemnización a favor de la Entidad, en concordancia con el artículo 44 de la Ley y el artículo 209 del Reglamento. En atención a ello, solicita que se efectúe la precisión solicitada.

Pronunciamiento

De acuerdo con el artículo 44 de la Ley, cuando se resuelva el contrato por causa imputable a alguna de las partes, corresponderá a la otra parte resarcir por los daños y perjuicios ocasionados. Por su parte, el artículo 209 del Reglamento dispone que en caso la resolución del contrato sea por causa atribuible a la Entidad convocante se le reconocerá al contratista el cincuenta por ciento (50%) de la utilidad prevista, calculada sobre el saldo que se dejó ejecutar.

En tal sentido, toda vez que la normativa de contratación pública dispone que, en caso se resuelva el contrato por causas atribuibles a la Entidad corresponderá a esta efectuar el reconocimiento por los daños y perjuicios ocasionados, este Organismo Supervisor ha decidido ACOGER la observación, por lo que deberá efectuarse la precisión solicitada.

Sin perjuicio de lo anterior, debe tenerse presente que, contrariamente a lo señalado por el observante, no puede afirmarse a priori que las causales de resolución de contrato previstas en los numerales 16.4 y 16.7 de la Cláusula Décimo Sexta de la proforma del contrato son imputables a la Entidad, por lo que solo corresponderá indemnizar al contratista cuando, habiéndose resuelto el contrato invocando alguna de dichas causales, se determine que la configuración de la causal es atribuible a la Entidad.

- Observante:	OBRAS DE INGENIERÍA S.A.

Observación Nº 40:		Contra las consecuencias de la resolución del contrato

El observante cuestiona que, pese a que la proforma del contrato, en los numerales 16.4 y 16.7 de la Cláusula Décimo Sexta, incluye causales de resolución del contrato por causas imputables a la Entidad, no se haya precisado que, de resolverse el contrato por dicho motivo, la Entidad reconocerá una indemnización a favor de la Entidad, en concordancia con el artículo 44 de la Ley y el artículo 209 del Reglamento. En atención a ello, solicita que se efectúe la precisión solicitada.

Pronunciamiento

En la medida que la presente observación versa sobre idéntico tema al analizado al absolver la Observación Nº 36, formulada por el participante COMTESA INTERNACIONAL S.A., este Organismo Supervisor se remite a lo allí señalado, es esa medida, decide ACOGER la observación, por lo que deberá efectuarse la precisión solicitada.

Sin perjuicio de lo anterior, debe tenerse presente que, contrariamente a lo señalado por el observante, no puede afirmarse a priori que las causales de resolución de contrato previstas en los numerales 16.4 y 16.7 de la Cláusula Décimo Sexta de la proforma del contrato son imputables a la Entidad, por lo que solo corresponderá indemnizar al contratista cuando, habiéndose resuelto el contrato invocando alguna de dichas causales, se determine que la configuración de la causal es atribuible a la Entidad.

Observación Nº 41:			Contra los términos de referencia

El participante cuestiona que pese a que a través del pliego de absolución de consultas se indica que el cronograma de ejecución de obra fue elaborado considerando climas en condiciones normales propias de las zonas de trabajo, tal afirmación no se condice con el calendario valorizado de avance de obra alcanzado por la Entidad conjuntamente con el pliego de absolución de consultas, en el cual se evidenciaría que se ha programado la ejecución de obras a todo lo largo del plazo contractual sin considerar la merma en el rendimiento que generan las lluvias.

En atención a lo señalado solicita que se precise que, en la medida que el calendario valorizado de avance de obra que forma parte del expediente técnico no ha considerado la estacionalidad climática propia del área donde se ejecutará la obra, el calendario valorizado de avance de obra que debe elaborar el contratista tampoco considerar dicho aspecto.

Pronunciamiento

De acuerdo con el artículo 183 del Reglamento, el contratista debe elaborar y entregar a la entidad el calendario de avance de obra valorizado considerando la estacionalidad climática propia del área donde se ejecute la obra.

Ahora bien, en relación con la observación formulada la Entidad indica que el cronograma de ejecución de obra, que forma parte del expediente técnico y que tiene carácter referencial, ha sido elaborado considerando las restricciones que podrían existir para el normal desenvolvimiento de las obras, tales como lluvias en condiciones climáticas históricas normales, adicionalmente, precisa que en caso de existir lluvias extraordinarias el eventual retraso que estas generen será evaluado y considerado al momento de presentarse.

Por tanto, en la medida que de acuerdo con la normativa, es obligación del contratista considerar la estacionalidad climática en el calendario valorizado de avance de obra, y que la Entidad ha indicado que el calendario que forma parte del expediente técnico, pese a ser referencial, ha considerado dicho aspecto, este Organismo Supervisor decide NO ACOGER la observación.

Observaciones Nº 42, Nº 43, Nº 44:	 		Contra el valor referencial

Nº 45, Nº 46, Nº 47,

Nº 48, Nº 49, Nº 50,

Nº 56 y 59

El observante sostiene que el valor referencial no habría contemplado la totalidad de los costos que inciden en él. Así, no se habría contemplado:

- El costo del uso de explosivos para la excavación no clasificada de estructuras

- El costo del empleo de dos estaciones totales adicionales a la considerada en la partida “topografía y georeferenciación.

- El costo correspondiente a la excavación previa a la remoción de alcantarillas.

- El costo correspondiente al relleno de las cavidades resultantes de la remoción de alcantarillas.

- El costo de transporte y carga del material que proceda del relleno compensado o de cantera, en la partida “Terraplenes”

- El costo de transporte y carga del material que proceda del relleno compensado o de cantera, en la partida “Pedraplen compacto”

- El costo de la carga, transporte y acomodo en botadero para la eliminación del material resultante de la limpieza de alcantarillas

- El costo de transporte y carga del material que proceda del relleno compensado o de cantera, en la partida “Relleno de estructuras”

- El costo del venteado del agregado para concreto de las partidas de “Concreto”

- El costo del procedimiento constructivo correcto en las partidas “Riego de liga” y “Concreto asfáltico en caliente”

- El costo del sellante elástico para las partidas “Cuneta triangular tipo I”, “Cuneta triangular tipo II”, “Cuneta triangular tipo III” y la sub partida “Junta de dilación y construcción”

- carga del material que proceda del relleno compensado o de cantera, en la partida “Terraplenes”

En esa medida, solicita que se reformule el valor referencial a fin de incluir los costos resaltados.

Pronunciamiento

De acuerdo con el artículo 14 del Reglamento, en el caso de los procesos de selección cuyo objeto contractual sea la ejecución de obras, el valor referencial será el correspondiente al presupuesto de obra establecido en el expediente técnico, y debe considerar todos los tributos, seguros, transporte, inspecciones, pruebas, seguridad en el trabajo y los costos laborales respectivos conforme a la legislación vigente.

En el presente caso, en atención a las observaciones formuladas la entidad indica que la totalidad de costos cuestionados fueron contemplados al determinarse el valor referencial, salvo en aquellos casos en los que el proveedor no incurrirá en ellos (como en el caso del empleo de explosivos por ejemplo), precisándose además que en caso, por errores en el expediente técnico, el postor incurra en mayores costos, estos serán evaluados y considerados al momento de presentarse.

Por tanto, en atención a que es responsabilidad de la Entidad determinar el valor referencial y a lo manifestado por esta, este Organismo Supervisor NO ACOGE las observaciones formuladas.

Sin perjuicio de lo anterior, con motivo de la integración de Bases, deberá publicarse en el SEACE la documentación correspondiente al expediente técnico que sustente lo afirmado por la Entidad; caso contrario, deberá reformularse el valor referencial en lo que corresponda.

Observación Nº 51:		Contra la obligación de pago de deducibles e indemnizaciones

El observante cuestiona que el numeral 26.7 de la Cláusula Vigésimo sexta de la proforma del contrato, disponga que la totalidad de los deducibles correspondientes al trámite de reparación de siniestros por parte de la compañía aseguradora deban ser asumidos por el contratista, pues considera que ello resulta desproporcionado y oneroso en exceso. En esa medida, solicita que el pago de deducibles o indemnizaciones por daños causados a terceros se encuentre a cargo del contratista únicamente cuando los siniestros sean imputables al este.

Pronunciamiento

Si bien de acuerdo con el contrato, corresponde al contratista la contratación del pago de todos los seguros necesarios para resguardar la integridad de los bienes, recursos a emplear y terceros eventualmente afectados,  pretender que sea este quien asuma la totalidad del pago de deducibles o indemnizaciones que se generen como consecuencia de eventuales siniestros resulta excesivo, máxime si, por la imprevisibilidad de dichos siniestros, el costo por el pago de deducibles e indemnizaciones no pueda ser considerado al determinarse el valor referencial.

No obstante ello, también resultaría excesivo pretender que cuando los siniestros no sean imputables ni a la entidad ni al contratista, sea la primera quien asuma el costo del pago de los deducibles y/o indemnizaciones, como pretende el observante.

En esa medida, considerando que el observante pretende que el pago de deducibles e indemnizaciones solo sea responsabilidad suya cuando los siniestros que originan su pago sean imputables a él, este Organismo Supervisor decide NO ACOGER la observación formulada.

Sin perjuicio de lo anterior, atendiendo a que de acuerdo con el Principio de Equidad las prestaciones y derechos de las partes deberán guardar razonable relación de equivalencia y proporcionalidad, deberá precisarse que el pago de deducibles y siniestros será de cargo de la parte del contrato causante de la producción de dicho siniestro, siendo que en caso dicha ocurrencia no sea imputable a ninguna de las partes, los pagos derivados de él serán asumidos por ambos en partes iguales.

Observaciones Nº 52 y Nº 53:			Contra la cláusula arbitral

El observante cuestiona que los numerales 35.3, 35.6, 35,7 y 35.8 de la Cláusula Trigésimo Quinta de la proforma del contrato dispongan que las controversias que deban ser resueltas mediante arbitraje, incluida las relacionadas con la designación de los árbitros, se sometan al Centro de análisis y Resolución de Conflictos de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Asimismo, cuestiona que el numeral 3.11 de la citada cláusula indique que para interponer recurso de anulación del laudo arbitral ante el Poder Judicial, no constituirá requisito de admisibilidad de dicho recurso la presentación de recibo de pago, comprobante de depósito bancario, fianza solidaria por el monto laudado a favor de la parte vencedora, creado o por crearse; pues considera que, en tanto las disposición cuestionada forma parte de una cláusula arbitral, se requiere el común acuerdo de las partes, siendo que, en el presente caso, el observante no se encuentra de acuerdo con ellas.

En atención a lo manifestado, solicita que se suprima la disposición cuestionada, sin perjuicio de que, previo acuerdo de las partes, se incorpore una disposición al respecto al momento de la suscripción del contrato.

Pronunciamiento

El convenio arbitral es el acuerdo por el que las partes deciden someter a arbitraje las controversias que hayan surgido o puedan surgir entre ellas respecto de una determinada relación jurídica contractual o de otra naturaleza. En ese sentido, su configuración se sustenta en la libertad de pacto de las partes.

No obstante, la normativa de contrataciones del Estado establece la obligatoriedad de someter a arbitraje las controversias que puedan surgir durante la ejecución del contrato, y regula ciertas disposiciones generales respecto del procedimiento de solución de controversias.

Ahora bien, debido a que la configuración del convenio arbitral se produce mediante acuerdo entre partes contratantes, el solo cuestionamiento del contenido de la cláusula arbitral supone que el Comité Especial deba acoger la observación, a fin de supeditar lo cuestionado al acuerdo que arriben las partes para la suscripción del contrato, siendo suficiente para el proceso de selección la incorporación de una cláusula genérica de solución de controversias.

En consideración de lo expuesto, toda vez que el participante cuestiona parte del contenido del convenio arbitral, este Organismo Supervisor ha decidido ACOGER las observaciones formuladas, por lo que el Comité Especial deberá reformular la cláusula de solución de controversias de la proforma de contrato, dejando en potestad de las partes la elección de los requisitos para interponer recurso de anulación del laudo y la institución a la que serán sometidas las controversias que deban ser resueltas mediante arbitraje, incluida las relacionadas con la designación de los árbitros.

Observación Nº 58:		Contra el valor referencial

El observante sostiene que el valor referencial no ha considerado el costo que implica el cumplimiento de la Resolución Ministerial Nº 312-2011-MINSA, que establece los lineamiento para cumplir con el Decreto Supremo Nº 009-2005-TR, que establece la obligación de practicar exámenes médicos antes, durante y al término de la relación laboral, a los trabajadores del contratista. Adicionalmente, la norma citada exige la contratación de un ente especializado que se encargue de la vigilancia de la salud de los trabajadores aportando un médico ocupacional a tiempo completo cuando en el ambiente de trabajo existan más de doscientos (200) trabajadores. En atención a lo señalado, y luego de los cálculos que realiza, el observante solicita que se incremente el valor referencial en S/. 367 597,44.

Pronunciamiento

De acuerdo con el artículo 14 del Reglamento, en el caso de los procesos de selección cuyo objeto contractual sea la ejecución de obras, el valor referencial será el correspondiente al presupuesto de obra establecido en el expediente técnico, y debe considerar todos los tributos, seguros, transporte, inspecciones, pruebas, seguridad en el trabajo y los costos laborales respectivos conforme a la legislación vigente.

En el presente caso, en atención a la observación formulada la Entidad sostiene que no es necesario reformular el valor referencial, dada la complejidad para aplicar la normativa mediante R.M. Nº 312-2011-MINSA. De existir algún tipo de reclamo se podrá solicitar oportunamente el incremento de la contraprestación de acuerdo a los dispositivos legales vigentes.

Ahora, en la medida que, pese a ser responsabilidad exclusiva de la Entidad determinar el valor referencial, lo que pretende el observante es que el valor referencial se incremente en un monto resultante de su cálculo particular, este Organismo supervisor decide NO ACOGER la observación. Sin perjuicio de lo anterior, de la respuesta del Comité especial se desprende que, efectivamente, el valor referencial no ha contemplado la totalidad de costos que inciden en la ejecución de la obra, por lo que, de manera previa a la integración de Bases, deberá reformularse y aprobarse un nuevo valor referencial que incluya los costos omitidos.

- Observante:	ERWIN VIDARTE LLONTOP

Observación Nº 68:		Contra las disposiciones relacionadas con la capacidad económica

El observante cuestiona que se exija que las líneas de crédito que debe haber obtenido el postor para acreditar su capacidad económica durante la calificación previa, hayan sido otorgadas por Bancos extranjeros de primera categoría, incluidos en la relación aprobada por el Banco Central de Reserva. Al respecto, sostiene que el hecho que un banco extranjero no se encuentre dentro de la calificación de banco de primera categoría que otorga el Banco Central de Reserva no implica que dichas Entidades financieras no resulten solventes y confiables, por lo que solicita que se suprima tal restricción.

Pronunciamiento

De acuerdo con el artículo 13 de la Ley y el artículo 11 del Reglamento, compete a la Entidad establecer los requerimientos mínimos a ser cumplidos por los postores, cuidando que dicho requerimiento resulte razonable y congruente con el objeto de la convocatoria.

En el presente caso, la Entidad sostiene que si bien los postores pueden haber obtenido líneas de crédito en diversas entidades financieras, solo se considerará válidas para acreditar la capacidad económica, aquellas líneas de crédito obtenidas por entidades financieras nacionales bajo la supervisión de la SBS o bancos extranjeros de primera categoría incluidos en la relación que publica periódicamente el Banco Central de Reservas del Perú, pues esta última Entidad es la competente en el Perú para calificar los niveles de servicio y confiabilidad de entidades financieras extranjeras.

Dicha disposición resulta razonable en la medida que, al no encontrarse bajo la supervisión de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP, resulta necesario establecer un parámetro para validar en el Perú las actividades de entidades financieras extranjeras. Para ello, el Banco Central de Reservas del Perú elabora una lista de bancos extranjeros de primera categoría, siendo que, para ser incluido en dicha lista se considera el tipo de banco (holdings bancarias, bancos comerciales, bancos de crédito de mediano y largo plazo, bancos de ahorro, bancos cooperativos, bancos de inversión, bancos inmobiliarios e hipotecarios, instituciones especializadas de crédito gubernamental, instituciones de crédito no bancario y entidades supranacionales); el capital mínimo: US$ 1 400 millones, no requerido para entidades supranacionales; el calificativo crediticio de corto plazo mínimo de por lo menos dos agencias calificadoras (F2 por Fitch, A-2 por S&P y P-2 por Moody’s); y, el calificativo crediticio de largo plazo mínimo de por lo menos dos agencias calificadoras (A- por Fitch, A- por S&P y A3 por Moody’s). Resulta importante resaltar que dentro del concepto de instituciones financieras de primera categoría están incluidas las matrices mencionadas en la Circular 
Nº 042-2010-BCRP, así como todas sus sucursales y subsidiarias que sean bancos en cuyo capital la matriz tenga participación de al menos dos tercios.

Por tanto, en la medida que es facultad de la Entidad determinar el requerimiento y que este no resulta contrario a la normativa en materia de contrataciones públicas, este Organismo Supervisor decide NO ACOGER la observación.

Cuestionamiento Nº 1:		Contra el requerimiento de equipamiento en la calificación previa

El participante cuestiona que al acogerse la Observación Nº 2, formulada por el participante ICCGSA, se haya dispuesto que el equipo mínimo solicitado para la calificación previa sea propio y se encuentre en el país, pues considera que ello resulta restrictivo de la competencia, así como contrario al Principio de economía que debe respetar toda contratación pública. En atención a ello, solicita que se mantenga la disposición original de las Bases que indicaba que dicho equipamiento podía ser propio, alquilado o encontrarse bajo otra modalidad de adquisición, siendo que su disponibilidad se sustentaría mediante la presentación de una declaración jurada en la que se detallaría sus características.

Pronunciamiento

En la medida que la presente observación versa sobre idéntico tema al analizado al absolver el Cuestionamiento Único formulado por el participante GALVAO ENGENHARIA S.A. SUCURSAL PERÚ, este Organismo Supervisor se remite a lo allí señalado. En esa medida, decide  ACOGER el cuestionamiento formulado, por lo que deberá restituirse la disposición que indicaba que el equipamiento solicitado para la calificación previa podría ser propio, alquilado o encontrarse bajo otra modalidad de adquisición, siendo que su disponibilidad se sustentaría mediante la presentación de una declaración jurada en la que se detallaría sus características.

Cuestionamiento Nº 2:		Contra la oportunidad para presentar los certificados de habilidad de los profesionales

El observante cuestiona que al absolverse la Observación Nº 37, formulada por el participante SUPERCONCRETO DEL PERÚ S.A., se haya modificado la disposición que indicaba que los certificados de habilidad de los profesionales ofrecidos como parte de las propuestas debían presentarse de manera previa a la suscripción del contrato, en el caso de profesionales nacionales, y de manera previa al inicio de la obra, en el caso de los profesionales extranjeros, siendo que, luego de la modificación mencionada, la totalidad de los certificados de habilidad deben presentarse de manera previa a la suscripción del contrato.

Pronunciamiento

El artículo 29 de la Ley dispone que las Bases deben aplicar obligatoriamente lo establecido en la Ley, el Reglamento, y demás normas complementarias o conexas que tengan relación con el proceso de selección; siendo que, en caso de vacíos normativos, deberán aplicarse los principios y las normas de derecho público que sean aplicables.

Por su parte, el artículo 61 del Reglamento señala que los requerimientos técnicos mínimos constituyen las características técnicas, normas reglamentarias y cualquier otro requisito establecido en las Bases y en las disposiciones legales que regulan el objeto materia de la contratación.

De lo señalado en los párrafos precedentes se desprende que, dentro de la regulación de las Bases así como del presente proceso de selección, debe aplicarse toda aquella normativa que tenga relación con la contratación.

En el presente caso, de la revisión de las Bases, se advierte que el objeto del presente proceso de selección es la contratación de un proveedor que ejecute una obra, lo cual implica que los profesionales a cargo ejerzan labores propias de ingeniería, lo cual se encuentra bajo el ámbito de la Ley Nº 28858 “Ley que complementa la Ley Nº 16053, Ley que autoriza a los Colegios de Arquitectos del Perú y al Colegio de Ingenieros del Perú para supervisar a los profesionales de arquitectura e ingeniería de la República”.

Al respecto, el artículo 4 de la referida ley dispone que el certificado de habilidad será exigido a todo profesional que desempeñe cargos en actividades inherentes a la ingeniería en entidades privadas, públicas o independientes.

No obstante ello, debe tenerse presente que, la inscripción en el Colegio de Ingenieros del Perú no es un trámite automático sino formal y sujeto al cumplimiento de requisitos y plazos, los cuales suelen ser mayores al plazo comprendido entre el otorgamiento de la buena pro y la fecha de suscripción del contrato respectivo, por lo que a fin de cumplir con la obligación cuestionada, el ganador de la buena pro debería iniciar el trámite de registro de los profesionales que ofreció aun antes de contar con la certeza de haber obtenido la buena pro, asumiendo, además, el costo que ello representa.

Ahora, si bien es necesario que los profesionales que formen parte en la ejecución de la obra, sean nacionales o extranjeros, se encuentren registrados y habilitados por el Colegio de Ingenieros del Perú para ejercer su profesión, debe tenerse presente que el inicio del ejercicio de la profesión no coincide, en el caso de los contratos para la ejecución de obras que suscribe el Estado, con la fecha de suscripción del contrato.

Por tanto, a fin de que las disposiciones de las Bases resulten concordantes con los Principios de Economía, Razonabilidad, Trato Justo e igualitario, y Libre competencia y concurrencia, este Organismo Supervisor decide ACOGER el cuestionamiento formulado, por lo que deberá precisarse que, en el caso de profesionales extranjeros, el certificado de habilidad respectivo deberá presentarse de manera previa al inicio de la obra, siendo suficiente que, al momento de la firma del contrato, el ganador de la buena pro acredite el inicio del trámite para la obtención del registro y certificado de habilidad de los profesionales ofrecidos, ante el Colegio de Ingenieros del Perú.

- Observante:	CONSTRUÇOES E COMERCIO CAMARGO CORREA S.A

Observación Nº 71:		Contra los requisitos para la devolución de la garantía de fiel cumplimiento

El observante cuestiona que, para que proceda la devolución de la garantía de fiel cumplimiento, además de haber quedado consentida la liquidación del contrato, el proveedor deba cumplir con las demás condiciones consignadas en la Cláusula Vigésimo Novena de la proforma del contrato, pues considera que ello resulta contrario a lo dispuesto por la normativa en materia de contrataciones públicas que no ha previsto mayor requisito para la devolución de la citada garantía que la de haberse aprobado la liquidación del contrato.

En atención a ello, solicita que se suprima de la Cláusula Vigésimo Novena de la proforma del contrato, toda condición distinta a la aprobación de la liquidación de la obra para la devolución de la garantía de fiel cumplimiento.

Pronunciamiento

En la medida que la presente observación versa sobre idéntico tema al analizado al absolver la observación Nº 17, formulada por el participante CONSTRUCTORA QUEIROZ GALVAO S.A. SUCURSAL PERÚ debe tenerse en cuenta lo dispuesto al absolverla. En tal sentido, este Organismo Supervisor ha decidido ACOGER la observación formulada, por lo que, toda vez que la normativa en materia de contrataciones públicas ha establecido el plazo por el que la garantía de fiel cumplimiento debe encontrarse vigente, sin establecer mayor condición que el haberse aprobado la liquidación de la obra para proceder a su devolución, no resulta válido que en la proforma de contrato se establezcan condiciones que no se encuentran acorde a la regulación vigente, deberá suprimirse la cláusula vigésimo novena de la proforma de contrato.

Observación Nº 72:	Contra la disposición que impide el cambio de profesionales por causas distintas al caso fortuito o la fuerza mayor

El observante cuestiona que la proforma del contrato prevea que el cambio de profesionales solo será posible por caso fortuito o fuerza mayor, pues considera que dicha restricción resulta contraria a la disposición del reglamento que indica que para la sustitución de un profesional basta que el profesional que lo reemplace cuente con iguales o mayores características y/o calificaciones que el reemplazado y sea autorizado por la Entidad. En esa medida, solicita que se suprima la restricción cuestionada.

Pronunciamiento

Si bien de acuerdo con la normativa, es posible reemplazar a los profesionales que forman parte de la ejecución de una obra, dicho cambio solo resultará procedente si es autorizado por la Entidad, siendo además que la Entidad solo podrá autorizarlo si se comprueba que el profesional reemplazante cuenta con igual o mayor experiencia y calificaciones que el profesional reemplazado.

Ahora bien en el presente caso, la Entidad señala que solo autorizará el cambio de profesionales si este se sustenta en circunstancias de fuerza mayor o caso fortuito, puesto que resulta importante para ella que la obra sea ejecutada por los profesionales que formaron parte de la propuesta del contratista ya que es a partir de la experiencia y calificaciones de aquellos que se otorgó la buena pro. Asimismo, indica la Entidad, el cambio de profesionales suele acarrear consecuencias negativas en el avance de las obras, por lo que ha previsto aceptarlo únicamente cuando las circunstancias lo hagan necesario.

Por tanto, en atención a lo indicado por la Entidad y considerando que la restricción cuestionada no resulta contraria a la normativa, este Organismo Supervisor decide NO ACOGER la observación.

Observación Nº 73:	Contra la forma de calcular la penalidad por cambio de profesionales

El observante cuestiona la forma en que será calculada la penalidad por el cambio de profesionales sin autorización de la Entidad pues considera que resulta ilegal y poco razonable, en la medida que el cómputo de penalidades no puede tener como base de cálculo el gasto general variable diario. En esa medida, solicita que se suprima la penalidad en cuestión o se reformule la forma de calcularla.

Pronunciamiento

De acuerdo con el artículo 166 del Reglamento, las Bases podrán establecer penalidades distintas a la penalidad por mora, siempre que sean objetivas, razonables y congruentes con el objeto de la convocatoria, hasta por un monto equivalente al diez por ciento (10%) del contrato vigente.

En el presente caso, la Entidad ha señalado que cuando el contratista reemplace a un profesional sin autorización de la Entidad se le aplicará una penalidad diaria por el tiempo en que no se reemplace a este por un profesional autorizado por la Entidad, precisándose que la penalidad diaria a aplicar será equivalente al gasto general variable diario, que es el resultado de dividir el monto de los gastos generales variables ofertados por el contratista entre el plazo de ejecución de la obra. Asimismo, se indica que el monto máximo de penalidad aplicable no podrá superar el diez por ciento (10%) del gasto general total ofertado por el contratista.

Como puede apreciarse de lo anterior, la penalidad prevista además de resultar congruente con el objeto de la convocatoria, dada la importancia de la idoneidad de los profesionales que participen en la ejecución de la obra y ha establecido una forma de cálculo que resulta objetiva, siendo además que el monto máximo de la penalidad a aplicarse no supera el monto máximo previsto por la normativa para ello.

Por tanto, en la medida que la penalidad cuestionada y la forma de calcularla no resultan contrarias a la normativa, este Organismo Supervisor, decide NO ACOGER la observación.

Observación Nº 74:		Contra las consecuencias de la resolución del contrato

El observante cuestiona que, pese a que la proforma del contrato, en los numerales 16.4 y 16.7 de la Cláusula Décimo Sexta, incluye causales de resolución del contrato por causas imputables a la Entidad, no se haya precisado que, de resolverse el contrato por dicho motivo, la Entidad reconocerá una indemnización a favor de la Entidad, en concordancia con el artículo 44 de la Ley y el artículo 209 del Reglamento. En atención a ello, solicita que se efectúe la precisión solicitada.

Pronunciamiento

En la medida que la presente observación versa sobre idéntico tema al analizado al absolver la observación Nº 36, formulada por el participante COMTESA INTERNACIONAL S.A., debe tenerse en cuenta lo dispuesto al absolverla. En tal sentido, este Organismo Supervisor ha decidido ACOGER la observación formulada, por lo que deberá efectuarse la precisión solicitada.

Sin perjuicio de lo anterior, debe tenerse presente que, contrariamente a lo señalado por el observante, no puede afirmarse a priori que las causales de resolución de contrato previstas en los numerales 16.4 y 16.7 de la Cláusula Décimo Sexta de la proforma del contrato son imputables a la Entidad, por lo que solo corresponderá indemnizar al contratista cuando, habiéndose resuelto el contrato invocando alguna de dichas causales, se determine que la configuración de la causal es atribuible a la Entidad.

Observaciones Nº 75 y Nº 76:			Contra la Cláusula arbitral

El observante cuestiona que el numeral 35.11 de la Cláusula Trigésimo Quinta de la proforma del contrato disponga que para interponer recurso de anulación del laudo arbitral ante el Poder Judicial, no constituirá requisito de admisibilidad de dicho recurso la presentación de recibo de pago, comprobante de depósito bancario, fianza solidaria por el monto laudado a favor de la parte vencedora, creado o por crearse, pues considera que, en tanto la disposición cuestionada forma parte de una cláusula arbitral, se requiere el común acuerdo de las partes, siendo que, en el presente caso, el observante no se encuentra de acuerdo con ella pues considera que acreditar una fianza bancaria por el monto de la controversia y a favor de la parte ganadora es una condición que permite alcanzar la finalidad del laudo arbitral.

Asimismo, cuestiona que para la acumulación de procesos y/o pretensiones se exija el común acuerdo entre las partes formalizado por escrito, pues considera que ello debe poder ser solicitado por cualquiera de las partes.

En atención a lo manifestado, solicita que se suprima las disposiciones cuestionadas, sin perjuicio de que, previo acuerdo de las partes, se incorpore una disposición al respecto al momento de la suscripción del contrato.

Pronunciamiento

El convenio arbitral es el acuerdo por el que las partes deciden someter a arbitraje las controversias que hayan surgido o puedan surgir entre ellas respecto de una determinada relación jurídica contractual o de otra naturaleza. En ese sentido, su configuración se sustenta en la libertad de pacto de las partes.

No obstante, la normativa de contrataciones del Estado establece la obligatoriedad de someter a arbitraje las controversias que puedan surgir durante la ejecución del contrato, y regula ciertas disposiciones generales respecto del procedimiento de solución de controversias.

Ahora bien, debido a que la configuración del convenio arbitral se produce mediante acuerdo entre partes contratantes, el solo cuestionamiento del contenido de la cláusula arbitral supone que el Comité Especial deba acoger la observación, a fin de supeditar lo cuestionado al acuerdo que arriben las partes para la suscripción del contrato, siendo suficiente para el proceso de selección la incorporación de una cláusula genérica de solución de controversias.

En consideración de lo expuesto, toda vez que el participante cuestiona parte del contenido del convenio arbitral, este Organismo Supervisor ha decidido ACOGER la observación formulada, por lo que el Comité Especial deberá reformular la cláusula de solución de controversias de la proforma de contrato, dejando en potestad de las partes la elección de los requisitos para interponer recurso de anulación del laudo y la decisión de solicitar la acumulación de procesos y pretensiones arbitrales con o sin acuerdo previo de las partes.

Observaciones Nº 79, Nº 80 y Nº 81:	Contra la obligación de pago de deducibles e indemnizaciones

El observante cuestiona que los numerales 26.7, 26.8 y 26.10 de la Cláusula Vigésimo sexta de la proforma del contrato, disponga que la totalidad de los deducibles correspondientes al trámite de reparación de siniestros por parte de la compañía aseguradora, y el pago de indemnizaciones por reclamos de terceros que sufran daños a consecuencia de siniestros deban ser asumidos por el contratista, incluso aquellos que se dirijan equivocadamente ante la Entidad, pues considera que ello resulta desproporcionado y oneroso en exceso. En esa medida, solicita que el pago de deducibles o indemnizaciones por daños causados a terceros se encuentre a cargo del contratista únicamente cuando los siniestros sean imputables al contratista.

Pronunciamiento

Si bien de acuerdo con el contrato, corresponde al contratista la contratación del pago de todos los seguros necesarios para resguardar la integridad de los bienes, recursos a emplear y terceros eventualmente afectados,  pretender que sea este quien asuma la totalidad del pago de deducibles o indemnizaciones que se generen como consecuencia de eventuales siniestros resulta excesivo, máxime si por la imprevisibilidad de dichos siniestros el costo por el pago de deducibles e indemnizaciones no pueda ser considerado al determinarse el valor referencial.

No obstante ello, resultaría excesivo también pretender que cuando los siniestros no sean imputables ni a la entidad ni al contratista, sea la primera quien asuma el costo del pago de los deducibles y/o indemnizaciones, como pretende el observante.

En esa medida, considerando que el observante pretende que el pago de deducibles e indemnizaciones solo sea responsabilidad suya cuando los siniestros que originan su pago sean imputables a él, este Organismo Supervisor decide NO ACOGER las observaciones.

Sin perjuicio de lo anterior, atendiendo a que de acuerdo con el Principio de Equidad las prestaciones y derechos de las partes deberán guardar razonable relación de equivalencia y proporcionalidad, deberá precisarse que el pago de deducibles y siniestros será de cargo de la parte del contrato causante de la producción de dicho siniestro, siendo que en caso dicha ocurrencia no sea imputable a ninguna de las partes, los pagos derivados de él serán asumidos por ambos en partes iguales.

Cuestionamiento Nº 1:	Contra la forma de acreditar la representación legal

El observante cuestiona al absolverse la Observación Nº 1, formulada por el participante ICCGSA, el Comité Especial haya indicado que el documento registral con el cual se acreditará la representación legal de una empresa debe haber sido emitido por los Registros Públicos del Perú, pues dicha disposición resulta restrictiva de la competencia, además de no tener sustento técnico o legal. En esa medida, solicita que se permita acreditar la representación legal de un postor con el documento registral emitido por la autoridad competente del país de origen del postor.

Pronunciamiento

El artículo 65 del Reglamento se establece que las personas jurídicas concurren al acto público de presentación de propuestas por medio de su representante legal o apoderado, y que el representante legal acreditará tal condición con copia simple del documento registral vigente que consigne dicho cargo y, en el caso del apoderado, será acreditado con carta poder simple suscrita por el representante legal, a la que se adjuntará el documento registral vigente que acredite la condición de este.

Ahora bien, en la medida que la normativa no ha previsto que dicho documento registral haya sido emitido por los Registros Públicos del Perú, deberá precisarse que en caso los postores sean personas jurídicas extranjeras, se aceptará la documentación registral emitida por autoridad competente del país de origen. En esa medida  se ACOGE la presente observación.

Sin perjuicio de lo anterior debe tenerse presente que, en caso el documento registral que se presente se encuentre en un idioma distinto al castellano, deberá acompañarse la traducción respectiva, la cual deberá haber sido realizada por un traductor público juramentado. Asimismo, en la medida que el documento registral es emitido por una autoridad pública extranjera, de manera previa a la firma del contrato, deberá presentarse el documento en cuestión legalizado por el consulado respectivo y por el Ministerio de Relaciones Exteriores.

Cuestionamiento Nº 2:	Contra la proforma del contrato

El observante cuestiona que, al absolverse la Observación Nº 16, formulada por el participante CONSTRUCTORA QUEIROZ GALVAO S.A. SUCURSAL PERÚ, la Entidad haya ratificado la disposición del numeral 19.1 de la Cláusula Décimo Novena de la proforma del contrato, que indica que las paralizaciones de la obra dispuestas por la Entidad o la imposibilidad de esta de financiar la obra constituyen casos fortuitos o de fuerza mayor. Al respecto, sostiene que tal disposición no se condice con lo dispuesto al respecto por el Código Civil peruano, ya que los supuestos de caso fortuito y fuerza mayor no pueden determinarse a priori sino luego del análisis de cada caso en concreto. En esa medida, solicita que se suprima la disposición cuestionada.

Pronunciamiento

De acuerdo con lo dispuesto por el artículo 142 del Reglamento, en lo no previsto por la normativa de contrataciones del Estado se aplicará de manera supletoria las normas de derecho público, y en ausencia de éstas, las normas de derecho privado.

Al respecto, resulta necesario señalar que ni en la normativa de contrataciones del Estado, ni en las normas de derecho público se define al caso fortuito y la fuerza mayor, motivo por el cual se debe recurrir al derecho privado, específicamente a las disposiciones contenidas en el artículo 1315° del código civil.

Precisamente, el mencionado artículo dispone que caso fortuito o fuerza mayor es “…la causa no imputable, consistente en un evento extraordinario, imprevisible e irresistible, que impide la ejecución de la obligación o determina su cumplimiento parcial, tardío o defectuoso”.

Sobre el particular, debe indicarse que, para que un hecho se configure como caso fortuito o fuerza mayor, los tres requisitos deben desarrollarse de manera concurrente. En ese sentido, dicho acontecimiento debe ser extraordinario, es decir, que las circunstancias en las cuales se presente deben ser excepcionales e irrumpir en el curso de la normalidad. Asimismo, el hecho debe ser imprevisible, es decir, que en circunstancias ordinarias no habría podido predecirse su ocurrencia. Y finalmente el acontecimiento debe ser irresistible, es decir, que su ocurrencia no haya podido ser evitada.

Ahora bien, del pliego de absolución de observaciones se aprecia que al absolverse la Observación Nº 16 se indica que se considerarán circunstancias de caso fortuito o fuerza mayor a la causa no imputable consistente en un evento extraordinario, imprevisible e irresistible, que impide la ejecución de la obligación o determina su cumplimiento parcial, tardío o defectuoso; precisándose a continuación que solo como consecuencia de las situaciones descritas anteriormente la Entidad podrá ordenar la paralización de la obra o la supresión del financiamiento del contrato.

Como puede observarse, con la absolución de la respuesta cuestionada no se ratifica lo previsto inicialmente en las Bases, que consideraba la decisión de paralizar la obra como fuerza mayor, sino que se precisa que la Entidad solo podrá ordenarse la paralización de la obra cuando por circunstancias de caso fortuito o fuerza mayor la Entidad podrá ordenar la paralización de la obra, lo cual resulta concordante con la normativa, por lo que este Organismo Supervisor ha decidido NO ACOGER el cuestionamiento formulado.

Cuestionamiento Nº 3:	Contra la oportunidad para presentar los certificados de habilidad de los profesionales

El observante cuestiona que al absolverse la Observación Nº 37, formulada por el participante SUPERCONCRETO DEL PERÚ S.A., se haya modificado la disposición que indicaba que los certificados de habilidad de los profesionales ofrecidos como parte de las propuestas debían presentarse de manera previa a la suscripción del contrato, en el caso de profesionales nacionales, y de manera previa al inicio de la obra, en el caso de los profesionales extranjeros, siendo que, luego de la modificación mencionada, la totalidad de los certificados de habilidad deben presentarse de manera previa a la suscripción del contrato.

Pronunciamiento

En la medida que la presente observación versa sobre idéntico tema al analizado al absolver el Cuestionamiento Nº 2, formulado por el participante ERWIN VIDARTE LLONTOP, debe tenerse en cuenta lo dispuesto al absolverlo. En tal sentido, este Organismo Supervisor ha decidido ACOGER el cuestionamiento formulado, por lo que deberá precisarse que, en el caso de profesionales extranjeros, el certificado de habilidad respectivo deberá presentarse de manera previa al inicio de la obra, siendo suficiente que, al momento de la firma del contrato, el ganador de la buena pro acredite el inicio del trámite para la obtención del registro y certificado de habilidad de los profesionales ofrecidos, ante el Colegio de Ingenieros del Perú.

- Observante:	ASSIGNIA INFRAESTRUCTURAS S.A. SUCURSAL PERU

Observación Nº 86:	Contra la forma de acreditar la experiencia durante la calificación previa

El observante cuestiona que, para acreditar la experiencia en obras similares durante la calificación previa los postores deban acreditar haber ejecutado obras de longitudes mayores al treinta por ciento (30%) de la longitud de la carretera a ejecutarse, pues considera que ello resulta anti técnico y subjetivo. En esa medida, solicita que dicha experiencia se evalúe en función del costo de las obras ejecutadas y no en función de su longitud.

Pronunciamiento

De acuerdo con el pliego de absolución de observaciones y el informe técnico remitido con motivo de la elevación de observaciones, la Entidad sustenta su requerimiento en el hecho de que, dada que la finalidad de la calificación previa es verificar la solidez económica, la experiencia adecuada y el equipamiento que asegure la ejecución de la obra, solicitar que las obras similares que se presenten cuenten con determinada longitud le permitirá a la Entidad elegir un contratista con experiencia no solo en la ejecución de una obra similar sino con capacidad logística, conocimiento y manejo en la programación de actividades, capacidad para trabajar en varios frentes, entre otras cosas, capacidades que podría no tener aquel contratista que haya ejecutado obras de tramos pequeños.

Por tanto, en atención a lo señalado por la Entidad y considerando que la exigencia cuestionada, además de resultar razonable no resulta desproporcionada, este Organismo supervisor decide NO ACOGER la observación.

Observación Nº 88:	Contra el requerimiento mínimo

El observante cuestiona que no se permita ofrecer para los cargos de residente de obras y especialista en suelos y pavimentos a ingenieros geólogos que cumplen con la experiencia requerida en las Bases, por lo que solicita que sea posible ofrecerlos.

Pronunciamiento

De acuerdo con el artículo 13 de la ley y el artículo 11 del Reglamento, la determinación del requerimiento técnico mínimo es competencia exclusiva de la Entidad en atención a sus necesidades.

En el presente caso, la Entidad sostiene que, dada la naturaleza de la obra a ejecutarse, tanto el residente de obra como el especialista en suelos y pavimentos debe ser un ingeniero civil, ya que la geología es solo parte de los conocimientos necesarios para ejecutar adecuadamente la obra.

Por tanto, en la medida que es responsabilidad de la Entidad definir su requerimiento y que lo señalado por la Entidad resulta razonable, este Organismo Supervisor decide NO ACOGER la observación.

- Observante:	COMPAÑÍA VERDU S.A.

Observación Nº 90:	Contra las disposiciones relacionadas con la capacidad económica

El observante cuestiona que se exija que las líneas de crédito que debe haber obtenido el postor para acreditar su capacidad económica durante la calificación previa, hayan sido otorgadas por Bancos extranjeros de primera categoría, incluidos en la relación aprobada por el Banco Central de Reserva. Al respecto, sostiene que el hecho que un banco extranjero no se encuentre dentro de la calificación de banco de primera categoría que otorga el Banco Central de Reserva no implica que dichas Entidades financieras no resulten solventes y confiables, por lo que solicita que se permita acreditar la capacidad económica de los postores mediante pólizas de caución o líneas de crédito emitidas u otorgadas por compañías de seguros nacionales o extranjeras, sin restricción alguna.

Pronunciamiento

De acuerdo con el artículo 13 de la Ley y el artículo 11 del Reglamento, compete a la Entidad establecer los requerimientos mínimos a ser cumplidos por los postores, cuidando que dicho requerimiento resulte razonable y congruente con el objeto de la convocatoria.

En el presente caso, la Entidad sostiene que si bien los postores pueden haber obtenido líneas de crédito en diversas entidades financieras, solo se considerará válidas para acreditar la capacidad económica, aquellas líneas de crédito obtenidas por bancos nacionales bajo la supervisión de la SBS o bancos extranjeros de primera categoría incluidos en la relación que publica periódicamente el Banco Central de Reservas del Perú, pues esta última Entidad es la competente en el Perú para calificar los niveles de servicio y confiabilidad de entidades financieras extranjeras.

Dicha disposición resulta razonable en la medida que, al no encontrarse bajo la supervisión de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP, resulta necesario establecer un parámetro para validar en el Perú las actividades de entidades financieras extranjeras. Para ello, el Banco Central de Reservas del Perú elabora una lista de bancos extranjeros de primera categoría, siendo que, para ser incluido en dicha lista se considera el tipo de banco (holdings bancarias, bancos comerciales, bancos de crédito de mediano y largo plazo, bancos de ahorro, bancos cooperativos, bancos de inversión, bancos inmobiliarios e hipotecarios, instituciones especializadas de crédito gubernamental, instituciones de crédito no bancario y entidades supranacionales); el capital mínimo: US$ 1 400 millones, no requerido para entidades supranacionales; el calificativo crediticio de corto plazo mínimo de por lo menos dos agencias calificadoras (F2 por Fitch, A-2 por S&P y P-2 por Moody’s); y, el calificativo crediticio de largo plazo mínimo de por lo menos dos agencias calificadoras (A- por Fitch, A- por S&P y A3 por Moody’s). Resulta importante resaltar que dentro del concepto de instituciones financieras de primera categoría están incluidas las matrices mencionadas en la Circular 
Nº 042-2010-BCRP, así como todas sus sucursales y subsidiarias que sean bancos en cuyo capital la matriz tenga participación de al menos dos tercios.

Por tanto, en la medida que es facultad de la Entidad determinar el requerimiento y que este no resulta contrario a la normativa en materia de contrataciones públicas, este Organismo Supervisor decide NO ACOGER la observación.

Cuestionamiento Nº 1:	Contra la forma de acreditar la capacidad económica

El observante cuestiona que, al absolverse la Observación Nº 32, formulada por el participante CONSTRUCTORA SAN JOSE S.A., el Comité Especial haya dispuesto que la solvencia económica de los postores se acredite únicamente mediante líneas de crédito obtenidas por estos y se haya excluido la posibilidad de acreditar dicha solvencia con copias de las cartas fianza obtenidas en anteriores compromisos contractuales. Al respecto, sostiene que las cartas fianza son documentos que pueden acreditar lo requerido por la Entidad en la medida que al respaldar el incumplimiento de obligaciones de terceros es una modalidad de crédito indirecto. En atención a ello, solicita que se permita acreditar la solvencia económica de los postores mediante cartas fianza o líneas de crédito obtenidas por estos.

Pronunciamiento

En relación con el cuestionamiento formulado, la Entidad, mediante el informe técnico remitido con motivo de la elevación de Bases, indica que no considera a las cartas fianza como un medio idóneo para acreditar la capacidad económica en la medida que, al ser documentos que al vencerse y ser devueltos, haber obtenido cinco cartas fianza equivalentes a por ejemplo S/. 50 000 000 significa que dicho postor cuente con una capacidad crediticia equivalente a S/. 250 000 000, ya que cada una de dichas cartas fianza podría haberse solicitado luego de haber devuelto la anterior; lo que no sucede con las líneas de crédito que si reflejarían la capacidad crediticia de una empresa en determinado momento.

Ahora bien, en la medida que es facultad de la Entidad determinar su requerimiento y que lo señalado por esta resulta razonable, este Organismo Supervisor decide NO ACOGER el cuestionamiento.

Cuestionamiento Nº 2:	Contra el requerimiento de equipamiento en la calificación previa

El participante cuestiona que al acogerse la Observación Nº 2, formulada por el participante ICCGSA, se haya dispuesto que el equipo mínimo solicitado para la calificación previa sea propio y se encuentre en el país, pues considera que ello resulta restrictivo de la competencia, así como contrario al Principio de Economía que debe respetar toda contratación pública. En atención a ello, solicita que se mantenga la disposición original de las Bases que indicaba que dicho equipamiento podía ser propio, alquilado o encontrarse bajo otra modalidad de adquisición, siendo que su disponibilidad se sustentaría mediante la presentación de una declaración jurada en la que se detallaría sus características.

Pronunciamiento

En la medida que la presente observación versa sobre idéntico tema al analizado al absolver el Cuestionamiento Único formulado por el participante GALVAO ENGENHARIA S.A. SUCURSAL PERÚ, este Organismo Supervisor se remite a lo allí señalado. En esa medida, decide ACOGER el cuestionamiento formulado, por lo que deberá restituirse la disposición que indicaba que el equipamiento solicitado para la calificación previa podría ser propio, alquilado o encontrarse bajo otra modalidad de adquisición, siendo que su disponibilidad se sustentaría mediante la presentación de una declaración jurada en la que se detallaría sus características.

Cuestionamiento Nº 3:	Contra la oportunidad para presentar los certificados de habilidad de los profesionales

El observante cuestiona que al absolverse la Observación Nº 37, formulada por el participante SUPERCONCRETO DEL PERÚ S.A., se haya modificado la disposición que indicaba que los certificados de habilidad de los profesionales ofrecidos como parte de las propuestas debían presentarse de manera previa a la suscripción del contrato, en el caso de profesionales nacionales, y de manera previa al inicio de la obra, en el caso de los profesionales extranjeros, siendo que, luego de la modificación mencionada, la totalidad de los certificados de habilidad deben presentarse de manera previa a la suscripción del contrato.

Pronunciamiento

En la medida que la presente observación versa sobre idéntico tema al analizado al absolver el Cuestionamiento Nº 2, formulado por el participante ERWIN VIDARTE LLONTOP, debe tenerse en cuenta lo dispuesto al absolverlo. En tal sentido, este Organismo Supervisor ha decidido ACOGER el cuestionamiento formulado, por lo que deberá precisarse que, en el caso de profesionales extranjeros, el certificado de habilidad respectivo deberá presentarse de manera previa al inicio de la obra, siendo suficiente que, al momento de la firma del contrato, el ganador de la buena pro acredite el inicio del trámite para la obtención del registro y certificado de habilidad de los profesionales ofrecidos, ante el Colegio de Ingenieros del Perú.

- Observante:	COPISA CONSTRUCTORA PIRENAICA S.A.

Cuestionamiento Nº 1:	Contra la forma de acreditar la representación legal

El observante cuestiona que al absolverse la Observación Nº 1, formulada por el participante ICCGSA, el Comité Especial haya indicado que el documento registral con el cual se acreditará la representación legal de una empresa debe haber sido emitido por los Registros Públicos del Perú, pues dicha disposición resulta restrictiva de la competencia, además de no tener sustento técnico o legal. En esa medida, solicita que se permita acreditar la representación legal de un postor con el documento registral emitido por la autoridad competente del país de origen del postor.

Pronunciamiento

En la medida que el presente cuestionamiento versa sobre idéntico tema al analizado al absolver el Cuestionamiento Nº 1, formulado por CONSTRUÇOES E COMERCIO CAMARGO CORREA S.A. debe tenerse en cuenta lo señalado al absolverlo. En esa medida  se ACOGE la presente observación, por lo que debe precisarse que se podrá acreditar la representación legal de un postor con el documento registral emitido por la autoridad competente del país de origen del postor

Sin perjuicio de lo anterior debe tenerse presente que, en caso el documento registral que se presente se encuentre en un idioma distinto al castellano, deberá acompañarse la traducción respectiva, la cual deberá haber sido realizada por un traductor público juramentado. Asimismo, en la medida que el documento registral es emitido por una autoridad pública extranjera, de manera previa a la firma del contrato, deberá presentarse el documento en cuestión legalizado por el consulado respectivo y por el Ministerio de Relaciones Exteriores.

Cuestionamiento Nº 2:	Contra el requerimiento de equipamiento en la calificación previa

El participante cuestiona que al acogerse la Observación Nº 2, formulada por el participante ICCGSA, se haya dispuesto que el equipo mínimo solicitado para la calificación previa sea propio y se encuentre en el país, pues considera que ello resulta restrictivo de la competencia, así como contrario al Principio de economía que debe respetar toda contratación pública. En atención a ello, solicita que se mantenga la disposición original de las Bases que indicaba que dicho equipamiento podía ser propio, alquilado o encontrarse bajo otra modalidad de adquisición, siendo que su disponibilidad se sustentaría mediante la presentación de una declaración jurada en la que se detallaría sus características.

Pronunciamiento

En la medida que la presente observación versa sobre idéntico tema al analizado al absolver el Cuestionamiento Único formulado por el participante GALVAO ENGENHARIA S.A. SUCURSAL PERÚ, este Organismo Supervisor se remite a lo allí señalado. En esa medida, decide  ACOGER el cuestionamiento formulado, por lo que deberá restituirse la disposición que indicaba que el equipamiento solicitado para la calificación previa podría ser propio, alquilado o encontrarse bajo otra modalidad de adquisición, siendo que su disponibilidad se sustentaría mediante la presentación de una declaración jurada en la que se detallaría sus características.

Cuestionamiento Nº 3:	Contra la oportunidad para presentar los certificados de habilidad de los profesionales

El observante cuestiona que al absolverse la Observación Nº 37, formulada por el participante SUPERCONCRETO DEL PERÚ S.A., se haya modificado la disposición que indicaba que los certificados de habilidad de los profesionales ofrecidos como parte de las propuestas debían presentarse de manera previa a la suscripción del contrato, en el caso de profesionales nacionales, y de manera previa al inicio de la obra, en el caso de los profesionales extranjeros, siendo que, luego de la modificación mencionada, la totalidad de los certificados de habilidad deben presentarse de manera previa a la suscripción del contrato.

Pronunciamiento

En la medida que la presente observación versa sobre idéntico tema al analizado al absolver el Cuestionamiento Nº 2, formulado por el participante ERWIN VIDARTE LLONTOP, debe tenerse en cuenta lo dispuesto al absolverlo. En tal sentido, este Organismo Supervisor ha decidido ACOGER el cuestionamiento formulado, por lo que deberá precisarse que, en el caso de profesionales extranjeros, el certificado de habilidad respectivo deberá presentarse de manera previa al inicio de la obra, siendo suficiente que, al momento de la firma del contrato, el ganador de la buena pro acredite el inicio del trámite para la obtención del registro y certificado de habilidad de los profesionales ofrecidos, ante el Colegio de Ingenieros del Perú.

- Observante:	JOHE S.A.

Cuestionamiento Único:	Contra la forma de acreditar la representación legal

El observante cuestiona al absolverse la Observación Nº 1, formulada por el participante ICCGSA, el Comité Especial haya indicado que el documento registral con el cual se acreditará la representación legal de una empresa debe haber sido emitido por los Registros Públicos del Perú, pues dicha disposición resulta restrictiva de la competencia, además de no tener sustento técnico o legal. En esa medida, solicita que se permita acreditar la representación legal de un postor con el documento registral emitido por la autoridad competente del país de origen del postor.

Pronunciamiento

En la medida que el presente cuestionamiento versa sobre idéntico tema al analizado al absolver el Cuestionamiento Nº 1, formulado por CONSTRUÇOES E COMERCIO CAMARGO CORREA S.A. debe tenerse en cuenta lo señalado al absolverlo. En esa medida  se ACOGE la presente observación.

Sin perjuicio de lo anterior debe tenerse presente que, en caso el documento registral que se presente se encuentre en un idioma distinto al castellano, deberá acompañarse la traducción respectiva, la cual deberá haber sido realizada por un traductor público juramentado. Asimismo, en la medida que el documento registral es emitido por una autoridad pública extranjera, de manera previa a la firma del contrato, deberá presentarse el documento en cuestión legalizado por el consulado respectivo y por el Ministerio de Relaciones Exteriores.

- CONTENIDO DE LAS BASES CONTRARIO A LA NORMATIVA SOBRE CONTRATACIONES DEL ESTADO

En ejercicio de su función de velar por el cumplimiento de la normativa vigente en materia de contrataciones del Estado, conforme a lo señalado en el inciso a) del artículo 58° de la Ley, este Organismo Supervisor ha procedido a realizar la revisión de las Bases remitidas, habiendo detectado el siguiente contenido contrario a la Ley y el Reglamento.

  - Registro de participante

Conforme a lo dispuesto por el artículo 52º del Reglamento “el participante se registrará previo pago de un derecho, cuyo monto no podrá ser mayor al costo de reproducción de las Bases”.

Ahora bien, en el numeral 2.2 de la Sección Específica de las Bases se aprecia que el costo por derecho de participación se ha establecido en S/. 600,00 (seiscientos con 00/100 nuevos soles). En ese sentido, en atención al Principio de Transparencia, deberá registrarse en el SEACE, junto con la integración de las Bases, la estructura de costos del registro de participantes; en caso de no corresponder únicamente al costo de reproducción, la Entidad deberá proceder a la devolución de la diferencia a los participantes.

  - Obras similares

De acuerdo con lo señalado en las Bases se considerarán obras similares a las obras de mejoramiento, construcción, rehabilitación de carreteras a nivel de asfalto y/o tratamiento superficial bicapa; adicionalmente, al absolverse la consulta Nº 188 se precisó que, también se considerarían similares a las obras de construcción y pavimentación y/o mejoramiento y pavimentación de carreteras a nivel de asfalto y/o tratamiento superficial bicapa.

No obstante ello, al absolver la denominada observación Nº 64, formulada por el participante ERWIN VIDARTE LLONTOP, en la que se solicita que se precise que se considerarán similares a las obras de construcción y/o mejoramiento y/o rehabilitación, y/o pavimentación o la combinación de estos términos siempre y cuando se trate de carreteras a nivel de asfalto y/o tratamiento superficial bicapa, la Entidad responde se mantiene lo señalado en las Bases, pese a que la consulta se genera justamente por la poca claridad de estas.

En esa medida, con motivo de la integración de Bases deberá publicarse en el SEACE un informe técnico en el que la Entidad indique cuáles son las características que definen la naturaleza de la obra a contratar y precise que se considerarán similares todas las obras que contengan dichas características, independientemente de su denominación.

- CONCLUSIONES

En virtud de lo expuesto, este Organismo Supervisor ha dispuesto:

  - ACOGER la Observación Nº 4 formulada por el participante GALVAO ENGENHARIA S.A. SUCURSAL PERÚ contra las Bases de la Licitación Pública 
Nº 0002-2011-MTC/20, convocada para la ejecución de la obra “Rehabilitación y mejoramiento de la carretera Chamaya – Jaén – San Ignacio – Río Canchis, tramo: San Ignacio – Puente Integración”, por lo que deberá cumplirse lo dispuesto al absolverla.

  - ACOGER el Cuestionamiento Único formulado por el participante GALVAO ENGENHARIA S.A. SUCURSAL PERÚ contra las Bases de la Licitación Pública 
Nº 0002-2011-MTC/20, convocada para la ejecución de la obra “Rehabilitación y mejoramiento de la carretera Chamaya – Jaén – San Ignacio – Río Canchis, tramo: San Ignacio – Puente Integración”, por lo que deberá cumplirse lo dispuesto al absolverlo.

  - ACOGER las Observaciones Nº 17 y Nº 18, formuladas por el participante CONSTRUCTORA QUEIROZ GALVAO S.A. SUCURSAL PERÚ contra las Bases de la Licitación Pública Nº 0002-2011-MTC/20, convocada para la ejecución de la obra “Rehabilitación y mejoramiento de la carretera Chamaya – Jaén – San Ignacio – Río Canchis, tramo: San Ignacio – Puente Integración”, por lo que deberá cumplirse lo dispuesto al absolverlas

  - NO ACOGER las Observaciones Nº 21 y Nº 23 formuladas por el participante CONSTRUCTORA QUEIROZ GALVAO S.A. SUCURSAL PERÚ contra las Bases de la Licitación Pública Nº 0002-2011-MTC/20, convocada para la ejecución de la obra “Rehabilitación y mejoramiento de la carretera Chamaya – Jaén – San Ignacio – Río Canchis, tramo: San Ignacio – Puente Integración”, sin perjuicio de lo cual deberá cumplirse lo dispuesto al absolverlas.

  - ACOGER la Observación Nº 36, formulada por el participante COMTESA INTERNACIONAL S.A. contra las Bases de la Licitación Pública Nº 0002-2011-MTC/20, convocada para la ejecución de la obra “Rehabilitación y mejoramiento de la carretera Chamaya – Jaén – San Ignacio – Río Canchis, tramo: San Ignacio – Puente Integración”, sin perjuicio de lo cual deberá cumplirse lo dispuesto al absolverla.

  - ACOGER la Observación Nº 40, formulada por el participante OBRAS DE INGENIERÍA S.A. contra las Bases de la Licitación Pública Nº 0002-2011-MTC/20, convocada para la ejecución de la obra “Rehabilitación y mejoramiento de la carretera Chamaya – Jaén – San Ignacio – Río Canchis, tramo: San Ignacio – Puente Integración”, sin perjuicio de lo cual deberá cumplirse lo dispuesto al absolverla.

  - NO ACOGER las Observaciones Nº 42, Nº 43, Nº 44, Nº 45, Nº 46, Nº 47, Nº 48, Nº 49, Nº 50, Nº 51, Nº 56, Nº 58 y Nº 59  formuladas por el participante OBRAS DE INGENIERÍA S.A. contra las Bases de la Licitación Pública Nº 0002-2011-MTC/20, convocada para la ejecución de la obra “Rehabilitación y mejoramiento de la carretera Chamaya – Jaén – San Ignacio – Río Canchis, tramo: San Ignacio – Puente Integración”, sin perjuicio de lo cual deberá cumplirse lo dispuesto al absolverlas

  - ACOGER las Observaciones Nº 52 y Nº 53, formuladas por el participante OBRAS DE INGENIERÍA S.A. contra las Bases de la Licitación Pública Nº 0002-2011-MTC/20, convocada para la ejecución de la obra “Rehabilitación y mejoramiento de la carretera Chamaya – Jaén – San Ignacio – Río Canchis, tramo: San Ignacio – Puente Integración”, por lo que deberá cumplirse lo dispuesto al absolverlas

  - NO ACOGER la Observación Nº 68, formulada por el participante ERWIN VIDARTE LLONTOP contra las Bases de la Licitación Pública Nº 0002-2011-MTC/20, convocada para la ejecución de la obra “Rehabilitación y mejoramiento de la carretera Chamaya – Jaén – San Ignacio – Río Canchis, tramo: San Ignacio – Puente Integración

  - ACOGER los cuestionamientos Nº 1 y Nº 2, formulados por el participante ERWIN VIDARTE LLONTOP contra las Bases de la Licitación Pública Nº 0002-2011-MTC/20, convocada para la ejecución de la obra “Rehabilitación y mejoramiento de la carretera Chamaya – Jaén – San Ignacio – Río Canchis, tramo: San Ignacio – Puente Integración”, por lo que deberá cumplirse lo dispuesto al absolverlos

  - ACOGER las Observaciones Nº 71, Nº 75 y Nº 76, formuladas por el participante CONSTRUÇOES E COMERCIO CAMARGO CORREA S.A.contra las Bases de la Licitación Pública Nº 0002-2011-MTC/20, convocada para la ejecución de la obra “Rehabilitación y mejoramiento de la carretera Chamaya – Jaén – San Ignacio – Río Canchis, tramo: San Ignacio – Puente Integración”, por lo que deberá cumplirse lo dispuesto al absolverlas.

  - NO ACOGER las Observaciones Nº 72 y Nº 73 formuladas por el participante CONSTRUÇOES E COMERCIO CAMARGO CORREA S.A., contra las Bases de la Licitación Pública Nº 0002-2011-MTC/20, convocada para la ejecución de la obra “Rehabilitación y mejoramiento de la carretera Chamaya – Jaén – San Ignacio – Río Canchis, tramo: San Ignacio – Puente Integración”

  - ACOGER la Observación Nº 74, formulada por el participante CONSTRUÇOES E COMERCIO CAMARGO CORREA S.A.contra las Bases de la Licitación Pública 
Nº 0002-2011-MTC/20, convocada para la ejecución de la obra “Rehabilitación y mejoramiento de la carretera Chamaya – Jaén – San Ignacio – Río Canchis, tramo: San Ignacio – Puente Integración”, sin perjuicio de lo cual deberá cumplirse lo dispuesto al absolverla

  - ACOGER el Cuestionamiento Nº 1 formulado por el participante CONSTRUÇOES E COMERCIO CAMARGO CORREA S.A.contra las Bases de la Licitación Pública 
Nº 0002-2011-MTC/20, convocada para la ejecución de la obra “Rehabilitación y mejoramiento de la carretera Chamaya – Jaén – San Ignacio – Río Canchis, tramo: San Ignacio – Puente Integración”, sin perjuicio de lo cual deberá cumplirse lo dispuesto al absolverlo

  - NO ACOGER el Cuestionamiento Nº 2 formulado por el participante CONSTRUÇOES E COMERCIO CAMARGO CORREA S.A.contra las Bases de la Licitación Pública Nº 0002-2011-MTC/20, convocada para la ejecución de la obra “Rehabilitación y mejoramiento de la carretera Chamaya – Jaén – San Ignacio – Río Canchis, tramo: San Ignacio – Puente Integración”

  - ACOGER el Cuestionamiento Nº 3 formulado por el participante CONSTRUÇOES E COMERCIO CAMARGO CORREA S.A.contra las Bases de la Licitación Pública 
Nº 0002-2011-MTC/20, convocada para la ejecución de la obra “Rehabilitación y mejoramiento de la carretera Chamaya – Jaén – San Ignacio – Río Canchis, tramo: San Ignacio – Puente Integración”, por lo que deberá cumplirse lo dispuesto al absolverlo

  - NO ACOGER las Observaciones Nº 86 y Nº 88 formuladas por el participante ASSIGNIA INFRAESTRUCTURAS S.A. SUCURSAL DEL PERÚ, contra las Bases de la Licitación Pública Nº 0002-2011-MTC/20, convocada para la ejecución de la obra “Rehabilitación y mejoramiento de la carretera Chamaya – Jaén – San Ignacio – Río Canchis, tramo: San Ignacio – Puente Integración”

  - NO ACOGER la Observación Nº 90, formulada por el participante COMPAÑÍA VERDU S.A. contra las Bases de la Licitación Pública Nº 0002-2011-MTC/20, convocada para la ejecución de la obra “Rehabilitación y mejoramiento de la carretera Chamaya – Jaén – San Ignacio – Río Canchis, tramo: San Ignacio – Puente Integración

  - NO ACOGER el Cuestionamiento Nº 1 formulado por el participante COMPAÑÍA VERDU S.A. contra las Bases de la Licitación Pública Nº 0002-2011-MTC/20, convocada para la ejecución de la obra “Rehabilitación y mejoramiento de la carretera Chamaya – Jaén – San Ignacio – Río Canchis, tramo: San Ignacio – Puente Integración”

  - ACOGER los cuestionamientos Nº 2 y Nº 3, formulados por el participante COMPAÑÍA VERDU S.A. contra las Bases de la Licitación Pública Nº 0002-2011-MTC/20, convocada para la ejecución de la obra “Rehabilitación y mejoramiento de la carretera Chamaya – Jaén – San Ignacio – Río Canchis, tramo: San Ignacio – Puente Integración”, por lo que deberá cumplirse lo dispuesto al absolverlos.

  - ACOGER los cuestionamientos Nº 1, Nº 2 y Nº 3, formulados por el participante COPISA CONSTRUCTORA PIRENAICA S.A. contra las Bases de la Licitación Pública Nº 0002-2011-MTC/20, convocada para la ejecución de la obra “Rehabilitación y mejoramiento de la carretera Chamaya – Jaén – San Ignacio – Río Canchis, tramo: San Ignacio – Puente Integración”, por lo que deberá cumplirse lo dispuesto al absolverlos.

  - ACOGER el Cuestionamiento Único formulado por el participante JOHE S.A contra las Bases de la Licitación Pública Nº 0002-2011-MTC/20, convocada para la ejecución de la obra “Rehabilitación y mejoramiento de la carretera Chamaya – Jaén – San Ignacio – Río Canchis, tramo: San Ignacio – Puente Integración”, por lo que deberá cumplirse lo dispuesto al absolverlo

  - NO PRONUNCIARSE respecto de la Observaciones y Cuestionamientos   y solicitudes de elevación de Bases citados en el numeral 1 del presente Pronunciamiento, por no enmarcarse en ninguno de los supuestos que habilitan al OSCE a emitir pronunciamiento.

  - El Comité Especial deberá tener en cuenta las observaciones formuladas en el numeral 3 del presente Pronunciamiento a fin de efectuar las modificaciones a las Bases que hubiere a lugar.

  - Publicado el Pronunciamiento del OSCE en el SEACE, el Comité Especial deberá implementarlo estrictamente, aun cuando ello implique que dicho órgano acuerde bajo responsabilidad, la suspensión temporal del proceso y/o la prórroga de sus etapas, en atención a la complejidad de las correcciones, adecuaciones o acreditaciones que sea necesario realizar, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 58 del Reglamento.

  - A efectos de integrar las Bases, el Comité Especial también deberá incorporar  al texto original de las Bases todas las correcciones, precisiones y/o modificaciones dispuestas en el pliego de absolución de consultas, en el pliego de absolución de observaciones y en el Pronunciamiento, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 60 del Reglamento.

  - Conforme al artículo 58 del Reglamento, compete exclusivamente al Comité Especial implementar estrictamente lo dispuesto por este Organismo Supervisor en el presente Pronunciamiento, bajo responsabilidad, no pudiendo continuarse con el trámite del proceso en tanto las Bases no hayan sido integradas correctamente, bajo sanción de nulidad de todos los actos posteriores.

  - Al momento de integrar las Bases el Comité Especial deberá modificar las fechas de registro de participantes, integración de Bases, presentación de propuestas y otorgamiento de la buena pro, para lo cual deberá considerar que, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 53 del Reglamento, las personas naturales y jurídicas que deseen participar en el presente proceso de selección podrán registrarse hasta un (1) día después de haber quedado integradas las Bases, y que, a tenor del artículo 24 del Reglamento, entre la integración de Bases y la presentación de propuestas no podrá mediar menos de cinco (5) días hábiles, computados a partir del día siguiente de la publicación de las Bases integradas en el SEACE.

Jesús María, 27 de julio de 2011

JUAN ANTONIO SILVA SOLOGUREN

Director Técnico Normativo

MMB/.

Artículo 4.- Principios que rigen a las contrataciones.-

[…]

i) Principio de Economía: En toda contratación se aplicarán los criterios de simplicidad, austeridad, concentración y ahorro en el uso de los recursos, en las etapas de los procesos de selección y en los acuerdos y resoluciones recaídos sobre ellos, debiéndose evitar exigencias y formalidades costosas e innecesarias en las Bases y en los contratos.

[…]

Artículo 4.- Principios que rigen las contrataciones.-

[…]

c) Principio de Libre Concurrencia y Competencia: En los procesos de contrataciones se incluirán regulaciones o tratamientos que fomenten la más amplia, objetiva e imparcial concurrencia, pluralidad y participación de postores.

[…]

Al respecto, revisar Pronunciamientos Nº 328-2011/DTN y Nº 205-2011/DTN, entre otros

Ver pronuciamiento 110-2011/DTN.

Al respecto, ver el Pronuciamiento Nº 276-2009/DTN

El Tribunal de Contrataciones del Estado ha establecido este criterios en diversas resoluciones, como por ejemplo, la Resolución Nº 1550-2009-TC-S4.

Ver pronuciamiento 110-2011/DTN.

Ver pronuciamiento 110-2011/DTN.

Ver pronuciamiento 110-2011/DTN.

? Artículo 4.- Principios que rigen a las contrataciones.-

[…]

h) Principio de Transparencia: Toda contratación deberá realizarse sobre la base de criterios y calificaciones objetivas, sustentadas y accesibles a los postores. Los postores tendrán acceso durante el proceso de selección a la documentación correspondiente, salvo las excepciones previstas en la presente norma y su Reglamento. La convocatoria, el otorgamiento de la Buena Pro y los resultados deben ser de público conocimiento.

[…]

Debe tenerse presente que ante similar observación presentada durante el trámite de la licitación pública 
Nº 0001-2011-MTC/20, la Entidad la acogió esgrimiendo argumentos que resultan totalmente opuestos a los señalados en el informe técnico que se remitió en el presente caso, por lo que ello debe tenerse presente al elaborar el informe técnico requerido.