PRONUNCIAMIENTO N° 371-2011/DTN

Entidad:		Proyecto Especial de Infraestructura de Transporte Nacional – Provias Nacional

Referencia:		Licitación Pública Nº 0005-2011-MTC/20, convocada para la ejecución de la obra “Rehabilitación y mejoramiento de la carretera Ayacucho – Abancay, tramo: Km. 50+000 al Km. 98+800”.

- ANTECEDENTES

Mediante Oficio Nº 001-2011-MTC/20/C.E-CP Nº 0008-2011-MTC/20, recibido el 09.SET.2011, el Presidente del Comité Especial del proceso de selección de la referencia remitió al Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE) las ocho (8) observaciones formuladas por el participante OBRAS DE INGENIERÍA S.A., las diez (10) observaciones formuladas por el participante CONSTRUCTORA RECIFE S.A., las cuatro (4) observaciones formuladas por el participante ASSIGNIA INFRAESTRUCTURAS S.A., las seis (6) observaciones formuladas por el participante SONEL ENGENHARIA S.A., el Cuestionamiento Único formulado por el participante JOHE S.A. y el Cuestionamiento Único formulado por el participante CONALVIAS S.A. SUCURSAL PERÚ, así como el informe técnico respectivo, en cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 28 del Decreto Legislativo Nº 1017, en adelante la Ley, y el artículo 58 de su Reglamento, aprobado por Decreto Supremo Nº 184-2008-EF, en adelante el Reglamento.

Cabe precisar que para el desarrollo del presente pronunciamiento, se respetará la numeración establecida en el pliego de absolución de observaciones.

Adicionalmente, corresponde señalar que, atendiendo a lo dispuesto por el artículo 58 del Reglamento, este Organismo Supervisor se pronunciará únicamente respecto de: a) las observaciones presentadas por el solicitante que no hayan sido acogidas o son acogidas parcialmente; b) las respuestas a las observaciones del solicitante que, pese a ser acogidas, son consideradas por éste contrarias a la normativa; o, c) el acogimiento de las observaciones formuladas por un participante distinto al solicitante, cuando éste último manifieste que considera tal acogimiento contrario a la normativa, siempre que se haya registrado como tal antes del vencimiento del plazo previsto para formular observaciones.

En esa medida, en tanto fueron acogidas por el Comité Especial, este Organismo Supervisor no se pronunciará respecto de la Observación Nº 5 formulada por el participante OBRAS DE INGENIERÍA S.A., respecto de las Observaciones Nº 27, 28 y 29 formuladas por el participante SONEL ENGENHARIA S.A., respecto de las Observaciones N° 36 y 37 formuladas por el participante CONSTRUCTORA RECIFE S.A., ni respecto de la Observación N° 56 formulada por la empresa ASSIGNIA INFRAESTRUCTURAS S.A. Asimismo, en la medida que la denominadas Observaciones Nº 26, 31 y 58 en estricto, califican como consultas, no corresponde pronunciarse respecto a ellas.

De igual modo, en su escrito de elevación de observaciones, a través de su Cuestionamiento          N° 1, la empresa SONEL ENGENHARIA S.A. cuestiona la absolución a la Consulta N° 73, por lo que al no encontrase dicho supuesto previsto en el artículo 58 del Reglamento, no corresponde emitir pronunciamiento.

Por su parte, la empresa CONALVIAS S.A. SUCURSAL PERÚ solicitó la elevación de las Bases y los actuados al OSCE, debido a que no está conforme con la absolución a la Observación Nº 4 formulada por el participante OBRAS DE INGENIERÍA S.A.

Al respecto, de la revisión efectuada a la documentación obrante en el expediente, puede advertirse que la empresa CONALVIAS S.A. SUCURSAL PERÚ no presentó observaciones a las Bases. En ese sentido, las precitadas empresas tenían la posibilidad de cuestionar el acogimiento de alguna observación presentada por otro participante, supuesto habilitante para que este Organismo Supervisor emita el respectivo pronunciamiento.

Ahora bien, del pliego de absolución de observaciones puede constatarse que el Comité Especial no acogió la observación citada anteriormente, por lo tanto no existió una modificación de las Bases.

- En consecuencia, considerando que el participante CONALVIAS S.A. SUCURSAL PERÚ  no presentó observaciones, ni cuestiona el acogimiento de alguna observación, este Organismo Supervisor no se encuentra habilitado para emitir pronunciamiento; sin perjuicio de las observaciones de oficio que puedan realizarse, al amparo de lo previsto por el inciso         a) del artículo 58 de la Ley.

- OBSERVACIONES

- Observante:	OBRAS DE INGENIERÍA S.A.

Observaciones Nº 1, 2 y 3:			Contra el valor referencial

El observante sostiene que el valor referencial no habría contemplado la totalidad de los costos que inciden en él, ya que este habría sido calculado sin considerar metrados, rendimientos o actividades que resultan necesarios para la adecuada ejecución de la obra. Asimismo sostiene que el cálculo del valor referencial se ha basado, en muchos casos, en documentos y normas desactualizadas, por lo que el resultado final no sería el correcto. En esa medida, solicita que se reformule el valor referencial a fin de que este refleje el costo real del mercado.

Pronunciamiento

De acuerdo con el artículo 14 del Reglamento, en el caso de los procesos de selección cuyo objeto contractual sea la ejecución de obras, el valor referencial será el correspondiente al presupuesto de obra establecido en el expediente técnico, y debe considerar todos los tributos, seguros, transporte, inspecciones, pruebas, seguridad en el trabajo y los costos laborales respectivos conforme a la legislación vigente.

En el presente caso, en atención a las observaciones formuladas la entidad indica que la totalidad de costos cuestionados fueron contemplados al determinarse el valor referencial.

Por tanto, en atención a que es responsabilidad de la Entidad determinar el valor referencial y a lo manifestado por esta, este Organismo Supervisor decide NO ACOGE las observaciones formuladas.

Sin perjuicio de lo anterior, con motivo de la integración de Bases, deberá publicarse en el SEACE la documentación correspondiente al expediente técnico que sustente lo afirmado por la Entidad; caso contrario, deberá reformularse el valor referencial en lo que corresponda.

Observación Nº 4:		Contra las consecuencias de la resolución del contrato

El observante cuestiona que, pese a que la proforma del contrato, en los numerales 16.4 y 16.7 de la Cláusula Décimo Sexta, incluye causales de resolución del contrato por causas imputables a la Entidad, no se haya precisado que, de resolverse el contrato por dicho motivo, la Entidad reconocerá una indemnización a favor de la Entidad, en concordancia con el artículo 44 de la Ley y el artículo 209 del Reglamento. En atención a ello, solicita que se efectúe la precisión solicitada.

Pronunciamiento

De acuerdo con el artículo 44 de la Ley, cuando se resuelva el contrato por causa imputable a alguna de las partes, corresponderá a la otra parte resarcir por los daños y perjuicios ocasionados. Por su parte, el artículo 209 del Reglamento dispone que en caso la resolución del contrato sea por causa atribuible a la Entidad convocante se le reconocerá al contratista el cincuenta por ciento (50%) de la utilidad prevista, calculada sobre el saldo que se dejó ejecutar.

En tal sentido, toda vez que la normativa de contratación pública dispone que, en caso se resuelva el contrato por causas atribuibles a la Entidad, corresponderá a esta efectuar el reconocimiento por los daños y perjuicios ocasionados, este Organismo Supervisor ha decidido ACOGER la observación, por lo que deberá efectuarse la precisión solicitada.

Sin perjuicio de lo anterior, debe tenerse presente que, contrariamente a lo señalado por el observante, no puede afirmarse a priori que las causales de resolución de contrato previstas en los numerales 16.4 y 16.7 de la Cláusula Décimo Sexta de la proforma del contrato son imputables a la Entidad, por lo que solo corresponderá indemnizar al contratista cuando, habiéndose resuelto el contrato invocando alguna de dichas causales, se determine que la configuración de la causal es atribuible a la Entidad.

Observación Nº 6:		Contra la obligación de pago de deducibles e indemnizaciones

El observante cuestiona que el numeral 26.7 de la Cláusula Vigésimo sexta de la proforma del contrato, disponga que la totalidad de los deducibles correspondientes al trámite de reparación de siniestros por parte de la compañía aseguradora deban ser asumidos por el contratista, pues considera que ello resulta desproporcionado y oneroso en exceso. En esa medida, solicita que el pago de deducibles o indemnizaciones por daños causados a terceros se encuentre a cargo del contratista únicamente cuando los siniestros sean imputables a este.

Pronunciamiento

Si bien de acuerdo con el contrato, corresponde al contratista la contratación del pago de todos los seguros necesarios para resguardar la integridad de los bienes, recursos a emplear y terceros eventualmente afectados,  pretender que sea este quien asuma la totalidad del pago de deducibles o indemnizaciones que se generen como consecuencia de eventuales siniestros resulta excesivo, máxime si, por la imprevisibilidad de dichos siniestros, el costo por el pago de deducibles e indemnizaciones no pueda ser considerado al determinarse el valor referencial.

No obstante ello, también resultaría excesivo pretender que cuando los siniestros no sean imputables ni a la entidad ni al contratista, sea la primera quien asuma el costo del pago de los deducibles y/o indemnizaciones, como pretende el observante.

En esa medida, considerando que el observante pretende que el pago de deducibles e indemnizaciones solo sea responsabilidad suya cuando los siniestros que originan su pago sean imputables a él, este Organismo Supervisor decide NO ACOGER la observación formulada. Sin perjuicio de lo anterior, atendiendo a que de acuerdo con el Principio de Equidad las prestaciones y derechos de las partes deberán guardar razonable relación de equivalencia y proporcionalidad, deberá precisarse que el pago de deducibles y siniestros será de cargo de la parte del contrato causante de la producción de dicho siniestro, siendo que en caso dicha ocurrencia no sea imputable a ninguna de las partes, los pagos derivados de él serán asumidos por ambos en partes iguales.

Observaciones Nº 7 y Nº 8:			Contra la cláusula arbitral

El observante cuestiona que los numerales 35.3, 35.6, 35,7 y 35.8 de la Cláusula Trigésimo Quinta de la proforma del contrato dispongan que las controversias que deban ser resueltas mediante arbitraje, incluida las relacionadas con la designación de los árbitros, se sometan al Centro de análisis y Resolución de Conflictos de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Asimismo, cuestiona que el numeral 3.11 de la citada cláusula indique que para interponer recurso de anulación del laudo arbitral ante el Poder Judicial, no constituirá requisito de admisibilidad de dicho recurso la presentación de recibo de pago, comprobante de depósito bancario, fianza solidaria por el monto laudado a favor de la parte vencedora, creado o por crearse; pues considera que, en tanto las disposición cuestionada forma parte de una cláusula arbitral, se requiere el común acuerdo de las partes, siendo que, en el presente caso, el observante no se encuentra de acuerdo con ellas.

En atención a lo manifestado, solicita que se suprima la disposición cuestionada, sin perjuicio de que, previo acuerdo de las partes, se incorpore una disposición al respecto al momento de la suscripción del contrato.

Pronunciamiento

El convenio arbitral es el acuerdo por el que las partes deciden someter a arbitraje las controversias que hayan surgido o puedan surgir entre ellas respecto de una determinada relación jurídica contractual o de otra naturaleza. En ese sentido, su configuración se sustenta en la libertad de pacto de las partes.

No obstante, la normativa de contrataciones del Estado establece la obligatoriedad de someter a arbitraje las controversias que puedan surgir durante la ejecución del contrato, y regula ciertas disposiciones generales respecto del procedimiento de solución de controversias.

Ahora bien, debido a que la configuración del convenio arbitral se produce mediante acuerdo entre partes contratantes, el solo cuestionamiento del contenido de la cláusula arbitral supone que el Comité Especial deba acoger la observación, a fin de supeditar lo cuestionado al acuerdo que arriben las partes para la suscripción del contrato, siendo suficiente para el proceso de selección la incorporación de una cláusula genérica de solución de controversias.

En consideración de lo expuesto, toda vez que el participante cuestiona parte del contenido del convenio arbitral, este Organismo Supervisor ha decidido ACOGER las observaciones formuladas, por lo que el Comité Especial deberá reformular la cláusula de solución de controversias de la proforma de contrato, dejando en potestad de las partes la elección de los requisitos para interponer recurso de anulación del laudo y la institución a la que serán sometidas las controversias que deban ser resueltas mediante arbitraje, incluida las relacionadas con la designación de los árbitros.

- Observante:		SONEL ENGENHARIA S.A.

Observación Nº 30:	Contra las disposiciones relacionadas con la capacidad económica

El observante cuestiona que se exija que las líneas de crédito que debe haber obtenido el postor para acreditar su capacidad económica durante la calificación previa, hayan sido otorgadas por Bancos extranjeros de primera categoría, incluidos en la relación aprobada por el Banco Central de Reserva. Al respecto, sostiene que el hecho que un banco extranjero no se encuentre dentro de la calificación de banco de primera categoría que otorga el Banco Central de Reserva no implica que dichas Entidades financieras no resulten solventes y confiables, por lo que solicita que se suprima tal restricción.

Pronunciamiento

De acuerdo con el artículo 13 de la Ley y el artículo 11 del Reglamento, compete a la Entidad establecer los requerimientos mínimos a ser cumplidos por los postores, cuidando que dicho requerimiento resulte razonable y congruente con el objeto de la convocatoria.

En el presente caso, la Entidad sostiene que si bien los postores pueden haber obtenido líneas de crédito en diversas entidades financieras, solo se considerará válidas para acreditar la capacidad económica, aquellas líneas de crédito obtenidas por entidades financieras nacionales bajo la supervisión de la Superintendencia de Banca, Seguros (SBS) o bancos extranjeros de primera categoría incluidos en la relación que publica periódicamente el Banco Central de Reservas del Perú, pues esta última Entidad es la competente en el Perú para calificar los niveles de servicio y confiabilidad de entidades financieras extranjeras.

Dicha disposición resulta razonable en la medida que, al no encontrarse bajo la supervisión de la SBS y AFP, resulta necesario establecer un parámetro para validar en el Perú las actividades de entidades financieras extranjeras. Para ello, el Banco Central de Reservas del Perú elabora una lista de bancos extranjeros de primera categoría, siendo que, para ser incluido en dicha lista se considera el tipo de banco (holdings bancarias, bancos comerciales, bancos de crédito de mediano y largo plazo, bancos de ahorro, bancos cooperativos, bancos de inversión, bancos inmobiliarios e hipotecarios, instituciones especializadas de crédito gubernamental, instituciones de crédito no bancario y entidades supranacionales); el capital mínimo: US$ 1 400 millones, no requerido para entidades supranacionales; el calificativo crediticio de corto plazo mínimo de por lo menos dos agencias calificadoras (F2 por Fitch, A-2 por S&P y P-2 por Moody’s); y, el calificativo crediticio de largo plazo mínimo de por lo menos dos agencias calificadoras (A- por Fitch, A- por S&P y A3 por Moody’s). Resulta importante resaltar que dentro del concepto de instituciones financieras de primera categoría están incluidas las matices mencionadas en la Circular  
Nº 042-2010-BCRP, así como todas sus sucursales y subsidiarias que sean bancos en cuyo capital la matriz tenga participación de al menos dos tercios.

Por tanto, en la medida que es facultad de la Entidad determinar el requerimiento y que este no resulta contrario a la normativa en materia de contrataciones públicas, este Organismo Supervisor decide NO ACOGER la observación.

Cuestionamiento N° 2:	Contra el requerimiento de equipamiento en la calificación previa

El participante cuestiona que al acogerse la Observación Nº 25, formulada por el participante ICCGSA, se haya dispuesto que el equipo mínimo solicitado para la calificación previa sea propio y se encuentre en el país, pues considera que ello resulta restrictivo de la competencia, así como contrario al Principio de economía que debe respetar toda contratación pública. En atención a ello, solicita que se mantenga la disposición original de las Bases que indicaba que dicho equipamiento podía ser propio, alquilado o encontrarse bajo otra modalidad de adquisición, siendo que su disponibilidad se sustentaría mediante la presentación de una declaración jurada en la que se detallaría sus características.

Pronunciamiento

El artículo 39 del Reglamento dispone que en los procesos que tienen por objeto la ejecución de obras cuyo valor referencial sea igual o superior a veinticinco mil Unidades Impositivas Tributarias (25 000 UIT) las Bases establecerán el requisito de calificación previa de los postores.

El citado artículo establece que en la calificación previa sólo cabe evaluar a los postores con el fin de determinar su capacidad y/o solvencia técnica y económica, su experiencia en la actividad y en la ejecución de prestaciones similares, y de ser el caso, equipamiento y/o infraestructura física y soporte en relación con la obra a contratar.

Sobre el particular, debe tenerse en consideración que la calificación previa tiene por finalidad determinar qué proveedores se encuentran en la capacidad de ejecutar obras de gran envergadura, siendo que solo van a poder presentar su propuesta técnica y económica aquellos postores que cumplen con los requisitos de precalificación.

En el presente caso, de la regulación establecida en las Bases, se advierte que para encontrarse precalificados los postores deben acreditar la propiedad y presencia en el territorio peruano, de cierta cantidad de equipos.

Al respecto, resulta necesario señalar que el presente requisito de calificación previa no se condice con lo dispuesto por el Principio de Economía, dado que se está exigiendo a los postores efectuar una inversión en la adquisición de cierta cantidad de equipos sin tener la seguridad de que finalmente se les otorgará la buena pro; lo que, a su vez, afectará el Principio de Libre Concurrencia y Competencia así como el cumplimiento del artículo 26 de la Ley, según el cual las Bases deben establecer mecanismos que fomenten la mayor participación de postores, dado que, al exigir que se requiera que el postor cuente con cierta cantidad de equipo en el territorio peruano al momento de presentar la oferta, se está estableciendo una barrera a aquellos proveedores que por primera vez tengan la intención de efectuar un negocio con el Estado Peruano, sin que, además, de ello resulte alguna seguridad para la Entidad ya que podría suceder que el proveedor cuente con equipos propios en el territorio peruano pero comprometidos en otras obras.

Asimismo, debe tenerse en consideración que el presente proceso de selección se encuentra bajo el ámbito de Tratados de Libre Comercio celebrados por la República del Perú, como por ejemplo el suscrito con los Estados Unidos de América, por lo cual resulta incongruente establecer exigencias que afecten la participación de los nacionales de los países con los que se ha celebrado dichos convenios.

En virtud de lo expuesto, este Organismo Supervisor ha decidido ACOGER el cuestionamiento formulado, por lo que deberá restituirse la disposición que indicaba que el equipamiento solicitado para la calificación previa podría ser propio, alquilado o encontrarse bajo otra modalidad de adquisición, siendo que su disponibilidad se sustentaría mediante la presentación de una declaración jurada en la que se detallaría sus características.

- Observante:		CONSTRUCTORA RECIFE S.A

Observación Nº 32:	Contra la proforma del contrato

El observante cuestiona que, en el numeral 19.1 de la Cláusula Décimo Novena de las Cláusulas Adicionales a la Proforma del Contrato, se señale que las paralizaciones de la obra dispuestas por la Entidad o la imposibilidad de esta de financiar la obra constituyen casos fortuitos o de fuerza mayor. Al respecto, sostiene que tal disposición no se condice con lo dispuesto por el Código Civil peruano, ya que los supuestos de caso fortuito y fuerza mayor no pueden determinarse a priori sino luego del análisis de cada caso en concreto. En esa medida, solicita que se suprima la disposición cuestionada.

Pronunciamiento

De acuerdo con lo dispuesto por el artículo 142 del Reglamento, en lo no previsto por la normativa de contrataciones del Estado se aplicará de manera supletoria las normas de derecho público, y en ausencia de éstas, las normas de derecho privado.

Al respecto, resulta necesario señalar que ni en la normativa de contrataciones del Estado, ni en las normas de derecho público se define al caso fortuito y la fuerza mayor, motivo por el cual se debe recurrir al derecho privado, específicamente a las disposiciones contenidas en el artículo 1315 del Código Civil.

Precisamente, el mencionado artículo dispone que caso fortuito o fuerza mayor es “…la causa no imputable, consistente en un evento extraordinario, imprevisible e irresistible, que impide la ejecución de la obligación o determina su cumplimiento parcial, tardío o defectuoso”.

Sobre el particular, debe indicarse que, para que un hecho se configure como caso fortuito o fuerza mayor, los tres requisitos deben desarrollarse de manera concurrente. En ese sentido, dicho acontecimiento debe ser extraordinario, es decir, que las circunstancias en las cuales se presente deben ser excepcionales e irrumpir en el curso de la normalidad. Asimismo, el hecho debe ser imprevisible, es decir, que en circunstancias ordinarias no habría podido predecirse su ocurrencia. Y finalmente el acontecimiento debe ser irresistible, es decir, que su ocurrencia no haya podido ser evitada.

En tal sentido, toda vez que para considerar un evento como caso fortuito o fuerza mayor debe analizarse cada caso en concreto, no resulta válido que en la proforma de contrato se establezca, a priori, que cierto hecho, sin considerar si se cumplen los requisitos citados, será considerado como caso fortuito o fuerza mayor.

Por las razones expuestas, este Organismo Supervisor ha decidido ACOGER la observación, por lo que deberá suprimirse del numeral 18.1 de la Cláusula Décimo Octava de las Cláusulas Adicionales a la Proforma de Contrato la disposición que señala que las paralizaciones dispuestas por la Entidad o la imposibilidad de la Entidad de seguir financiando los trabajos constituyen causales de caso fortuito o fuerza mayor; no obstante, de ocurrir alguno de los eventos mencionados, la autoridad competente deberá analizar, en cada caso en particular, si constituye supuesto de caso fortuito o fuerza mayor.

Observación Nº 33:		Contra los requisitos para la devolución de la garantía de fiel cumplimiento

El observante cuestiona que, para que proceda la devolución de la garantía de fiel cumplimiento, además de haber quedado consentida la liquidación del contrato, el proveedor deba cumplir con las demás condiciones consignadas en la Cláusula Vigésimo Novena de la proforma del contrato, pues considera que ello resulta contrario a lo dispuesto por la normativa en materia de contrataciones públicas que no ha previsto mayor requisito para la devolución de la citada garantía que la de haberse aprobado la liquidación del contrato.

En atención a ello, solicita que se suprima de la Cláusula Vigésimo Novena de la proforma del contrato, toda condición distinta a la aprobación de la liquidación de la obra para la devolución de la garantía de fiel cumplimiento.

Pronunciamiento

De acuerdo con la cláusula vigésimo novena de la proforma de contrato, para proceder a la devolución de la garantía de fiel cumplimiento, el postor deberá cumplir con las siguientes condiciones: i) presentar el acta de recepción de obra sin observaciones, ii) haber entregado los planos de post construcción y la minuta de declaratoria de fábrica o la memoria descriptiva valorizada, según sea el caso, iii) haber presentado una declaración jurada de no tener adeudos pendientes por reclamos laborales, y iv) haber entregado el manual de mantenimiento post ejecución y plan de acción para su implementación.

Sin embargo, el artículo 158 del Reglamento, no ha previsto mayor condición para mantener vigente la garantía de fiel cumplimiento y, por tanto, para devolverla, que la aprobación de la liquidación final. En tal sentido, toda vez que la normativa en materia de contrataciones públicas ha establecido el plazo por el que la garantía de fiel cumplimiento debe encontrarse vigente, sin establecer mayor condición que el haberse aprobado la liquidación de la obra para proceder a su devolución, no resulta válido que en la proforma de contrato se establezcan condiciones que no se encuentran acorde a la regulación vigente, por lo que deberá suprimirse la cláusula vigésimo novena de la proforma de contrato.

En virtud de lo expuesto, este Organismo Supervisor ha decidido ACOGER la observación formulada, por lo que el Comité Especial deberá modificar la proforma de contrato conforme se ha indicado en el párrafo precedente.

Observaciones Nº 34:			Contra la cláusula arbitral

El observante cuestiona que en el numeral 35.2 de la Cláusula Trigésimo Quinta de la proforma del contrato dispongan que la conciliación como paso previo y obligatorio al inicio del arbitraje; pues considera que, se estaría vulnerando el derecho de las partes de incluir en el convenio arbitral las estipulaciones que consideren convenientes.

En atención a lo manifestado, solicita que se suprima la disposición cuestionada, sin perjuicio de que, previo acuerdo de las partes, se incorpore una disposición al respecto al momento de la suscripción del contrato.

Pronunciamiento

El numeral 35.2 de las Bases establece que “si la conciliación concluyera por inasistencia de una o ambas partes, con un acuerdo parcial o sin acuerdo, las partes de someterán a un arbitraje de derecho para que resuelvan las controversias definitivamente…”.

Al respecto, con motivo de la absolución a la Observación el Comité Especial precisó que la conciliación es de modo facultativo y que la clausula 35.2 refiere al caso de optarse por ella.

En consideración de lo expuesto, toda vez que la conciliación no es considerada como requisito previo y obligatorio para el arbitraje, conforme señala el observante, este Organismo Supervisor ha decidido NO ACOGER la observación formulada. Sin perjuicio de precisarse con motivo de la integración de las Bases lo dispuesto al absolver la observación.

Observaciones Nº 35:			Contra la cláusula arbitral

El observante cuestiona que el numeral 3.11 de la Cláusula Trigésimo Quinta de la proforma del contrato indique que para interponer recurso de anulación del laudo arbitral ante el Poder Judicial, no constituirá requisito de admisibilidad de dicho recurso la presentación de recibo de pago, comprobante de depósito bancario, fianza solidaria por el monto laudado a favor de la parte vencedora, creado o por crearse; pues considera que, en tanto las disposición cuestionada forma parte de una cláusula arbitral, se requiere el común acuerdo de las partes, siendo que, en el presente caso, el observante no se encuentra de acuerdo con ellas.

En atención a lo manifestado, solicita que se suprima la disposición cuestionada, sin perjuicio de que, previo acuerdo de las partes, se incorpore una disposición al respecto al momento de la suscripción del contrato.

Pronunciamiento

En la medida que la presente observación versa sobre idéntico tema al analizado al absolver Observación N° 8 formulada por el participante OBRAS DE INGENIERÍA S.A., este Organismo Supervisor se remite a lo allí señalado. En esa medida, decide  ACOGER la Observación formulada, por lo que el Comité Especial deberá reformular la cláusula de solución de controversias de la proforma de contrato, dejando en potestad de las partes la elección de los requisitos para interponer recurso de anulación del laudo.

Observaciones Nº 38, 39, 40 y 41:			Contra el valor referencial

El observante sostiene que el valor referencial no habría contemplado la totalidad de los costos que inciden en él, ya que este habría sido calculado sin considerar metrados, rendimientos o actividades que resultan necesarios para la adecuada ejecución de la obra.

En esa medida, solicita que se reformule el valor referencial a fin de que este refleje el costo real del mercado.

Pronunciamiento

De acuerdo con el artículo 14 del Reglamento, en el caso de los procesos de selección cuyo objeto contractual sea la ejecución de obras, el valor referencial será el correspondiente al presupuesto de obra establecido en el expediente técnico, y debe considerar todos los tributos, seguros, transporte, inspecciones, pruebas, seguridad en el trabajo y los costos laborales respectivos conforme a la legislación vigente.

En el presente caso, en atención a las observaciones formuladas la Entidad indica que no corresponde incluir las actividades descritas por el observante, precisándose además que en caso, por errores en el expediente técnico, el postor incurra en mayores costos, estos serán evaluados y considerados al momento de presentarse.

Por tanto, en atención a que es responsabilidad de la Entidad determinar el valor referencial y a lo manifestado por esta, este Organismo Supervisor decide NO ACOGE las observaciones formuladas.

Sin perjuicio de lo anterior, con motivo de la integración de Bases, deberá publicarse en el SEACE la documentación correspondiente que sustente lo afirmado por la Entidad; caso contrario, deberá reformularse el valor referencial en lo que corresponda.

- Observante:	ASSIGNIA INFRAESTRUCTURAS S.A.

Observación Nº 55:	Contra la forma de acreditar la experiencia durante la calificación previa

El observante cuestiona que, para acreditar la experiencia en obras similares durante la calificación previa los postores deban acreditar haber ejecutado obras con determinado porcentaje de extensión de la longitud de la carretera a ejecutarse, pues considera que ello resulta anti técnico y subjetivo. En esa medida, solicita que dicha experiencia se evalúe en función del porcentaje del monto del valor referencial de las obras ejecutadas y no en función de su longitud.

Pronunciamiento

De acuerdo con el pliego de absolución de observaciones y el informe técnico remitido con motivo de la elevación de observaciones, la Entidad sustenta su requerimiento en el hecho de que, dada que la finalidad de la calificación previa es verificar la solidez económica, la experiencia adecuada y el equipamiento que asegure la ejecución de la obra, solicitar que las obras similares que se presenten cuenten con determinada longitud le permitirá a la Entidad elegir un contratista con experiencia no solo en la ejecución de una obra similar sino con capacidad logística, conocimiento y manejo en la programación de actividades, capacidad para trabajar en varios frentes, entre otras cosas, capacidades que podría no tener aquel contratista que haya ejecutado obras de tramos pequeños.

Por tanto, en atención a lo señalado por la Entidad y considerando que la exigencia cuestionada, además de resultar razonable no resulta desproporcionada, este Organismo supervisor decide NO ACOGER la observación.

Observación Nº 57:	Contra el requerimiento mínimo

El observante cuestiona que no se permita ofrecer para los cargos de residente de obras y especialista en suelos y pavimentos a ingenieros geólogos que cumplen con la experiencia requerida en las Bases, por lo que solicita que sea posible ofrecerlos.

Pronunciamiento

De acuerdo con el artículo 13 de la ley y el artículo 11 del Reglamento, la determinación del requerimiento técnico mínimo es competencia exclusiva de la Entidad en atención a sus necesidades.

En el presente caso, la Entidad sostiene que, dada la naturaleza de la obra a ejecutarse, tanto el residente de obra como el especialista en suelos y pavimentos debe ser un ingeniero civil, ya que la geología es solo parte de los conocimientos necesarios para ejecutar adecuadamente la obra.

Por tanto, en la medida que es responsabilidad de la Entidad definir su requerimiento y que lo señalado por la Entidad resulta razonable, este Organismo Supervisor decide NO ACOGER la observación.

- Observante:			JOHE S.A.

Cuestionamiento Único:	Contra el requerimiento de equipamiento en la calificación previa

El participante cuestiona que al acogerse la Observación Nº 2, formulada por el participante ICCGSA, se haya dispuesto que el equipo mínimo solicitado para la calificación previa sea propio y se encuentre en el país, pues considera que ello resulta restrictivo de la competencia, así como contrario al Principio de Economía que debe respetar toda contratación pública. En atención a ello, solicita que se mantenga la disposición original de las Bases que indicaba que dicho equipamiento podía ser propio, alquilado o encontrarse bajo otra modalidad de adquisición, siendo que su disponibilidad se sustentaría mediante la presentación de una declaración jurada en la que se detallaría sus características.

Pronunciamiento

En la medida que la presente cuestionamiento versa sobre idéntico tema al analizado al absolver Cuestionamiento Único formulado por el participante SONEL ENGENHARIA S.A., este Organismo Supervisor se remite a lo allí señalado. En esa medida, decide ACOGER el Cuestionamiento formulado, por lo que, por lo que deberá restituirse la disposición que indicaba que el equipamiento solicitado para la calificación previa podría ser propio, alquilado o encontrarse bajo otra modalidad de adquisición, siendo que su disponibilidad se sustentaría mediante la presentación de una declaración jurada en la que se detallaría sus características.

- CONTENIDO DE LAS BASES CONTRARIO A LA NORMATIVA SOBRE CONTRATACIONES DEL ESTADO

En ejercicio de su función de velar por el cumplimiento de la normativa vigente en materia de contrataciones del Estado, conforme a lo señalado en el inciso a) del artículo 58 de la Ley, este Organismo Supervisor ha procedido a realizar la revisión de las Bases remitidas, habiendo detectado el siguiente contenido contrario a la Ley y el Reglamento.

  - Registro de participante

Conforme a lo dispuesto por el artículo 52 del Reglamento “el participante se registrará previo pago de un derecho, cuyo monto no podrá ser mayor al costo de reproducción de las Bases”.

Ahora bien, en el numeral 2.2 de la Sección Específica de las Bases se aprecia que el costo por derecho de participación se ha establecido en S/. 200,00 (doscientos con 00/100 nuevos soles). En ese sentido, en atención al Principio de Transparencia, deberá registrarse en el SEACE, junto con la integración de las Bases, la estructura de costos del registro de participantes; en caso de no corresponder únicamente al costo de reproducción, la Entidad deberá proceder a la devolución de la diferencia a los participantes.

3.2	Valor referencial

En la medida que se modificó el valor referencial como consecuencia de las observaciones presentadas, deberá modificarse todo aquel aspecto establecido en las Bases que tenga relación con el valor referencial, como por ejemplo, el límite mínimo y máximo del valor referencial, el monto máximo acumulado para la asignación del puntaje de la experiencia del postor, que está determinado en función al valor referencial.

3.3 Habilitación de los profesionales

Con motivo de la absolución a la Consulta N° 73 el Comité Especial señaló que “se confirma que la certificación de habilidad deberá presentarse para la suscripción del contrato, ya sea el postor nacional o extranjero, en atención al Principio de Trato Justo e Igualitario, que señala que todo postor debe tener acceso a contratar con la Entidad en condiciones semejantes”.  Al respecto, a fin de que las disposiciones de las Bases resulten concordantes con los Principios de Economía, Razonabilidad, Trato Justo e igualitario, y Libre Competencia y Concurrencia, deberá precisarse que, en el caso de profesionales extranjeros, el certificado de habilidad respectivo deberá presentarse de manera previa al inicio de la obra, siendo suficiente que, al momento de la firma del contrato, el ganador de la buena pro acredite el inicio del trámite para la obtención del registro y certificado de habilidad de los profesionales ofrecidos, ante el Colegio de Ingenieros del Perú.

3.4. Modificación realizada al Expediente Técnico

Con motivo de la elevación de las Bases, la Empresa CONSTRUCTORA RECIFE S.A. refiere que se habría variado las especificaciones de la partida 205 Excavación en Explanaciones, anulando requerimientos anteriormente exigidos (excavación en roca) e incluyendo nuevos requisitos que no están incluidos en el valor referencial, como el costo de los ensayos para la clasificación de la roca y la participación de un especialista en Geología y Geotecnia con experiencia en volcaduras para clasificación de rocas. Al respecto, el Comité Especial deberá registrar en el SEACE, con motivo de la integración de las Bases, un informe técnico, en el que sustente la necesidad de dichas modificaciones y la parte pertinente del presupuesto en el que estarían previstas. De lo contrario corresponderá que se dejen sin efecto.

- CONCLUSIONES

En virtud de lo expuesto, este Organismo Supervisor ha dispuesto:

4.1.	NO ACOGER las Observaciones Nº 1, Nº 2, N° 3 y Nº 6 formuladas por el participante OBRAS DE INGENIERÍA S.A. contra las Bases de la Licitación Pública Nº 0005-2011-MTC/20, convocada para la ejecución de la obra “Rehabilitación y mejoramiento de la carretera Ayacucho – Abancay, tramo: Km. 50+000 al Km. 98+800”, sin perjuicio de lo cual deberá cumplirse lo dispuesto al absolverlas.

  - ACOGER las Observaciones Nº 4, N° 7 y N° 8 formuladas por el participante OBRAS DE INGENIERÍA S.A. contra las Bases de la Licitación Pública Nº 0005-2011-MTC/20, convocada para la ejecución de la obra “Rehabilitación y mejoramiento de la carretera Ayacucho – Abancay, tramo: Km. 50+000 al Km. 98+800”, por lo que deberá cumplirse con lo dispuesto al absolverlas.

  - NO PRONUNCIARSE respecto de la Observación Nº 5 formulada por el participante OBRAS DE INGENIERÍA S.A. contra las Bases de la Licitación Pública Nº 0005-2011-MTC/20, convocada para la ejecución de la obra “Rehabilitación y mejoramiento de la carretera Ayacucho – Abancay, tramo: Km. 50+000 al Km. 98+800”, por no encontrarse bajo los supuestos establecidos en el artículo 58 del Reglamento.

  - NO ACOGER la Observación Nº 30, formulada por el participante SONEL ENGENHARIA S.A. contra las Bases de la Licitación Pública Nº 0005-2011-MTC/20, convocada para la ejecución de la obra “Rehabilitación y mejoramiento de la carretera Ayacucho – Abancay, tramo: Km. 50+000 al Km. 98+800”.

  - ACOGER el Cuestionamiento N° 2 formulado por el participante SONEL ENGENHARIA S.A. contra las Bases de la Licitación Pública Nº 0005-2011-MTC/20, convocada para la ejecución de la obra “Rehabilitación y mejoramiento de la carretera Ayacucho – Abancay, tramo: Km. 50+000 al Km. 98+800”, por lo que deberá cumplirse lo dispuesto al absolverlas.

  - NO PRONUNCIARSE respecto de las Observaciones N° 26, N° 27, N° 28, N° 29,            N° 31 y el Cuestionamiento N° 1 formulado por el participante SONEL ENGENHARIA S.A. contra las Bases de la Licitación Pública Nº 0005-2011-MTC/20, convocada para la ejecución de la obra “Rehabilitación y mejoramiento de la carretera Ayacucho – Abancay, tramo: Km. 50+000 al Km. 98+800”, por no encontrarse bajo los supuestos establecidos en el artículo 58 del Reglamento.

  - NO ACOGER las Observaciones N° 34, Nº 38, N° 39, N° 40 y N° 41 formuladas por el participante CONSTRUCTORA RECIFE S.A. contra las Bases de la Licitación Pública Nº 0005-2011-MTC/20, convocada para la ejecución de la obra “Rehabilitación y mejoramiento de la carretera Ayacucho – Abancay, tramo: Km. 50+000 al Km. 98+800”, por lo que deberá cumplirse lo dispuesto al absolverlas.

  - ACOGER las Observaciones Nº 32, N° 33 y N° 35 formuladas por el participante CONSTRUCTORA RECIFE S.A. contra las Bases de la Licitación Pública Nº 0005-2011-MTC/20, convocada para la ejecución de la obra “Rehabilitación y mejoramiento de la carretera Ayacucho – Abancay, tramo: Km. 50+000 al Km. 98+800”, por lo que deberá cumplirse lo dispuesto al absolverlas.

  - NO PRONUNCIARSE respecto de las Observaciones N° 36 y N° 37 formuladas por el participante CONSTRUCTORA RECIFE S.A. contra las Bases de la Licitación Pública Nº 0005-2011-MTC/20, convocada para la ejecución de la obra “Rehabilitación y mejoramiento de la carretera Ayacucho – Abancay, tramo: Km. 50+000 al Km. 98+800”, por no encontrarse bajo los supuestos establecidos en el artículo 58 del Reglamento.

  - NO ACOGER las Observaciones Nº 55 y N° 57 formuladas por el participante ASSIGNIA INFRAESTRUCTURAS S.A., contra las Bases de la Licitación Pública          Nº 0005-2011-MTC/20, convocada para la ejecución de la obra “Rehabilitación y mejoramiento de la carretera Ayacucho – Abancay, tramo: Km. 50+000 al Km. 98+800”, por lo que deberá cumplirse lo dispuesto al absolverlas.

  - NO PRONUNCIARSE respecto de las Observaciones N° 56 y N° 58 formuladas por el participante ASSIGNIA INFRAESTRUCTURAS S.A., contra las Bases de la Licitación Pública Nº 0005-2011-MTC/20, convocada para la ejecución de la obra “Rehabilitación y mejoramiento de la carretera Ayacucho – Abancay, tramo: Km. 50+000 al Km. 98+800”, por no encontrarse bajo los supuestos establecidos en el artículo 58 del Reglamento.

  - ACOGER el Cuestionamiento Único formulado por el participante JOHE S.A. contra las Bases de la Licitación Pública Nº 0005-2011-MTC/20, convocada para la ejecución de la obra “Rehabilitación y mejoramiento de la carretera Ayacucho – Abancay, tramo: Km. 50+000 al Km. 98+800”, por lo que deberá cumplirse lo dispuesto al absolverla.

  - NO PRONUNCIARSE sobre el Cuestionamiento Único formulado por el participante CONALVIAS S.A. SUCURSAL PERÚ contra las Bases de la Licitación Pública                Nº 0005-2011-MTC/20, convocada para la ejecución de la obra “Rehabilitación y mejoramiento de la carretera Ayacucho – Abancay, tramo: Km. 50+000 al Km. 98+800”, por no encontrarse bajo los supuestos establecidos en el artículo 58 del Reglamento.

  - El Comité Especial deberá tener en cuenta las observaciones formuladas en el numeral 3 del presente Pronunciamiento a fin de efectuar las modificaciones a las Bases que hubiere a lugar.

  - Publicado el Pronunciamiento del OSCE en el SEACE, el Comité Especial deberá implementarlo estrictamente, aun cuando ello implique que dicho órgano acuerde bajo responsabilidad, la suspensión temporal del proceso y/o la prórroga de sus etapas, en atención a la complejidad de las correcciones, adecuaciones o acreditaciones que sea necesario realizar, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 58 del Reglamento.

  - A efectos de integrar las Bases, el Comité Especial también deberá incorporar  al texto original de las Bases todas las correcciones, precisiones y/o modificaciones dispuestas en el pliego de absolución de consultas, en el pliego de absolución de observaciones y en el Pronunciamiento, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 60 del Reglamento.

  - Conforme al artículo 58 del Reglamento, compete exclusivamente al Comité Especial implementar estrictamente lo dispuesto por este Organismo Supervisor en el presente Pronunciamiento, bajo responsabilidad, no pudiendo continuarse con el trámite del proceso en tanto las Bases no hayan sido integradas correctamente, bajo sanción de nulidad de todos los actos posteriores.

  - Al momento de integrar las Bases el Comité Especial deberá modificar las fechas de registro de participantes, integración de Bases, presentación de propuestas y otorgamiento de la buena pro, para lo cual deberá considerar que, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 53 del Reglamento, las personas naturales y jurídicas que deseen participar en el presente proceso de selección podrán registrarse hasta un (1) día después de haber quedado integradas las Bases, y que, a tenor del artículo 24 del Reglamento, entre la integración de Bases y la presentación de propuestas no podrá mediar menos de cinco (5) días hábiles, computados a partir del día siguiente de la publicación de las Bases integradas en el SEACE.

Jesús María, 23 de septiembre de 2011

JUAN ANTONIO SILVA SOLOGUREN

Director Técnico Normativo

PHC/.

Artículo 4.- Principios que rigen las contrataciones.-

[…]

h) Principio de Equidad: Las prestaciones y derechos de las partes deben guardar una razonable relación de equivalencia y proporcionalidad, sin perjuicio de las facultades que corresponden al Estado en la gestión del interés general.

[…]

Artículo 4.- Principios que rigen a las contrataciones.-

[…]

i) Principio de Economía: En toda contratación se aplicarán los criterios de simplicidad, austeridad, concentración y ahorro en el uso de los recursos, en las etapas de los procesos de selección y en los acuerdos y resoluciones recaídos sobre ellos, debiéndose evitar exigencias y formalidades costosas e innecesarias en las Bases y en los contratos.

[…]

Artículo 4.- Principios que rigen las contrataciones.-

[…]

c) Principio de Libre Concurrencia y Competencia: En los procesos de contrataciones se incluirán regulaciones o tratamientos que fomenten la más amplia, objetiva e imparcial concurrencia, pluralidad y participación de postores.

[…]

Al respecto, revisar Pronunciamientos Nº 328-2011/DTN y Nº 205-2011/DTN, entre otros

El Tribunal de Contrataciones del Estado ha establecido este criterios en diversas resoluciones, como por ejemplo, la Resolución Nº 1550-2009-TC-S4.

Al respecto, revisar Pronunciamientos Nº 328-2011/DTN y Nº 205-2011/DTN, entre otros

Artículo 4.- Principios que rigen a las contrataciones.-

h) Principio de Transparencia: Toda contratación deberá realizarse sobre la base de criterios y calificaciones objetivas, sustentadas y accesibles a los postores. Los postores tendrán acceso durante el proceso de selección a la documentación correspondiente, salvo las excepciones previstas en la presente norma y su Reglamento. La convocatoria, el otorgamiento de la Buena Pro y los resultados deben ser de público conocimiento.

Ver pronunciamiento 110-2011/DTN.