PRONUNCIAMIENTO N° 471-2008/DOP

Entidad:		Municipalidad Distrital de La Brea - Negritos

Referencia:		Licitación Pública Nº 01-2008-CEP-MDLB,  convocada para la ejecución de la obra “Construcción de Techo Coliseo Cerrado Inca Pachacutec II Etapa”

- ANTECEDENTES

Mediante Oficio Nº 542-2008-CEP-MDLB recibido el 11.11.08, subsanado mediante Oficio Nº 552-2008-CEP-MDLB recibido el 13.11.08, el Alcalde de la Entidad, remitió al Consejo Superior de Contrataciones y Adquisiciones del Estado (CONSUCODE) las seis (6) observaciones formuladas por la empresa CONSTRUCTORA FORTALEZA S.A.C., así como el informe técnico en el que sustenta las razones para no acogerlas, en cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 28° del Texto Único Ordenado de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado, aprobado por Decreto Supremo N.º 083-2004-PCM, en adelante la Ley, y el artículo 116° de su Reglamento, aprobado por Decreto Supremo N.º 084-2004-PCM, en adelante el Reglamento.

Cabe señalar que, según se desprende de los antecedentes remitidos, las observaciones Nº 2 y 6 presentadas por la empresa CONSTRUCTORA FORTALEZA S.A.C. fueron acogidas conforme al requerimiento del observante, por lo que, en virtud de lo dispuesto en el artículo 116º del Reglamento, este Consejo Superior se pronunciará sobre las observaciones Nº 1, 3 y 4 que no fueron acogidas.

Adicionalmente, toda vez que la observación Nº 5 califica como consulta, la cual ha sido absuelta por el Comité Especial, este Consejo Superior tampoco se pronunciará sobre ella, sin perjuicio de las observaciones de oficio que puedan realizarse al amparo de lo previsto por el inciso a) del artículo 59° de la Ley.

- OBSERVACIONES

Observante:	CONSTRUCTORA FORTALEZA S.A.C.

Observaciones Nº 1:	Contra la acreditación de la experiencia

El participante cuestiona que para acreditar la experiencia en obras en general no se consideren aquellas obras que no son utilizadas para acreditar el factor de evaluación “Experiencia en obras similares”.

Pronunciamiento

Sobre el particular, el artículo 64º del Reglamento establece que las Bases deberán fijar los factores, puntajes y criterios que se aplicarán para la determinación de la mejor propuesta. Asimismo, señala que el Comité Especial es el encargado de fijar los factores técnicos, los que deberán ser objetivos y congruentes con el objeto de la convocatoria, debiendo sujetarse a criterios de razonabilidad, racionalidad y proporcionalidad. Dichos factores no podrán calificar el cumplimiento del requerimiento técnico mínimo exigido.

De la norma acotada se desprende que, si bien es facultad del Comité Especial establecer los factores de evaluación, dichos factores deben ser objetivos, razonables, racionales y congruentes con el objeto de la convocatoria.

En el presente caso, en el literal A del Anexo Nº 6 “Factores de evaluación” de las Bases se establece que para acreditar el factor de evaluación “Experiencia en obras en general” no serán consideradas las obras similares.

Al respecto, es preciso indicar que este Consejo Superior en una anterior oportunidad ha indicado que no resulta válido que los postores puedan utilizar las mismas obras para acreditar experiencia en obras en general y experiencia en obras similares debido a que se estaría generando una duplicidad en la asignación de puntajes, con lo cual no se permitiría seleccionar a la mejor oferta.

Sin embargo, en la medida que toda obra ejecutada califica como obra en general, sí resulta razonable que se acredite la experiencia en obras en general con aquellas obras similares que no sean utilizadas para acreditar el factor “Experiencia en obras similares”;

En consideración de lo expuesto, este Consejo Superior ha decidido ACOGER la observación formulada, por lo que el Comité Especial deberá reformular lo indicado en el literal A del factor de evaluación “Experiencia en obras en general” de conformidad con lo dispuesto en el párrafo precedente.

Observación Nº 3:	Contra los documentos que acreditan la actualización de la experiencia

El observante cuestiona que se establezcan en las Bases que los montos actualizados de los contratos de obras, tanto generales como similares, se puedan acreditar con Resoluciones Administrativas debido a que también pueden presentarse facturas; por lo que solicita que los mencionados montos se puedan acreditar con resoluciones, facturas o con cualquier otro documento que sustente el monto de la obra.

Pronunciamiento

Sobre el particular, es preciso indicar que el artículo 68º del Reglamento establece que la experiencia del postor, en obras en general como en similares, se acreditará con copia simple de los contratos acompañados con su respectiva acta de recepción y conformidad.

En esa medida, toda vez que la normativa de contrataciones y adquisiciones del Estado ha establecido los documentos que deben presentarse para acreditar la experiencia del postor, y que, conforme ha sido indicado al absolver la observación Nº 1, es competencia y responsabilidad del Comité Especial determinar los factores de evaluación, este Consejo Superior ha decidido NO ACOGER la observación formulada.

De otro lado, el Anexo Nº 6 de las Bases se indica lo siguiente: “La suma total de los montos actualizados de contratos de obras generales de carácter pública son los montos de liquidación acreditada con Resolución Administrativa de la Entidad…”

Al respecto, es necesario precisar que con la citada disposición se pretendería que el monto de la obra a acreditar no sería el establecido en el contrato, sino el indicado en la resolución que aprueba la liquidación final, lo que resultaría razonable debido a dicho documento refleja el el valor real de la obra ejecutada.

Sin embargo, indicar que sólo se considerará una resolución administrativa para acreditar dicho monto resulta restrictivo, dado que la liquidación no necesariamente se aprueba con resolución. En ese sentido, deberá permitirse que el monto final de la obra sea acreditado con cualquier documento que demuestre que la liquidación final ha sido aprobada.

Observación Nº 4:	Contra el factor de evaluación “Experiencia del residente de obra”

El participante cuestiona que para acreditar el factor de evaluación solo se considere la experiencia que el profesional haya obtenido como residente de obra, sin tener en consideración aquella experiencia que el profesional haya obtenido como supervisor o inspector de obras.

Asimismo, solicita que se modifique la metodología de calificación a fin de otorgar el máximo puntaje al que acredite que el personal propuesto tiene experiencia en diez (10) obras y a los demás calificarlos de manera proporcional

Pronunciamiento

En relación con el cuestionamiento referido a que para la acreditación de la experiencia del residente de obra se considere aquella obtenida por el profesional como supervisor o inspector de obra, debe indicarse que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 242º del Reglamento, el residente de obra es el profesional encargado de la ejecución directa de la obra, es decir, contrata y despide personal de acuerdo con los requerimientos de la obra, contrata o paraliza maquinaria, solicita la compra de material y es el responsable por la ejecución de todos los procesos constructivos, entre otras actividades. En resumen, es el encargado de la ejecución de la obra en representación del contratista.

Por su parte, el artículo 250º del Reglamento establece que la Entidad estará representada de manera permanente en toda obra por un supervisor o inspector, el que tendrá como principal función el control de los trabajos efectuados por el contratista; así, el inspector o el supervisor, según corresponda, tiene como función controlar la ejecución de la  obra  y absolver las consultas que le formule el contratista, está facultado para ordenar el retiro de cualquier subcontratista o trabajador por incapacidad o incorrecciones que, a su juicio, perjudiquen la buena marcha de la obra, para rechazar y ordenar el retiro de materiales o equipos por mala calidad o por el incumplimiento de las especificaciones técnicas; y para disponer cualquier medida generada por una emergencia, precisando no obstante que su actuación debe ajustarse al contrato, no teniendo autoridad para modificarlo.

De lo indicado en los párrafos precedentes se desprende que mientras la principal función del residente de obra es la ejecución directa de la obra, la del inspector o supervisor es la de controlar que las actividades desarrolladas por el contratista se ajusten a lo requerido por la Entidad; en consecuencia, dado que las labores ejecutadas por el residente de obra ofrece particularidades que lo distinguen de las efectuadas por el supervisor o inspector, la experiencia obtenida en el desempeño de estos últimos cargos no podría ser considerada similar.

Por tanto, este Consejo Superior ha decidido NO ACOGER la observación en este extremo.

En cuanto a la solicitud referida a la modificación de la metodología de calificación del presente factor, debe indicarse que, como ha sido mencionado al absolver las observaciones Nº 1 y 3, dado que es competencia del Comité Especial determinar el procedimiento de evaluación, este Consejo Superior ha decidido NO ACOGER la observación en este extremo.

Por otra parte, debe indicarse que el presente factor de evaluación establece que de las diez (10) obras que se presentará para acreditar la experiencia del residente de obra por lo menos dos (2) deben haber sido ejecutadas para entidades públicas.

Sobre el particular, es necesario señalar que no resulta razonable que se pretenda distinguir la experiencia del personal propuesto según si derivan de relaciones contractuales con instituciones públicas o con instituciones privadas, puesto que lo importante es la efectiva experiencia adquirida; por lo que deberá suprimirse de las Bases la mencionada restricción.

- CONTENIDO DE LAS BASES CONTRARIO A LA NORMATIVA    SOBRE CONTRATACIONES Y ADQUISICIONES DEL ESTADO

En ejercicio de su función de velar por el cumplimiento de la normativa vigente en materia de adquisiciones y contrataciones del Estado, conforme a lo señalado en el inciso a) del artículo 59° de la Ley, este Consejo Superior ha procedido a realizar la revisión de las Bases remitidas, habiendo detectado el siguiente contenido contrario a dicha Ley y su Reglamento.

  - Modificación del calendario del proceso de selección

El Comité Especial deberá modificar, bajo su exclusiva responsabilidad, las fechas de integración de Bases, de presentación y apertura de sobres y del otorgamiento de la buena pro, para lo cual deberá considerar la fecha efectiva de notificación del presente pronunciamiento, así como tener en cuenta que debe mediar un lapso no menor de cuatro (4) días hábiles entre el día siguiente de notificada la integración de Bases en el SEACE y la presentación de propuestas, a tenor del artículo 98º del Reglamento.

Cabe precisar que, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 107° del Reglamento, las personas naturales y jurídicas que deseen participar en el presente proceso de selección podrán registrarse hasta un (1) día después de notificada la integración de  las Bases; por lo tanto, la fecha límite prevista para acceder al registro de participantes, deberá ser modificada tomando en cuenta la nueva fecha de integración.

  - Registro de participantes

De conformidad con lo dispuesto por el artículo 61º del Reglamento, el costo del registro de participantes, será determinado por la Entidad, siendo que no podrá exceder el costo de reproducción de las Bases.

En el numeral 2.3 de las Bases establece que el costo del registro de participantes asciende a S/. 100.00 nuevos soles. En ese sentido, en atención al Principio de Transparencia, deberá registrarse en el SEACE, junto con la integración de las Bases, la estructura de costos del registro de participantes; en caso de no corresponder únicamente al costo de reproducción, la Entidad deberá proceder a la devolución de la diferencia a los participantes.

  - Requisitos mínimos del personal propuesto

- El literal C del Anexo Nº 6 de las Bases establece como requisito mínimo que el residente de obra tenga quince (15) años de experiencia profesional desde su incorporación al Colegio de Ingenieros del Perú.

Al respecto, cabe acotar que la experiencia es entendida como la destreza adquirida por la práctica reiterada de una conducta durante un período determinado. En aplicación de la definición anotada, en el caso de los profesionales propuestos, la experiencia se adquiere por los trabajos efectivamente ejecutados y culminados en cierto período.

En tal sentido, este Consejo Superior ha indicado en anteriores pronunciamientos que para determinar la experiencia mínima del personal propuesto, debe considerarse la experiencia en la especialidad, la que se traduce en  prestaciones iguales o similares al objeto de la convocatoria, por cuanto la experiencia en el ejercicio de la profesión o experiencia en general no implica que se haya obtenido destreza en la ejecución de prestaciones iguales o similares al objeto de la convocatoria.

Por lo tanto, deberá suprimirse de las Bases los requerimientos de “experiencia en el ejercicio de la profesión” para los profesionales propuestos.

- En el citado Anexo C de las Bases se establece como requisito mínimo que el asistente de obra cuente con diez (10) años de experiencia en la especialidad.

Sobre el particular, debe indicarse que, aun cuando la similitud entre una prestación y otra no se encuentra determinada por su envergadura o complejidad sino por la similitud entre las prestaciones involucradas, requerir que el asistente de obra tenga una experiencia mínima de 10 años en la especialidad resulta desproporcionado e, inclusive, restrictivo, puesto que la prestación durará alrededor de 60 días.

En consecuencia, deberá reformularse la experiencia mínima requerida para el asiste de obra a fin que sea proporcional al objeto de la convocatoria. Ahora bien, una vez determinada la experiencia mínima del profesional responsable, deberá reformularse el factor de evaluación referido a la experiencia del asistente de obra a fin de no calificar el cumplimiento de requisitos mínimos.

- De otro lado, debe indicarse que al momento de absolver la observación Nº 4 el Comité Especial  indicó que “…se solicita como experiencia del residente 10 años en obras de edificación en general…”.

Al respecto, resulta necesario señalar que de conformidad con lo dispuesto por el artículo 12º de la Ley y 28º del Reglamento el área usuaria, en coordinación con la dependencia encargada de las contrataciones y adquisiciones, determinan la cantidad, características y especificaciones de lo que se pretende contratar.

En esa medida, con la citada absolución el Comité Especial estaría incluyendo un requerimiento adicional al establecido originalmente por el área usuaria,  lo cual no se encuentra permitido por la normativa de contratación pública.

Consecuentemente, deberá dejarse sin efecto lo dispuesto mediante la absolución de la observación.

No obstante, podrá mantenerse el nuevo requisito si fue autorizado por el área usuaria, en dicho caso, conforme se ha indicado en el acápite anterior deberá ser reformulado a fin que sea proporcional con el objeto de la convocatoria.

  - Experiencia del postor

El Anexo N.º 6 en concordancia con los Formatos Nº 4 y 5 de las Bases señalan que el periodo de acreditación del factor “Experiencia en obras en general” será desde julio de 1998 hasta julio de 2008, y el periodo de acreditación del factor “Experiencia en obras similares” será desde julio de 1993 hasta julio de 2008.

Al respecto, el artículo 68º del Reglamento establece que se deberá considerar la experiencia en obras en general en los últimos diez años y la experiencia en obras similares en los últimos quince años; es decir, que a partir de la fecha de presentación de propuestas debe computarse el período de acreditación.

Consecuentemente, el Comité Especial deberá efectuar las correcciones correspondientes conforme a lo señalado precedentemente.

  - Solución de controversias

En el numeral 17 de las Bases se establece que las controversias derivadas de la resolución del contrato serán sometidas a conciliación y/o arbitraje dentro de los quince (15) días hábiles siguientes de comunicada la resolución.

Sin embargo, el artículo 267º del Reglamento dispone que en caso de surgir alguna controversia sobre la resolución del contrato, cualquiera de las partes podrán recurrir a los mecanismos de solución de controversias dentro de los diez (10) días hábiles siguientes de la notificación de la resolución.

En ese sentido, deberá corregirse el citado numeral a fin de no vulnerar lo dispuesto por la normativa de contratación pública.

  - Proforma del Contrato

En aplicación de lo dispuesto en el artículo 213º del Reglamento, deberá suprimirse de la Cláusula Sétima de la proforma del contrato la restricción de presentar sólo carta fianza “bancaria”, pudiendo presentarse cartas fianza emitidas por cualquier entidad bancaria o financiera autorizada para ello por la Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones (SBS).

  - Otras precisiones

- Deberá definirse en las Bases si para el presente proceso se requerirá de la participación de un supervisor o de un inspector de obras, puesto que en diversas disposiciones de las Bases sólo se ha señalado “Inspector /Supervisor”.

- Deberá definirse si constituirá condición para el inicio del plazo de ejecución de la obra que “la entidad entregue el calendario de entrega de materiales e insumos necesarios”.

- Se advierte una incongruencia en la determinación del plazo de ejecución de la obra, debido que en el numeral 1.10 y en el Anexo Nº 5 de las Bases se establece un plazo de sesenta (60) días, en tanto que el Anexo Nº 3 de las Bases señala un plazo de noventa (90) días. En esa medida, deberá corregirse la citada incongruencia de conformidad con lo dispuesto en el expediente de contratación.

- CONCLUSIONES

En virtud de lo expuesto, este Consejo Superior ha dispuesto:

  - ACOGER la Observación Nº 1 formulada por la empresa CONSTRUCTORA FORTALEZA S.A.C., contra las Bases de la Licitación Pública Nº 01-2008-CEP-MDLB,  convocada para la ejecución de la obra “Construcción de Techo Coliseo Cerrado Inca Pachacutec II Etapa”; por lo que deberá cumplirse con lo resuelto por este Consejo Superior.

  - NO ACOGER las Observaciones Nº 3 y 4 formuladas por la empresa CONSTRUCTORA FORTALEZA S.A.C., contra las Bases de la Licitación Pública Nº 01-2008-CEP-MDLB,  convocada para la ejecución de la obra “Construcción de Techo Coliseo Cerrado Inca Pachacutec II Etapa”; sin perjuicio de lo cual, deberá adoptarse las medidas dispuestas por este Consejo Superior.

  - El Comité Especial deberá tener en cuenta las observaciones formuladas por el CONSUCODE en el numeral 3 del presente Pronunciamiento a fin de efectuar las modificaciones a las Bases que hubiere a lugar.

  - Publicado el Pronunciamiento del CONSUCODE en el SEACE, éste deberá ser implementado estrictamente por el Comité Especial, previa coordinación con el área usuaria, en lo que se refiere a la precisión y modificación de las especificaciones técnicas, aun cuando ello implique que dicho Comité acuerde bajo responsabilidad, la suspensión temporal del proceso y/o la prórroga de sus etapas, en atención a la complejidad de las correcciones, adecuaciones o acreditaciones que se a necesario realizar, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 116º del Reglamento.

  - A efectos de integrar las Bases, el Comité Especial también deberá incorporar  al texto original de las Bases todas las correcciones, precisiones y/o modificaciones dispuestas en el pliego de absolución de consultas y en el pliego de absolución de observaciones, de acuerdo con el numeral 4 del Anexo I del Reglamento.

  - Conforme al artículo 116º del Reglamento, compete exclusivamente al Comité Especial implementar estrictamente lo dispuesto por este Consejo Superior en el presente Pronunciamiento, bajo responsabilidad, no pudiendo continuarse con el trámite del proceso en tanto las Bases no hayan sido integradas correctamente, bajo sanción de nulidad de todos los actos posteriores.

Jesús María, 01 de diciembre de 2008

JUAN ANTONIO SILVA SOLOGUREN

Director de Operaciones

MVL/.

Ver Pronunciamiento Nº 213-2008/DOP.

Artículo 3.- Principios que rigen a las contrataciones y adquisiciones.-

[…]

5. Principio de Transparencia: Toda adquisición o contratación deberá realizarse sobre la base de criterios y calificaciones objetivas, sustentadas y accesibles a los postores. Los postores tendrán acceso durante el proceso de selección a la documentación de las adquisiciones y las contrataciones. Salvo las excepciones previstas en la Ley y el Reglamento, la convocatoria, el otorgamiento de la buena pro y resultados deben ser de público conocimiento.

[…]

Cabe resaltar que este Consejo Superior se ha pronunciado en ese sentido a través de los   Pronunciamientos Nº 462-2008/DOP y Nº 336-2008/DOP, entre otros.

De conformidad con el artículo 247º del Reglamento toda obra debe contar de modo permanente con un inspector o con un supervisor.