Sumilla   : 	“Es pasible de sanción el contratista que incumple injustificadamente el contrato, pese a haber sido requerido previamente para que ejecute las prestaciones a su cargo

Lima, 15 de Febrero de 2011

Visto en sesión de fecha 14 de febrero de 2011 la Primera Sala del Tribunal de Contrataciones del Estado el Expediente N° 1236.2010-TC; sobre el procedimiento administrativo sancionador iniciado contra la empresa AFC CONTRATISTAS GENERALES S.A.C., por supuesta responsabilidad al haber dado lugar a la resolución parcial del Contrato de Adquisición de Bienes, derivado de la Exoneración Nº 0001-2009-MDH, por relación de ítems, para la “Adquisición de materiales para obra de electrificación rural”.

- ANTECEDENTES:

- El 04 de junio de 2009, la MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUABAL, en lo sucesivo la Entidad, convocó a la Exoneración Nº 0001-2009-MDH, por relación de ítems, para la “Adquisición de materiales para obra de electrificación rural”, por un valor referencial de S/. 2 325,322.03 (Dos millones trescientos veinticinco mil trescientos veintidós y 03/100 Nuevos Soles).

Cabe precisar que el objeto de convocatoria para el ítem Nº 01 de dicho proceso de selección, fue para la adquisición de postes crucetas y bloques.

- El 19 de noviembre de 2009, se llevó a cabo los actos de presentación evaluación de propuestas y otorgamiento de la buena pro, la misma que respecto al ítem Nº 01 fue adjudicada a favor de la empresa AFC CONTRATISTAS GENERALES S.A.C., en adelante la Contratista.

- Con fecha 30 de noviembre de 2009, la Entidad y la Contratista suscribieron el Contrato de Adquisición de Bienes, derivado del ítem Nº 01 de la Exoneración Nº 0001-2009-MDH.

- Mediante Carta Notarial Nº 131, notificada vía notarial el 23 de junio de 2010, se comunicó a la Contratista que no ha cumplido con la entrega de la totalidad de los postes de concreto, crucetas de madera tratada, bloques de concreto y cajas de registro; por lo que de conformidad con el artículo 169 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, se le requirió para que en un plazo no mayor de cinco (05) días, satisfaga sus obligaciones contractuales, bajo apercibimiento de resolver el contrato.

- Teniendo en consideración que la Contratista no cumplió con sus obligaciones contractuales, mediante Carta Notarial Nº 317 notificada vía notarial el 21 de julio de 2010, se le notificó la Resolución de Alcaldía Nº 022-2010-MDH-J-CAJ de fecha 12 de julio del 2010, mediante la cual se resolvió parcialmente el Contrato de Adquisición de Bienes, derivado del ítem Nº 01 de la Exoneración Nº 0001-2009-MDH.

- Con Oficio Nº 079-2010-MDH-CAJAM/JAÉN presentado el 10 de setiembre de 2010, la Entidad puso en conocimiento de este Tribunal de Contrataciones del Estado, en adelante el Tribunal, los hechos antes expuestos.

- A través del decreto de fecha 15 de setiembre de 2010, se inició procedimiento administrativo sancionador contra la Contratista, por supuesta responsabilidad al haber dado lugar a la resolución parcial del Contrato de Adquisición de Bienes.

Asimismo, se otorgó un plazo de diez (10) días hábiles para que cumplan con presentar sus descargos, bajo apercibimiento de resolver el procedimiento con la documentación obrante en el expediente.

- Mediante decreto de fecha 15 de setiembre de 2010, teniendo en consideración que la Contratista, no cumplió con presentar sus descargos, se hizo efectivo el apercibimiento decretado de resolver con la documentación obrante en autos y se remitió el expediente a la Primera Sala del Tribunal a fin que resuelva el procedimiento administrativo sancionador.

- FUNDAMENTACIÓN

- Es materia del presente procedimiento administrativo sancionador, la supuesta responsabilidad de la Contratista, por haber dado lugar a la resolución de Contrato de Adquisición de Bienes, derivado del ítem Nº 01 de la Exoneración Nº 0001-2009-MDH, infracción tipificada en el literal b) del numeral 51.1 del artículo 51 de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado mediante Decreto Legislativo Nº 1017, en adelante la Ley, y el literal b) del numeral 1 del artículo 237 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado mediante Decreto Supremo Nº 184-2008-EF, en adelante el Reglamento, normas vigentes al momento de suscitarse los hechos imputados.

- Al respecto, dicha infracción establece como supuesto de hecho indispensable para su configuración, la resolución del contrato, orden de compra o de servicios, según corresponda, por causal atribuible al contratista.

- En tal sentido, el artículo 168 del Reglamento dispone que la Entidad podrá resolver el contrato, de conformidad con el inciso c) del artículo 40 de la Ley cuando el contratista incumpla injustificadamente las obligaciones contractuales, legales o reglamentarias a su cargo, pese a haber sido requerido para ello.

- El procedimiento de resolución contractual, cuya observancia es condición necesaria para evaluar la existencia de eventuales responsabilidades de carácter administrativo, se encuentra previsto en el artículo 169 del Reglamento, según el cual en caso de incumplimiento contractual de una de las partes involucradas, la parte que resulte perjudicada con tal hecho, requerirá a la otra notarialmente para que satisfaga sus obligaciones en un plazo no mayor de cinco días, bajo apercibimiento de resolver el contrato. Dependiendo del monto involucrado y de la complejidad, envergadura o sofisticación de la adquisición o contratación, la Entidad podrá establecer plazos mayores, los cuales no superarán en ningún caso los quince días. De continuar el incumplimiento contractual, la citada disposición reglamentaria precisa que la parte perjudicada comunicará notarialmente la resolución total o parcial del contrato.

- Ahora bien, del examen de la documentación obrante en autos, se advierte que, a través de la Carta Notarial Nº 131, notificada vía notarial el 23 de junio de 2010, se comunicó a la Contratista que no ha cumplido con la entrega de la totalidad de los postes de concreto, crucetas de madera tratada, bloques de concreto y cajas de registro; por lo que de conformidad con el artículo 169 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, se le requirió para que en un plazo no mayor de cinco (05) días, satisfaga sus obligaciones contractuales, bajo apercibimiento de resolver el contrato.

- Al persistir el incumplimiento, mediante Carta Notarial Nº 317 notificada vía notarial el 21 de julio de 2010, se le notificó la Resolución de Alcaldía Nº 022-2010-MDH-J-CAJ de fecha 12 de julio del 2010, mediante la cual se resolvió parcialmente el Contrato de Adquisición de Bienes, derivado del ítem Nº 01 de la Exoneración Nº 0001-2009-MDH.

- En razón de lo expuesto, se ha acreditado que la Entidad requirió válidamente a la Contratista para que ejecute las prestaciones a su cargo, de acuerdo con el procedimiento previsto en el artículo 169 del Reglamento, con lo cual ha quedado resuelto de pleno derecho el contrato, tanto más, teniendo en consideración que según lo informado a esta instancia, la Contratista no ha objetado sus efectos utilizando los mecanismos de solución de controversia, es decir conciliación y/o arbitraje.

- En segundo lugar, corresponde a este Colegiado determinar si dicha conducta resultó justificada o no, en tanto que solamente el incumplimiento que obedece a causas injustificadas atribuibles a los contratistas es sancionable administrativamente, en estricta observancia del Principio de Tipicidad previsto en el artículo 230 de la Ley № 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, en cuya virtud sólo constituyen conductas sancionables administrativamente las infracciones previstas expresamente en normas con rango de ley mediante su tipificación como tales, sin admitir interpretación extensiva o por analogía.

- En ese sentido, cabe anotar que existe una presunción legal de que el incumplimiento de obligaciones o su cumplimiento parcial, tardío o defectuoso, es atribuible a la parte que debió ejecutarlas, salvo que ésta demuestre que el incumplimiento se produjo, a pesar de haber actuado con la diligencia ordinaria exigida por la naturaleza de la prestación, o que la causa de ella fue un caso fortuito o fuerza mayor.

- Sin embargo, es preciso tener en cuenta que la Contratista no ha formulado sus descargos, a pesar de haber sido debidamente notificado mediante Cédula Nº 27749/2010.TC, según cargo que obra en autos.

- Por lo expuesto, atendiendo que no obra en el expediente medio probatorio que justifiquen el incumplimiento de las obligaciones a cargo de la Contratista; este Tribunal considera que corresponde imponerle sanción administrativa por haber incurrido en la causal prevista en el literal b) del numeral 51.1 del artículo 51 de la Ley y el literal b) del numeral 1 del artículo 237 del Reglamento.

- Ahora bien, el artículo 237 del Reglamento establece que los proveedores, participantes, postores o contratistas que incurran en las causales establecidas en los literales a), b), c), d) e), f) h), i), j y k) serán sancionados con inhabilitación temporal para contratar con el Estado por un período no menor a un (1) año ni mayor de tres (3) años.

Asimismo, la sanción que se impondrá deberá ser graduada dentro de los límites dispuestos en dicho artículo 237, para lo cual deberá tenerse en cuenta lo dispuesto por el artículo 245 del Reglamento.

- Atendiendo a dichos criterios, en lo que concierne a la naturaleza de la infracción, es importante señalar que la conducta denunciada reviste una considerable gravedad en la medida que desde el momento que la Contratista asumió un compromiso contractual frente a la Entidad, se encontraba llamado a cumplir cabalmente lo ofrecido, máxime si es conocido que ante un eventual incumplimiento se verían seriamente afectados intereses de carácter público así como retrasado el cumplimiento de las metas institucionales de la Entidad.

- Asimismo, respecto de la conducta procesal, conviene precisar que durante la sustanciación del presente procedimiento administrativo sancionador, no se han presentado los descargos dentro del plazo concedido, situación que se mantiene hasta la fecha de emisión de la presente resolución.

- Así también, se debe señalar que obra a favor del Contratista, el elemento atenuante consistente en la ausencia de antecedentes en la comisión de infracciones.

- Finalmente, resulta importante traer a colación el Principio de Razonabilidad consagrado en el numeral 3 del artículo 230 de la Ley del Procedimiento Administrativo General, por medio del cual las decisiones de la autoridad administrativa que impongan sanciones o establezcan restricciones a los administrados deben adoptarse dentro de los límites de la facultad atribuida y manteniendo debida proporción entre los medios a emplear y los fines públicos que deba tutelar, a fin que respondan a lo estrictamente necesario para la satisfacción de su cometido.

- Por lo antes expuesto, sin que medien circunstancias adicionales que permitan atenuar la responsabilidad de la Contratista, corresponde imponerle la sanción administrativa de inhabilitación temporal en sus derechos para participar en procesos de selección y contratar con el Estado, por el periodo de doce (12) meses.

Por estos fundamentos, de conformidad con el informe de la Vocal Ponente Dra. Ada Rosa Basulto Liewald y la intervención de los Señores Vocales Dra. Janette Elke Ramírez Maynetto y Dr. Carlos Fernando Fonseca Oliveira; atendiendo a la conformación de la Primera Sala del Tribunal de Contrataciones del Estado según lo dispuesto en la Resolución Nº 190-2010-OSCE/PRE de fecha 29 de marzo de 2010, en ejercicio de las facultades conferidas en el artículo 63º de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por Decreto Legislativo Nº 1017, y su segunda disposición complementaria transitoria, así como los artículos 17º y 18º del Reglamento de Organización y Funciones del OSCE, aprobado por Decreto Supremo Nº 006-2009-EF; analizados los antecedentes y luego de agotado el debate correspondiente, por unanimidad

LA SALA RESUELVE:

- SANCIONAR a la empresa AFC CONTRATISTAS GENERALES S.A.C. con doce (12) meses de inhabilitación temporal para participar en procesos de selección y contratar con el Estado por la comisión de la infracción tipificada en el literal b) del numeral 51.1 del artículo 51 de la Ley de Contrataciones del Estado y el literal b) del numeral 1 del artículo 237 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, sanción que entrará en vigencia a partir del sexto día hábil siguiente de notificada la presente resolución.

- Poner la presente Resolución en conocimiento de la Subdirección del Registro Nacional de Proveedores del Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE) para las anotaciones de ley correspondientes.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

PRESIDENTE

VOCAL           		                                                    VOCAL

ss.

Basulto Liewald.

Ramírez Maynetto.

Fonseca Oliveira.

La anotada presunción legal se sustenta en el artículo 1329 del Código Civil, el cual establece que “se presume que la inejecución de la obligación, o su cumplimiento parcial, tardío o defectuoso, obedece a culpa leve del deudor”, artículo aplicable al presente caso de conformidad con el artículo IX, del Título Preliminar del mismo cuerpo normativo: “Las disposiciones del Código Civil se aplican supletoriamente a las relaciones y situaciones jurídicas reguladas por otras leyes, siempre que no sean incompatibles con su naturaleza”.

Documento que obra a fojas 020 del expediente.

Artículo 245.- Determinación gradual de la Sanción

Para graduar la sanción a imponerse conforme a las disposiciones del presente Título, se considerarán los siguientes criterios:

1) Naturaleza de la infracción.

2) Intencionalidad del infractor.

3) Daño causado.

4) Reiterancia.

5) El reconocimiento de la infracción cometida antes de que sea detectada.

6) Circunstancias de tiempo, lugar y modo.

7) Condiciones del infractor.

8) Conducta procesal del infractor.