Sumilla   : 	“Es pasible de sanción el contratista que incumple injustificadamente el contrato, pese a haber sido requerido previamente para que ejecute las prestaciones a su cargo”

Lima, 15 de Febrero de 2011

Visto en sesión de fecha 14 de febrero de 2011 la Primera Sala del Tribunal de Contrataciones del Estado el Expediente N° 1263.2010-TC; sobre el procedimiento administrativo sancionador iniciado contra la empresa SOTOZA S.R.L., por supuesta responsabilidad al haber dado lugar a la resolución de la Orden de Compra de Trabajo a Terceros Nº 84205-ZF, derivado del proceso de selección por Competencia Menor Nº CME-0348-2009-OTL/PETROPERU.

- ANTECEDENTES:

- Del 29 de diciembre de 2009 al 05 de enero de 2010, PETROLEOS DEL PERU S.A. - PETROPERÚ, en lo sucesivo la Entidad, realizó la venta y/o entrega de las Bases del proceso de selección por Competencia Menor Nº CME-0348-2009-OTL/PETROPERU, para contratar el “Servicio de mantenimiento y rehabilitación de ambiente de taller eléctrico y baño de personas contratado – refinería talara”, por un valor referencial de S/. 2 325,322.03 (Dos millones trescientos veinticinco mil trescientos veintidós y 03/100 Nuevos Soles).

- El 05 de enero del 2010, se llevó a cabo el acto de presentación de propuestas.

- Con fecha 14 de enero de 2010, se realizó el acto de otorgamiento de la Buena Pro, la misma que fue adjudicada a favor de la empresa SOTOZA S.R.L., en adelante la Contratista.

- Con fecha 21 de enero de 2010, la Entidad emitió la Orden de Compra de Trabajo a Terceros Nº 84205-ZF, a fin que la Contratista cumpla con realizar el servicio, por un plazo de ejecución de 84 días calendarios.

- Mediante Carta TL-SPAD-USGE-0213-2010 notificada vía notarial el 15 de abril de 2010, se comunicó a la Contratista lo siguiente:

REFERENCIA: CONTRATO 84205-ZF. “Servicio de Mantenimiento y Rehabilitación de Ambientes de Taller Eléctrico y Baño Persona Contrato RFTL”

De nuestra consideración

PETROPERU S.A. y su representada suscribieron el Contrato Nº 84205-ZF, de fecha 21 de enero de 2010, para ejecutar el “Servicio de Mantenimiento y Rehabilitación de Ambientes de Taller Eléctrico y Baño Personal Contratado RFTL”. El servicio se inició el 18 de febrero de 2009, teniendo como plazo de ejecución hasta el 09 de mayo del 2009.

Con nuestra Carta Nº TL-USGE-201-2010, de fecha 09 de abril de 2010, se les comunicó que el avance de los trabajos era de un aproximado al 30% del servicio, exhortándosele a reprogramar la ejecución de los trabajos a fin de que estos concluyan dentro del plazo establecido contractualmente.

Reiteramos que, a la fecha, durante la ejecución del servicio no se han presentado eventos u obstáculos que ameriten alguna eventual ampliación de plazo.

- PARALIZACION DE LABORES DESDE EL DIA 13 DE ABRIL DE 2009

Se ha verificado que desde el día 13 de abril de 2009, se ha paralizado el servicio, no habiéndose presentado a trabajar ninguna persona, lo cual se encuentra debidamente registrado en el Cuaderno de Servicio.

- CONDICION PARA RESOLUCIÓN CONTRACTUAL

Como se anota en el literal anterior, se ha evidenciado la paralización del servicio, sobre el cual debemos precisar lo siguiente:

- De conformidad con lo establecido en el Numeral 6.5 (VI. SANCIONES Y MULTAS) SE ESTABLECE QUE PETROPERU S.A. PODRA RESOLVER EL Contrato cuando el contratista.

c) Paralice o reduzca injustificadamente la ejecución de la prestación, pese a haber sido requerido para corregir tal situación.

En tal sentido, por la presente Carta Notarial, y de conformidad con lo establecido en el numeral 10.12 del Reglamento de Contrataciones y Adquisiciones de PETROPERU S.A. les otorgamos un plazo máximo de tres (03) días a fin de reiniciar el servicio, bajo apercibimiento de RESOLUCIÓN DE CONTRATO.” (Sic)

- Teniendo en consideración que la Contratista no cumplió con sus obligaciones contractuales, mediante Carta TL-USGE-0217-2010 notificada vía notarial el 30 de abril de 2010, se resolvió la Orden de Compra de Trabajo a Terceros Nº 84205-ZF, bajo el siguiente detalle:

REFERENCIA: CONTRATO 84205-ZF. “Servicio de Mantenimiento y Rehabilitación de Ambientes de Taller Eléctrico y Baño Persona Contrato RFTL”

De nuestra consideración

PETROPERU S.A. y su representada suscribieron el Contrato Nº 84205-ZF, de fecha 21 de enero de 2010, para ejecutar el “Servicio de Mantenimiento y Rehabilitación de Ambientes de Taller Eléctrico y Baño Personal Contratado RFTL”. El servicio se inició el 18 de febrero de 2009, teniendo como plazo de ejecución hasta el 09 de mayo del 2009.

Con nuestra Carta Nº TL-USGE-201-2010, de fecha 09 de abril de 2010, se les comunicó que el avance de los trabajos era de un aproximado al 30% del servicio.

De igual manera, con nuestra Carta Nº TL-SPAD-USGE-213-2010, de fecha 15 de abril de 2010, considerando la paralización del servicio, se les otorgamos un plazo máximo de tres (3) días a fon de reiniciar el mismo, bajo apercibimiento de RESOLUCIÓN DE CONTRATO.

Con carta s/n, de fecha 22 de abril de 2010, recepcionado el 23 de abril de 2010, nos comunican que por “insolvencia económica”. Su representada no puede continuar con el referido servicio.

De conformidad con lo establecido en el Numeral 6.5 (VI. SANCIONES Y MULTAS), de las Bases que regularon el proceso, se establece que PETROPERU S.A. podrá resolver el Contrato cuando el contratista.

c) Paralice o reduzca injustificadamente la ejecución de la prestación, pese a haber sido requerido para corregir tal situación.

Por lo expuesto, de conformidad con lo detallado en la presente carta, PETRIPERU S.A. comunica a ustedes la RESOLUCIÓN DEL CONTRATO Nº 84205-ZF. “Servicio de Mantenimiento y Rehabilitación de Ambientes de Taller Eléctrico y Baño Personal Contratado RFTL”, por incumplimiento del mismo por parte de vuestra representada, para lo cual procederemos a ejecutar las acciones que nuestro reglamento nos faculta”

- Con Carta TL-SPAD-ULOG-CO-089-2010 presentado el 15 de setiembre de 2010, la Entidad puso en conocimiento de este Tribunal de Contrataciones del Estado, en adelante el Tribunal, los hechos antes expuestos.

- Mediante decreto de fecha 21 de setiembre de 2010, se requirió a la Entidad a fin que cumpla con señalar si la presente controversia ha sido sometida a procedimiento arbitral u otro mecanismo de solución de controversias.

- A través de la Carta TL-SPAD-ULOG-CO-0113-2010 presentada el 29 de octubre de 2010 ante la Oficina Desconcentrada de OSCE, ubicada en la ciudad de Piura, y remitida a Mesa de Partes del Tribunal el 03 de noviembre de 2010, la Entidad informó que la controversia no ha sido sometida a procedimiento de arbitraje ni a ningún otro mecanismo de solución de controversia.

- Con decreto de fecha 08 de noviembre de 2010, se inició procedimiento administrativo sancionador contra la Contratista, por supuesta responsabilidad al haber dado lugar a la resolución de la Orden de Compra de Trabajo a Terceros Nº 84205-ZF.

Asimismo, se otorgó a la Contratista un plazo de diez (10) días hábiles para que cumplan con presentar sus descargos, bajo apercibimiento de resolver el procedimiento con la documentación obrante en el expediente.

- Mediante decreto de fecha 30 de diciembre de 2010, teniendo en consideración que la Contratista, no cumplió con presentar sus descargos, se hizo efectivo el apercibimiento decretado de resolver con la documentación obrante en autos y se remitió el expediente a la Primera Sala del Tribunal a fin que resuelva el procedimiento administrativo sancionador.

- FUNDAMENTACIÓN

- Habiéndose advertido que el presente proceso deriva de un proceso de selección por Competencia Menor, resulta pertinente evaluar el marco normativo que rige el citado proceso, a fin de determinar la competencia de este Tribunal para conocer la denuncia presentada por la Entidad.

- Mediante Ley Nº 28840 se declaró de interés nacional el fortalecimiento y modernización de Petróleos del Perú S.A.-PETROPERÚ, en lo sucesivo PETROPERÚ, estableciéndose que sus actividades deben desarrollarse en el marco de dicha Ley, su Ley Orgánica, el Decreto Legislativo Nº 43 y su modificatoria, la Ley Nº 26224, su Estatuto Social y supletoriamente por las disposiciones de la Ley General de Sociedades.

- La Segunda Disposición Complementaria de la Ley Nº 28840 refiere que las adquisiciones y contrataciones de PETROPERÚ se rigen por su Reglamento, propuesto por su Directorio y aprobado por el OSCE. Asimismo, establece que las modalidades de adquisiciones y contrataciones de PETROPERÚ serán definidas en su Reglamento y se regirán por los principios de eficiencia, economía, transparencia y auditabilidad, así como los demás principios contenidos en la legislación de la materia.

- En tal sentido, mediante Resolución Nº 523-2009-OSCE/PRE se aprobó el Reglamento de Adquisiciones y Contrataciones de Petróleos del Perú S.A., en adelante el Reglamento de PETROPERÚ, el cual tiene como objetivo regular de manera integral y uniforme los procedimientos de adquisiciones de bienes y contrataciones de servicios y obras necesarios para el cumplimiento del objeto social de PETROPERÚ.

- Asimismo, el numeral 5.12 del citado Reglamento de PETROPERÚ, dispone que con relación al Registro Nacional de Proveedores (RNP), Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado (SEACE), recursos de impugnación y procedimientos administrativos sancionadores que se tramitan ante el Tribunal de Contrataciones del Estado, será de aplicación el Decreto Legislativo Nº 1017, Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento aprobado por Decreto Supremo Nº 184-2008-EF.

- Por estas consideraciones, este Colegiado resulta competente para pronunciarse sobre la supuesta responsabilidad de la Contratista, por la resolución de la Orden de Compra de Trabajo a Terceros Nº 84205-ZF, infracción prevista en el literal b) del numeral 51.1 del artículo 51 de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado mediante Decreto Legislativo Nº 1017, en adelante la Ley, y el literal b) del numeral 1 del artículo 237 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado mediante Decreto Supremo Nº 184-2008-EF, en adelante el Reglamento, normas vigente al momento de producirse los hechos que motivaron la resolución de dicho contrato.

- Al respecto, dicha infracción establece como supuesto de hecho indispensable para su configuración, la resolución del contrato, orden de compra o de servicios, según corresponda, por causal atribuible al contratista.

- En tal sentido, el artículo 10.13 del Reglamento de PETROPERÚ dispone que se podrá resolver el contrato cuando el contratista incurra en los siguiente supuestos:

- Incumpla injustificadamente obligaciones contractuales, legales o reglamentarias a su cargo, pese a haber sido requerido para corregir tal situación.

- Haya acumulado el monto máximo de la penalidad por mora o el monto máximo para otras penalidades, en la ejecución de prestación a su cargo.

- Paralice o reduzca injustificadamente la ejecución de la prestación, pese a haber sido requerido para corregir tal situación.

- Ahora bien, el procedimiento de resolución contractual, cuya observancia es condición necesaria para evaluar la existencia de eventuales responsabilidades de carácter administrativo, se encuentra previsto en el artículo 10.13 del Reglamento de PETROPERÚ, según el cual en caso de incumplimiento contractual de una de las partes involucradas, la parte que resulte perjudicada con tal hecho, requerirá a la otra notarialmente para que satisfaga sus obligaciones en un plazo no mayor de cinco días, bajo apercibimiento de resolver el contrato. Dependiendo del monto involucrado y de la complejidad, envergadura o sofisticación de la adquisición o contratación, la Entidad podrá establecer plazos mayores, los cuales no superarán en ningún caso los quince días. De continuar el incumplimiento contractual, la citada disposición reglamentaria precisa que la parte perjudicada comunicará notarialmente la resolución total o parcial del contrato.

- Ahora bien, del examen de la documentación obrante en autos, se advierte que, a través de la Carta TL-SPAD-USGE-0213-2010 notificada vía notarial el 15 de abril de 2010, se comunicó a la Contratista sobre la paralización de labores desde el 13 de abril del 2009, razón por la cual, se le requirió en el plazo de tres (03) días, cumpla con reiniciar el servicio, bajo apercibimiento de resolver el contrato.

- Al persistir el incumplimiento, mediante Carta TL-USGE-0217-2010 notificada vía notarial el 30 de abril de 2010, se resolvió la Orden de Compra de Trabajo a Terceros Nº 84205-ZF, derivado del proceso de selección por Competencia Menor Nº CME-0348-2009-OTL/PETROPERU.

- En razón de lo expuesto, se ha acreditado que la Entidad requirió válidamente a la Contratista para que ejecute las prestaciones a su cargo, de acuerdo con el procedimiento previsto en el artículo 10.13 del Reglamento de PETROPERÚ, con lo cual ha quedado resuelto de pleno derecho el contrato, tanto más, teniendo en consideración que según lo informado a esta instancia, la Contratista no ha objetado sus efectos utilizando los mecanismos de solución de controversia, es decir conciliación y/o arbitraje.

- En segundo lugar, corresponde a este Colegiado determinar si dicha conducta resultó justificada o no, en tanto que solamente el incumplimiento que obedece a causas injustificadas atribuibles a los contratistas es sancionable administrativamente, en estricta observancia del Principio de Tipicidad previsto en el artículo 230 de la Ley № 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, en cuya virtud sólo constituyen conductas sancionables administrativamente las infracciones previstas expresamente en normas con rango de ley mediante su tipificación como tales, sin admitir interpretación extensiva o por analogía.

- En ese sentido, cabe anotar que existe una presunción legal de que el incumplimiento de obligaciones o su cumplimiento parcial, tardío o defectuoso, es atribuible a la parte que debió ejecutarlas, salvo que ésta demuestre que el incumplimiento se produjo, a pesar de haber actuado con la diligencia ordinaria exigida por la naturaleza de la prestación, o que la causa de ella fue un caso fortuito o fuerza mayor.

- Sin embargo, es preciso tener en cuenta que la Contratista no ha formulado sus descargos, a pesar de haber sido debidamente notificado mediante Cédula Nº 29993/2010.TC, según cargo que obra en autos.

- Por lo expuesto, atendiendo que no obra en el expediente medio probatorio que justifiquen el incumplimiento de las obligaciones a cargo de la Contratista; este Tribunal considera que corresponde imponerle sanción administrativa por haber incurrido en la causal prevista en el literal b) del numeral 51.1 del artículo 51 de la Ley y el literal b) del numeral 1 del artículo 237 del Reglamento.

- Ahora bien, el artículo 237 del Reglamento establece que los proveedores, participantes, postores o contratistas que incurran en las causales establecidas en los literales a), b), c), d) e), f) h), i), j y k) serán sancionados con inhabilitación temporal para contratar con el Estado por un período no menor a un (1) año ni mayor de tres (3) años.

Asimismo, la sanción que se impondrá deberá ser graduada dentro de los límites dispuestos en dicho artículo 237, para lo cual deberá tenerse en cuenta lo dispuesto por el artículo 245 del Reglamento.

- Atendiendo a dichos criterios, en lo que concierne a la naturaleza de la infracción, es importante señalar que la conducta denunciada reviste una considerable gravedad en la medida que desde el momento que la Contratista asumió un compromiso contractual frente a la Entidad, se encontraba llamado a cumplir cabalmente lo ofrecido, máxime si es conocido que ante un eventual incumplimiento se verían seriamente afectados intereses de carácter público así como retrasado el cumplimiento de las metas institucionales de la Entidad.

- Asimismo, respecto de la conducta procesal, conviene precisar que durante la sustanciación del presente procedimiento administrativo sancionador, no se han presentado los descargos dentro del plazo concedido, situación que se mantiene hasta la fecha de emisión de la presente resolución.

- Así también, se debe señalar que obra a favor del Contratista, el elemento atenuante consistente en la ausencia de antecedentes en la comisión de infracciones.

- Finalmente, resulta importante traer a colación el Principio de Razonabilidad consagrado en el numeral 3 del artículo 230 de la Ley del Procedimiento Administrativo General, por medio del cual las decisiones de la autoridad administrativa que impongan sanciones o establezcan restricciones a los administrados deben adoptarse dentro de los límites de la facultad atribuida y manteniendo debida proporción entre los medios a emplear y los fines públicos que deba tutelar, a fin que respondan a lo estrictamente necesario para la satisfacción de su cometido.

- Por lo antes expuesto, sin que medien circunstancias adicionales que permitan atenuar la responsabilidad de la Contratista, corresponde imponerle la sanción administrativa de inhabilitación temporal en sus derechos para participar en procesos de selección y contratar con el Estado, por el periodo de doce (12) meses.

Por estos fundamentos, de conformidad con el informe de la Vocal Ponente Dra. Ada Rosa Basulto Liewald y la intervención de los Señores Vocales Dra. Janette Elke Ramírez Maynetto y Dr. Carlos Fernando Fonseca Oliveira; atendiendo a la conformación de la Primera Sala del Tribunal de Contrataciones del Estado según lo dispuesto en la Resolución Nº 190-2010-OSCE/PRE de fecha 29 de marzo de 2010, en ejercicio de las facultades conferidas en el artículo 63º de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por Decreto Legislativo Nº 1017, y su segunda disposición complementaria transitoria, así como los artículos 17º y 18º del Reglamento de Organización y Funciones del OSCE, aprobado por Decreto Supremo Nº 006-2009-EF; analizados los antecedentes y luego de agotado el debate correspondiente, por unanimidad

LA SALA RESUELVE:

- SANCIONAR a la empresa SOTOZA S.R.L. con doce (12) meses de inhabilitación temporal para participar en procesos de selección y contratar con el Estado por la comisión de la infracción tipificada en el literal b) del numeral 51.1 del artículo 51 de la Ley de Contrataciones del Estado y el literal b) del numeral 1 del artículo 237 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, sanción que entrará en vigencia a partir del sexto día hábil siguiente de notificada la presente resolución.

- Poner la presente Resolución en conocimiento de la Subdirección del Registro Nacional de Proveedores del Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE) para las anotaciones de ley correspondientes.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

PRESIDENTE

VOCAL           		                                                    VOCAL

ss.

Basulto Liewald.

Ramírez Maynetto.

Fonseca Oliveira.

Publicada el 23 de julio de 2006.

Publicada el 12 de diciembre del 2009.

La anotada presunción legal se sustenta en el artículo 1329 del Código Civil, el cual establece que “se presume que la inejecución de la obligación, o su cumplimiento parcial, tardío o defectuoso, obedece a culpa leve del deudor”, artículo aplicable al presente caso de conformidad con el artículo IX, del Título Preliminar del mismo cuerpo normativo: “Las disposiciones del Código Civil se aplican supletoriamente a las relaciones y situaciones jurídicas reguladas por otras leyes, siempre que no sean incompatibles con su naturaleza”.

Documento que obra a fojas 020 del expediente.

Artículo 245.- Determinación gradual de la Sanción

Para graduar la sanción a imponerse conforme a las disposiciones del presente Título, se considerarán los siguientes criterios:

1) Naturaleza de la infracción.

2) Intencionalidad del infractor.

3) Daño causado.

4) Reiterancia.

5) El reconocimiento de la infracción cometida antes de que sea detectada.

6) Circunstancias de tiempo, lugar y modo.

7) Condiciones del infractor.

8) Conducta procesal del infractor.