Sumilla:  “Asimismo, resulta importante traer a colación el principio de razonabilidad consagrado en el numeral 1.4 del Artículo IV del Título Preliminar de la Ley del Procedimiento Administrativo General, por medio del cual las decisiones de la autoridad administrativa que impongan sanciones o establezcan restricciones a los administrados deben adoptarse dentro de los límites de la facultad atribuida y manteniendo debida proporción entre los medios a emplear y los fines públicos que deba tutelar, a fin que respondan a lo estrictamente necesario para la satisfacción de su cometido”.

Lima, 18 de Marzo de 2011

VISTO, en sesión de fecha 17 de marzo de 2011 de la Primera Sala del Tribunal de Contrataciones del Estado, el Expediente № 1040/2010.TC sobre el procedimiento administrativo sancionador iniciado contra el Consorcio Cajamarca integrado por los señores FERNANDO ARTURO ELIAS ZULOETA, WALTER JAVIER MONTALVAN BERNAL y CESAR AUGUSTO LLONTOP AMAYA, por su supuesta responsabilidad en la resolución del contrato, por causal atribuible a su parte, y por la presentación de documentación falsa y/o inexacta durante la Adjudicación Directa Selectiva № 0001-2009 APROLAB II-BS, convocado por el Proyecto APROLAB II del Ministerio de Educación, para el “Servicio de Consultoría para la Elaboración del Expedientes Técnicos de nueva Infraestructura Educativa en los Centros Beneficiarios del Proyecto APROLAB II, en la Región Cajamarca”; y atendiendo a los siguientes:

ANTECEDENTES:

- El 06 de agosto de 2009, el Proyecto APROLAB II del Ministerio de Educación, en adelante la Entidad, convocó la Adjudicación Directa Selectiva № 0001-2009 APROLAB II-BS, primera convocatoria, para el “Servicio de Consultoría para la Elaboración del Expedientes Técnicos de nueva Infraestructura Educativa en los Centros Beneficiarios del Proyecto APROLAB II, en la Región Cajamarca”, bajo el sistema de suma alzada, por un valor referencial de S/. 91,444.00 (Noventa y un mil cuatrocientos cuarenta y cuatro con 00/100 nuevos soles), incluido los impuesto de ley.

- Como resultado del proceso de selección, el 27 de agosto de 2009, se otorgó la Buena Pro del ítem № 2 al Consorcio Cajamarca integrado por los señores FERNANDO ARTURO ELIAS ZULOETA, WALTER JAVIER MONTALVAN BERNAL y CESAR AUGUSTO LLONTOP AMAYA, en adelante el Consorcio, por su oferta económica ascendente a S/. 82,299.60 nuevos soles.

- El 21 de septiembre de 2010, la Entidad y el Consorcio, suscribieron el Contrato № 001-2009-ADS-APROLAB II, para el servicio de consultoría para la elaboración del expedientes técnicos de nueva infraestructura educativa en los Centros Beneficiarios del Proyecto APROLAB II, por el monto de S/. 82,299.60, y con plazo de ejecución contractual cincuenta y cuatro (54) días calendario de suscrito el respectivo contrato.

- El 09 de marzo de 2010, mediante Carta № 003-2010-ConsorcioCajamarca, el Consorcio comunicó a la Entidad que remitía los planos firmados por los especialistas que habían desarrollado los 04 Expedientes Técnicos descritos en los términos de referencia de las Bases; asimismo, informó que incorporó a su equipo de profesionales, al Ingeniero Juan Segundo Coronel Pérez, el mismo –que según señaló– había realizado el Diseño Estructural de los Expedientes Técnicos de Chota y Celendín. Para tal efecto, el Consorcio adjuntó a la referida misiva el curriculum vitae del mencionado ingeniero, con la finalidad de modificar al personal propuesto en su oferta técnica presentada en el referido proceso de selección.

- Mediante Oficio № 268-2010-APROLAB II de fecha 07 de abril de 2010, notificado el 09 del mismo mes y año, la Entidad comunicó al Consorcio que la solicitud de reemplazar al profesional presentado en su propuesta técnica  (Ing. Amador Guilmer Naveda Azalde) por otro (Ing. Juan Segundo Coronel Pérez) era improcedente por extemporánea, toda vez que el contrato suscrito el 21 de septiembre de 2010, era de cumplimiento obligatorio, además que no probó las causas justificantes para el cambio del personal propuesto en su oferta técnica, la misma que fuera presentada en la Adjudicación Directa Selectiva № 0001-2009 APROLAB II-BS.

Asimismo, en el citado informe, la Entidad manifestó que a través de la Carta № 003-2010-ConsorcioCajamarca, el Consorcio pretendía soslayar la denuncia formulada por el Ingeniero Amador Guilmer Naveda Azalde, quien señaló que no había participado ni firmado los planos estructurales de los Expedientes Técnicos de Chota y Celendín; documentos que habían sido presentados por el Consorcio el 09 de marzo de 2010.

- A través del Oficio № 445-2010-ME/SG de fecha 28 de abril de 2010, notificado vía conducto notarial el 04 de mayo del mismo año, la Entidad comunicó al Consorcio que, habiéndose verificado que los dos (2) planos de estructura de ingeniera civil no fueron elaborados y firmados por el profesional ofertado en su propuesta técnica,  le otorgaba al Consorcio el plazo de cinco (5) días calendario a fin de que cumpla con sus obligaciones contractuales, bajo apercibimiento de resolver el Contrato № 001-2009-ADS-APROLAB II.

- Con Carta № 007-2010-ConsorcioCajamarca/RLC de fecha 07 de mayo de 2010, notificada el 10 del mismo mes y año, el Consorcio informó a la Entidad que a través de la Carta № 003-2010-ConsorcioCajamarca de fecha 09 de marzo de 2010, se comunicó la incorporación del Ingeniero Juan Segundo Coronel Pérez a su equipo de profesionales, siendo que dicha situación ha quedado consentida y por lo tanto, no resultaba de aplicación el inciso c) del artículo 40 de la Ley de Contrataciones del Estado, al no haber incumplimiento de obligaciones contractuales.

- A través Oficio № 499-2010-ME/SG de fecha 13 de mayo de 2010, diligenciado el 06 del mismo mes y año, la Entidad comunicó al Consorcio la resolución del vínculo contractual, toda vez que no había cumplido con sus obligaciones contractuales estipuladas en el Contrato № 001-2009-ADS-APROLAB II.

- Con Oficio № 835-2010-ME/SG presentado el 06 de agosto de 2010, la Entidad puso en conocimiento del Tribunal de Contrataciones del Estado, en adelante el Tribunal, la supuesta responsabilidad del Consorcio en la resolución del Contrato № 001-2009-ADS-APROLAB II, así como por haber presentado supuesta documentación falsa y/o inexacta durante la ejecución contractual. Para tal efecto, adjuntó el Informe № 204-2010- APROLAB II de fecha 09 de julio de 2010, mediante el cual indicó que a la fecha no existe proceso arbitral u otro mecanismo que se haya iniciado.

- Mediante decreto de fecha 13 de agosto de 2010, notificado el 22 de octubre del mismo año, previamente al inicio del procedimiento administrativo sancionador, el Tribunal requirió a la Entidad que remita, entre otros, un informe técnico legal complementario sobre la procedencia y supuesta responsabilidad del Consorcio en los hechos denunciados, y de ser el caso, remita los documentos supuestamente falsos o inexactos presentados por el Consorcio en el respectivo proceso de selección.

- El 27 de octubre de 2010, mediante Oficio № 784-2010-APROLAB II, la Entidad cumplió con remitir la información solicita por el Tribunal. Asimismo, remitió el Informe № 289-2010- APROLAB II, mediante el cual señaló que había resuelto el Contrato № 09-2010-ADP-MP-FN-GG-GECLOG, toda vez que el Consorcio habría incumplido sus obligaciones contractuales, así como por la presentación de supuestos documentos falsos referido a los dos (02) planos estructurales de los expediente técnicos de Chota y Celendín, los cuales contienen los siguientes documentos: (i) Planos Aligerados – Lámina E02; (ii) Detalle de Vigas – Lámina E03; (iii) Detalle de Escalera – Lámina E04; (iv) Plano de Aligerados – Lámina E02; y (v) Detalle de Tabiquería – Lámina E04.

- Con decreto de fecha 02 de noviembre de 2010, el Tribunal inició procedimiento administrativo sancionador contra los integrantes del Consorcio por su supuesta responsabilidad en la resolución del Contrato № 09-2010-ADP-MP-FN-GG-GECLOG de fecha 21 de septiembre de 2010, derivado de la Adjudicación Directa Selectiva № 0001-2009 APROLAB II-BS, primera convocatoria, por causal atribuible a su parte, así como por haber presentado los siguientes documentos denominados: (i) Planos Aligerados – Lámina E02; (ii) Detalle de Vigas – Lámina E03; (iii) Detalle de Escalera – Lámina E04; (iv) Plano de Aligerados – Lámina E02; y (v) Detalle de Tabiquería – Lámina E04, supuestamente falsos y/o inexactos, infracciones tipificadas en los literales b) e i) del numeral 1 del artículo 237 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. Asimismo, les otorgó el plazo de diez (10) días para que presentaran sus descargos.

- El 03 y 07 de enero de 2011, a través de los escritos, los señores WALTER JAVIER MONTALVAN BERNAL y CESAR AUGUSTO LLONTOP AMAYA integrantes del Consorcio presentaron su escrito de descargos, manifestando que los documentos cuestionados habían sido elaborados y suscritos por profesionales especialistas en la materia, los cuales prestaron los servicios de manera proba y correcta de acuerdo al Contrato № 09-2010-ADP-MP-FN-GG-GECLOG.

- A través del escrito presentado el 27 de enero de 2011 ante la Oficina Desconcentrada de Chiclayo e ingresado a la Mesa de Partes del tribunal el 01 de febrero de 2011, el representante común del Consorcio señaló lo siguiente:

- En nuestra propuesta técnica se consideró como Especialista en Estructuras al Ingeniero Amador Guilmer Naveda Azalde, el mismo que debía firmar los planos y documentación relacionado a su especialidad; sin embargo, el mencionado profesional se negó a rubricarlos, omisión que generó el retraso en el cumplimiento del plazo contractual, hecho que motivo que mi representada incorporara al Ingeniero Juan Segundo Coronel Pérez, para que cumpla con desarrollar el Diseño Estructural de los Expedientes Técnicos de Chota y Celendín. (sic)

- Asimismo, la fiscalización realizada por la Entidad, subyace en el rubricado o autorización del profesional responsable, pero no indica si el trabajo de campo y gabinete se ha hecho en las áreas geográficas respectivas. (sic)

- Por otro lado, el artículo 185 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado ha prescrito que la sustitución del residente procederá, previa autorización escrita del funcionario de la Entidad, dentro de los ocho (08) días hábiles siguientes de presentada la solicitud a la Entidad; transcurrido dicho plazo sin que la Entidad emita pronunciamiento se considera aprobada la sustitución. Por ello, al haber transcurrido el plazo antes mencionado sin que la Entidad emita el respectivo pronunciamiento se incorporó al Ingeniero Juan Segundo Coronel Pérez al equipo de profesionales de mi representada. (sic)

- Adicionalmente a ello, la carta que notificó la resolución de contrato, afecta el debido procedimiento y el derecho de defensa de mi representada, toda vez que en la mencionada misiva no se expuso los motivos en la que habría incurrido el Consorcio para dar lugar a la resolución del contrato, por causal atribuible. (sic)

- El 13 de enero de 2011, venció el plazo para que el señor FERNANDO ARTURO ELIAS ZULOETA (integrante del Consorcio) presentara sus descargos, razón por la que, mediante decreto de fecha 07 de febrero de 2011, se hizo efectivo el apercibimiento decretado de resolver con la documentación obrante en autos. Asimismo, se tuvo por apersonado a los señores WALTER JAVIER MONTALVAN BERNAL y CESAR AUGUSTO LLONTOP AMAYA, integrantes del Consorcio a la instancia administrativa, y se remitió el expediente a la Tercera Sala del Tribunal para que resolviera.

- Mediante decreto de fecha 16 de febrero de 2011, visto la Resolución № 103-2011-OSCE/PRE de fecha 15 de febrero de 2011 que reconformó las salas del Tribunal, se reasignó y remitió el presente expediente a la Primera Sala del Tribunal para que continúe según su estado.

FUNDAMENTACIÓN:

- El numeral 1 del artículo 235 de la Ley № 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, establece que el procedimiento administrativo sancionador se inicia siempre de oficio, bien por propia iniciativa o como consecuencia de una orden superior, petición motivada de otros órganos o entidades o por denuncia.

- En ese sentido, el Tribunal es el órgano que tiene a su cargo el conocimiento y resolución de los procedimientos de imposición de sanción de inhabilitación temporal o definitiva para contratar con el Estado, en los casos expresamente tipificados en el artículo 51 y 52 de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobada mediante Decreto Legislativo № 1017, norma aplicable al momento de la presunta comisión de la infracción, y en los casos expresamente previstos en el artículo 237 de su Reglamento, aprobado mediante Decreto Supremo № 184-2008-EF, en adelante la Ley y el Reglamento, sin perjuicio de las acciones legales que correspondan adoptar a la Entidades, dentro de sus respectivas atribuciones, en salvaguarda de sus intereses.

- El presente caso está referido a la supuesta responsabilidad de los integrantes del Consorcio por el incumplimiento injustificado de las obligaciones del Contrato № 001-2009-ADS-APROLAB II de fecha 21 de septiembre de 2010, derivado de la Directa Selectiva № 0001-2009 APROLAB II-BS, primera convocatoria, así como por haber presentado los siguientes documentos denominados: (i) Planos Aligerados – Lámina E02; (ii) Detalle de Vigas – Lámina E03; (iii) Detalle de Escalera – Lámina E04; (iv) Plano de Aligerados – Lámina E02; y (v) Detalle de Tabiquería – Lámina E04, supuestamente falsos y/o inexactos, infracciones tipificadas en los literales b) e i) del numeral 51.1 del artículo 51 de la Ley  en concordancia con los literales b) e i) del numeral 1) del artículo 237 del Reglamento del numeral 1 del artículo 237 del Reglamento, norma vigente al momento de suscitado el hecho imputado.

- A continuación, este Colegiado evaluará de manera independiente cada una de las causales precitadas.

- Sobre la supuesta responsabilidad del Consorcio en la resolución del Contrato № 001-2009-ADS-APROLAB II por causal atribuible a su parte:

- Al respecto, la infracción tipificada en el literal b) del numeral 51.1 del artículo 51 de la Ley en concordancia con el literal b) del numeral 1) del artículo 237 del Reglamento establece como supuesto de hecho indispensable para su configuración, la resolución del contrato, orden de compra o de servicios, según corresponda, por causal atribuible a la Contratista.

- Sobre el particular, el artículo 168 del Reglamento prescribe las causales de resolución por incumplimiento, siendo que la Entidad podrá resolver el contrato cuando el Contratista: 1) Incumpla injustificadamente obligaciones contractuales, legales o reglamentarias a su cargo, pese a haber sido requerido para ello; 2) Haya acumulado el monto máximo de la penalidad por mora o el monto máximo para otras penalidades, en la ejecución de la prestación a su cargo; y 3) Paralice o reduzca injustificadamente la ejecución de la prestación, pese a haber sido requerido para corregir tal situación.

- Ahora bien, el procedimiento de resolución contractual, cuya observancia es condición necesaria para evaluar la existencia de eventuales responsabilidades de carácter administrativo, se encuentra previsto en el artículo 169 del Reglamento, según el cual en caso de incumplimiento contractual de una de las partes involucradas, la parte que resulte perjudicada con tal hecho requerirá a la otra notarialmente para que satisfaga sus obligaciones en un plazo no mayor de cinco (5) días, bajo apercibimiento de resolver el contrato. De continuar el incumplimiento contractual, la citada disposición reglamentaria precisa que la parte perjudicada comunicará notarialmente la resolución total o parcial del contrato.

- De la lectura de las disposiciones glosadas y conforme a los criterios utilizados por el Tribunal en anteriores oportunidades, para que la infracción imputada se configure, es menester que la Entidad, efectivamente, haya resuelto el contrato conforme al procedimiento descrito. De esta manera, aún en los casos en los que se hayan generado incumplimientos contractuales, si se logra verificar que la Entidad no ha resuelto el contrato en observancia de las normas citadas, la conducta no será pasible de sanción.

- Este criterio, además, ha sido recogido en el Acuerdo de Sala Plena № 018/010 del 4 de setiembre de 2002, en el que el Tribunal expresamente dispuso que, para la imposición de sanción por la causal que nos ocupa, las Entidades denunciantes deberán presentar la documentación que acredite haber dado cumplimiento al procedimiento de resolución antes expuesto, es decir el envío de la carta notarial de requerimiento previo al Contratista para el cumplimiento de la obligación y la carta notarial mediante la cual se le comunica el Acuerdo o Resolución que resuelve el contrato, agregando que en caso de no habérsele requerido o cuando, habiendo sido solicitados los documentos acreditativos por el Tribunal, estos no hubiesen sido presentados, se declarará no ha lugar al inicio del procedimiento administrativo sancionador, disponiéndose el archivamiento del expediente, al haberse incumplido con el debido procedimiento.

- En ese orden de ideas, corresponde determinar de manera previa si la Entidad ha seguido el debido procedimiento para la resolución de la citada orden de compra, conforme a lo previsto en los artículos 168 y 169 del Reglamento.

- De los antecedentes remitidos por la Entidad, se observa que la Entidad remitió al Contratista, vía conducto notarial, las siguientes comunicaciones:

- Con Oficio № 445-2010-ME/SG de fecha 28 de abril de 2010, notificado vía conducto notarial el 04 de mayo del mismo año, la Entidad comunicó al Consorcio que, habiéndose verificado que los dos (2) planos de estructura de ingeniera civil no fueron elaborados y firmados por el profesional ofertado en su propuesta técnica,  motivo por el cual le otorgó al Consorcio el plazo de cinco (5) días calendario a fin de que cumpla con sus obligaciones contractuales, bajo apercibimiento de resolver el Contrato № 001-2009-ADS-APROLAB II.

- Habiéndose vencido el plazo otorgado, sin que el Consorcio cumpliera con los requerimientos formulados, a través del Oficio № 499-2010-ME/SG de fecha 13 de mayo de 2010, diligenciado el 06 del mismo mes y año, la Entidad comunicó al Consorcio la resolución del vínculo contractual, toda vez que no había cumplido con sus obligaciones contractuales estipuladas en el Contrato № 001-2009-ADS-APROLAB II.

- En tal sentido, se verifica que la Entidad ha observado la formalidad prevista por la normativa de contrataciones al remitir conducto notarial sus comunicaciones para la resolución de la orden de compra, siendo la primera carta notarial de requerimiento al Consorcio para el cumplimiento de sus obligaciones y la segunda carta notarial de resolución de contrato.

- Llegados a este punto y con relación al cuestionamiento efectuado por el Consorcio en su escrito de descargos, referido a que la carta que notificó la resolución de contrato, trasgrede el debido procedimiento y vulnera su  derecho de defensa, toda vez que en la mencionada misiva no se expuso los motivos en los que habría incurrido su representada para dar lugar a la resolución del contrato, argumento que carece de todo fundamento fáctico y   legal, toda vez que la Entidad remitió el Oficio № 499-2010-ME/SG, mediante el cual se preciso que ya había vencido el plazo legal otorgado por la Entidad,  a efectos de que el Consorcio cumpliera con las prestaciones a su cargo, de acuerdo a lo estipulado en el artículo 169 del Reglamento, norma que se estableció en el mencionado oficio, y la cual estipula que ante el vencimiento del plazo otorgado, la Entidad resolverá el contrato suscrito con el Consorcio. Más aún, del citado oficio se desprende que la Entidad le resolvió el contrato, toda vez que el Consorcio no había cumplido con entregar los dos (2) planos de estructuras de ingeniería civil elaborados y firmados por el Ingeniero Amador Guilmer Naveda Azalde, profesional propuesto en la oferta técnica del Consorcio.

Sobre el Particular, la Ley y el Reglamento de Contrataciones del Estado, son normas de conocimiento público hacia todos los operadores de la norma y público en general con la finalidad que tengan pleno conocimiento de sus contenidos y ejercer de esta manera los derechos a los que tuvieren lugar. En virtud a ello, el Consorcio presentó una Declaración Jurada donde aceptaba que conocía y se comprometía a dar cumplimiento a la norma de contrataciones públicas.  Por lo tanto, el Oficio № 499-2010-ME/SG de fecha 13 de mayo de 2010 (Carta de resolución de contrato), si contenía los fundamentos y motivos, por los cuales la Entidad resolvió el contrato, deslindándose por tanto, cualquier atisbo de subjetividad en el argumento sostenido por el Consorcio en este extremo.

- En tal sentido, se verifica que la Entidad ha observado la formalidad establecida en el artículo 168 y 169 del Reglamento, requisito indispensable de verificación del cumplimiento del debido procedimiento de resolución de contrato, a fin que la acción del Consorcio al haber incumplido sus obligaciones contractuales -que dio lugar a la resolución del contrato por causa atribuible a su parte- sea típica.

- Al respecto, es importante señalar que según lo informado por la Entidad en su Informe № 204-2010-APROLAB II, la resolución del contrato no fue discutida por el Consorcio en vía de conciliación o arbitraje dentro de los plazos indicados en el artículo 170 del Reglamento, por lo que, en atención a lo dispuesto en la cita norma, la misma quedó consentida.

- En consecuencia, corresponde a este colegiado determinar si la resolución del contrato se originó por causa imputable al Consorcio o no.

- Ahora bien, conforme a lo establecido en el artículo 49 de la Ley, los contratistas están obligados a cumplir cabalmente con lo ofrecido en su propuesta y en cualquier manifestación formal documentada, que hayan aportado adicionalmente en el curso del proceso de selección o en la formalización del contrato. En esta misma línea, el artículo 142 del Reglamento prevé que el contrato es obligatorio para las partes que lo suscriben.

- De lo expuesto, obra en autos, el Contrato № 001-2009-ADS-APROLAB II, cuyo objeto era el servicio de consultoría para la elaboración del expedientes técnicos de nueva infraestructura educativa en los centros beneficiarios del proyecto APROLAB II, en la Región Cajamarca, con un plazo de ejecución contractual de cincuenta y cuatro (54) días calendario de suscrito el contrato. Así, pues, del mencionado contrato se desprende la Cláusula Sexta, la cual estableció que el contrato estaba conformado por las Bases Integras, la oferta ganadora y los documentos derivados del proceso de selección que establezcan obligaciones para las partes.

- Al respecto, es pertinente tener en consideración que la descripción del servicio y el aérea geográfica en la cual se desarrollaría éste fue establecido en numeral 4 de los Términos de Referencia de las Bases Integradas del referido proceso de selección, siendo que el Consorcio ofertó que las prestaciones (expedientes) cubrirían 04 Instituciones Educativas en la Región beneficiaria (Celendín, Jaén, Chota, San Ignacio).

Adicionalmente a ello, el numeral 9.3 de los Términos de Referencia de las Bases prescribieron, en otros, el contenido de los planos de Ingeniería Civil, los que se detallan a continuación:

9.3.- PLANOS

(…)

Ingeniería Civil

- Estructuras (Cimientos – Sobrecimientos – Columnas – Losas Aligeradas – Escaleras)

- Detalles estructurales.

( El subrayado y negrita es nuestro)

De igual modo, se colige que el numeral 7.2.2 de los Términos de Referencia de las Bases, dispuso lo siguiente:

7.2.2.-OTROS CONSULTORES

El expediente deberá ostentar las firmas de los responsables por cada especialidad: Arquitectura – Ingeniería civil – Ingeniería sanitaria e Ingeniería mecánico eléctrica.

Los profesionales por especialidades deberán acreditar postulación, presentando su currículo vitae documentado y el certificado de habilidad de sus respectivos colegios profesionales.

Una vez otorgada la Buena Pro, las firmas de los profesionales presentados en el proceso de postulación, no podrán ser sustituidas por las de otros colegas de la especialidad.

No se podrá sub contratar o ceder el contrato en todo o en parte ni cualquier interés que derive del mismo.

( El subrayado y negrita es nuestro)

- Sobre la base de lo expuesto, el Consorcio con el fin de acreditar al personal propuesto para la elaboración de los expedientes técnicos, adjuntó a su propuesta técnica, el currículum vitae y diversos documentos que garantizan la experiencia del Ingeniero Amador Guilmer Naveda Azalde, como Especialista en Estructuras, el mismo  que fue evaluado y calificado según los factores de evaluación contenidos en las Bases; es decir, el Consorcio debía cumplir con presentar –según el contrato y las Bases–  los planos de Ingeniería Civil debidamente elaborados, sellados y firmados por el profesional propuesto en su oferta técnica, esto es, que el Ingeniero Amador Guilmer Naveda Azalde cumpla efectivamente con realizar las labores descritas en las Bases Integradas.

- No obstante ello, se desprende de los actuados, que el Consorcio mediante Carta № 003-2010-ConsorcioCajamarca de fecha 09 de marzo de 2010, comunicó a la Entidad que remitía los planos firmados por los especialistas que habían desarrollado los cuatro (4) expedientes técnicos descritos en los términos de referencia de las Bases; asimismo, informó que incorporó a su equipo de profesionales, al Ingeniero Juan Segundo Coronel Pérez, el mismo –que según señaló– había realizado el diseño estructural de los dos (2) expedientes técnicos de Chota y Celendín. Dicho lo cual, el Consorcio adjuntó a la referida misiva el curriculum vitae del mencionado ingeniero, con la finalidad de modificar al personal propuesto en su oferta técnica presentada en el referido proceso de selección.

- En ese sentido, fluye de los antecedentes administrativos, el Oficio № 445-2010-ME/SG de fecha 28 de abril de 2010, mediante el cual la Entidad comunicó al Consorcio que, habiéndose verificado que los dos (2) planos de estructura de ingeniera civil no fueron elaborados ni firmados por el profesional ofertado en su propuesta técnica,  se le otorgaba el plazo de cinco (5) días calendario a fin de que cumpla con sus obligaciones contractuales. Posteriormente, y al no haber cumplido con tal requerimiento, la Entidad le resolvió el Contrato № 001-2009-ADS-APROLAB II, por causal atribuible al Consorcio.

- Sobre la base de lo expuesto, y en virtud al derecho de defensa que ampara a los administrados, el Consorcio alegó en su escrito de descargos que, en su propuesta técnica se consideró como Especialista en Estructuras al Ingeniero Amador Guilmer Naveda Azalde, el mismo que debía firmar los planos y la  documentación relacionada a su especialidad; sin embargo, el mencionado profesional se negó a rubricarlos, omisión que generó el retraso en el cumplimiento del plazo contractual, hecho que motivo que su representada incorporara al Ingeniero Juan Segundo Coronel Pérez, para que cumpla con desarrollar el Diseño Estructural de los expedientes de Chota y Celendín.

- En principio, para el análisis del asunto controvertido, debe tenerse en cuenta que, a través de la Declaración Jurada de Cumplimiento de los Términos de Referencia del Servicio de las Bases Administrativas del citado proceso de selección, el Consorcio se comprometió a brindar el servicio de consultoría de conformidad con los términos de referencia y según lo establecido en las Bases, por lo que al ser favorecido con el otorgamiento de la Buena Pro, suscribió el Contrato № 001-2009-ADS-APROLAB II, mediante el cual el Consorcio estaba obligado ejecutar las prestaciones a su cargo de acuerdo a las Bases Integradas y la oferta ganadora, a tenor de lo dispuesto en la Cláusula Sexta del citado contrato.

De lo antes expuesto, resulta lógico que sean los postores los únicos responsables de los términos consignados en su oferta presentado en el proceso de selección, por lo que su sola presentación los vincula jurídicamente, de modo que el eventual otorgamiento de la Buena Pro a favor del ganador y la consecuente suscripción contractual, obliga a este último a cumplir con lo ofertado dentro de los términos de referencia antes mencionados, para lo cual aquél de manera diligente debe prever que dicha prestación se realice en las condiciones pactadas.

- De esta manera, se puede advertir que en el Contrato № 001-2009-ADS-APROLAB II, se estableció como fecha de inicio de ejecución contractual el 22 de septiembre de 2009 y de término el 15 de noviembre del mismo año, dicho lo cual, es relevante señalar que en esta última fecha el Consorcio no había cumplido con ejecutar sus prestaciones a su cargo, sino por el contrario el 05 de marzo de 2010, remitió a la Entidad los planos de ingeniería civil (Diseño Estructural de los expedientes técnicos de Chota y Celendín) elaborados por un ingeniero civil que no había sido propuesto inicialmente en la oferta técnica del Consorcio.

- Nótese, que lo expuesto por el Consorcio – en sus alegatos– para justificar el incumplimiento de sus obligaciones estaba referido a demostrar que a pesar de no poder cumplir con la entrega de los expedientes técnicos dentro del plazo previsto en el contrato, tenía la intención de ejecutar la prestación, incorporando a otro ingeniero. Sin embargo, el Consorcio por un lado, no documentó las causas justificantes por las cuales cambio al personal propuesto, y por el otro, no acreditó la experiencia del ingeniero reemplazante, lo que implica un incumplimiento de aquello que fue solicitado en las Bases.

- Cabe precisar que, conforme se ha indicado en diversos pronunciamientos emitidos por la Dirección Técnica Normativa del OSCE y Resoluciones del Tribunal, el cambio de personal durante la ejecución contractual debe ser establecida de manera excepcional; es decir, que para efectos de cumplir con sus obligaciones, el contratista puede cubrir el servicio contratado mediante la asignación de personal distinto al ofertado pero con las mismas o superiores características a las de aquél.

En ese sentido, queda claro que no será posible en la ejecución contractual cambiar algunos trabajadores del personal que fuera evaluado, salvo supuestos excepcionales no atribuibles al contratista, es decir, por caso fortuito y fuerza mayor, siendo que el personal de reemplazo reúna el perfil requerido en las Bases, correspondiendo a La Entidad verificar si nueve ingeniero propuesto cumplía con las características y perfil requerido en las Bases del presente proceso de selección a efectos de realizar una contratación eficiente, tal y como dispone las normas que regulan las contrataciones públicas

- Según se observa, queda claro que sus obligaciones contractuales deberían ser en óptimas condiciones y conforme al plazo estipulado, según se  desprende de lo expresado por ambas partes. Pese a ello, ha quedado acreditado en el presente caso que, al 15 de noviembre de 2009, fecha límite para el cumplimiento de sus obligaciones, el Consorcio no había cumplido con hacer efectivo el servicio ofertado. Tal situación fáctica se infiere de lo informado por la Entidad, así como de las comunicaciones cursadas al Consorcio.

- Por otro lado, a tenor de lo expuesto por el Consorcio, referido a que cumplió con la normativa de contrataciones púbicas, por cuanto, el artículo 185 del Reglamento ha prescrito que la sustitución del residente de obra procederá, previa autorización escrita del funcionario de la Entidad, dentro de los ocho (08) días hábiles siguientes de presentada la solicitud a la Entidad; transcurrido dicho plazo sin que la Entidad emita pronunciamiento se considera aprobada la sustitución. Por ello, el Consorcio enfatizó que al haber transcurrido el plazo antes mencionado sin que la Entidad emita el respectivo pronunciamiento se incorporó al Ingeniero Juan Segundo Coronel Pérez al equipo de profesionales que prestarían el servicio ofertado.

De lo expuesto, cabe precisar que el presente proceso de selección tuvo como objetivo el servicio de consultoría, cuya contratación no contempla a un residente de obra, por lo que el argumento sostenido por el Consorcio no tiene asidero legal, más aún, si esté ofertó al personal propuesto para la prestación del servicio al Ingeniero Amador Guilmer Naveda Azalde, como Especialista en Estructuras, el mismo que debía firmar los planos de Ingeniería Civil de acuerdo al numeral 9.3 de los Términos de Referencia de las Bases Integradas. En tal sentido, se aprecia que lo alegado por el Consorcio no constituye causa justificable para su incumplimiento de obligaciones, en razón a que por un implícito deber de diligencia de parte suya, aquél debió evaluar antes de su participación en el referido proceso dichas circunstancias.

De otro lado, aún en el supuesto negado de argumento expuesto, el Consorcio tampoco habría cumplido con la normal legal descrita en el artículo 185 del Reglamento, toda vez que el contenido de la Carta № 003-2010-ConsorcioCajamarca – remitida por el Consorcio a la Entidad –  no era una solicitud de sustitución ni remplazo del personal propuesto, sino por el contrario era una comunicación directa por la cual comunicó la incorporación del Ingeniero Juan Segundo Coronel Pérez, el mismo que había realizado el Diseño Estructural de los dos (2) expedientes técnicos de Chota y Celendín, situación fáctica que acredita que el Consorcio no cumplió con sus obligaciones contractuales, y por las cuales no puede pretender justificarlas arguyendo hechos que no tienen sustento alguno, siendo que el incumplimiento de ese deber legal no puede ser calificado como un caso fortuito o de fuerza mayor y, mucho menos, puede ser una justificación para incumplir las obligaciones derivadas de un contrato.

- Sin perjuicio de lo expuesto, es pertinente pronunciarse respecto a lo alegado por el Consorcio, en cuanto sostiene que, la fiscalización realizada por la Entidad, subyace en el rubricado o autorización del profesional responsable, pero no indica si el trabajo de campo y gabinete se ha hecho en las áreas geográficas respectivas.

En base a ello, cabe precisar que si bien el Consorcio cumplió parcialmente con presentar los cuatro (4) expedientes técnicos, materia del Contrato № 001-2009-ADS-APROLAB II, ha quedado acreditado en autos, que no cumplió a cabalidad con los términos de referencia estipuladas en las Bases Integradas, las cuales son parte integrante del referido contrato, incumpliendo de esta manera con sus obligaciones contractuales. Sin embargo, este hecho no puede pasar desapercibido por este Colegiado, lo cual en su oportunidad será merituado en la graduación de sanción que corresponda a cada uno de los integrantes del Consorcio.

- Al respecto, hay que tener presente que los integrantes del Consorcio son empresas conocedoras del rubro adjudicado, razón por la cual debieron tener mayor diligencia y precaución para presentar su propuesta técnica y prever los futuros problemas que pudiesen acontecer, máxime si el Consorcio al adquirir las Bases Administrativas del referido proceso tuvo de manera anticipada conocimiento de su contenido y aceptó someterse a ellas, participando en el proceso de selección acotado.

- Así, pues, de acuerdo con lo establecido en el artículo 1314 del Código Civil, quien actúa con la diligencia ordinaria, no es imputable por la inejecución de la obligación o por su cumplimiento, parcial, tardío o defectuoso.

- A mayor abundamiento, respecto del incumplimiento de obligaciones, existe la presunción legal establecida en el artículo 1329 del Código Civil, según el cual aquél es producto de la falta de diligencia del deudor, lo que implica que es su deber demostrar lo contrario y acreditar que, no obstante haber actuado con la diligencia ordinaria exigida por la naturaleza de la prestación, le fue imposible cumplirla.

- Por consiguiente, considerando que el Consorcio no ha aportado prueba alguna ni ha acreditado durante la tramitación del presente procedimiento administrativo sancionador que el incumplimiento del Contrato № 001-2009-ADS-APROLAB II de fecha 21 de septiembre de 2009 se haya generado por causas ajenas a su voluntad, ni que haya actuado con la diligencia ordinaria debida, este Tribunal concluye que la resolución del citado contrato le resulta imputable.

- Por las consideraciones expuestas, y no habiéndose probado la existencia de causa justificante para el incumplimiento de las obligaciones del Consorcio, este Colegiado determina que en el presente caso se ha configurado la causal tipificada en el literal b) del numeral 51.1 del artículo 51 de la Ley en concordancia con el literal b) del numeral 1) del artículo 237 del Reglamento, la cual se encuentra sancionada con inhabilitación temporal para ser postor y contratar con el Estado por un período no menor de uno (1) ni mayor de tres (3) años.

- Sobre la supuesta responsabilidad por la presentación de documentos falsos y/o inexactos en la Adjudicación Directa Selectiva № 0001-2009 APROLAB II-BS:

- De otro lado, en lo que atañe a la infracción tipificada en el literal i) del numeral 51.1 del artículo 51 de la Ley, en concordancia con el literal i) numeral 1 del artículo 237 de su Reglamento, norma vigente al momento de suscitado el supuesto de hecho imputado, establece que serán sancionados aquellos postores que presenten documentos falsos o información inexacta a las Entidades, al Tribunal o al OSCE.

- Al respecto, debe tenerse presente que, para la configuración del supuesto de hecho de la norma que contiene la infracción imputada, se requiere previamente acreditar la falsedad del documento cuestionado, es decir que éste no haya sido expedido por el órgano emisor correspondiente o que, siendo válidamente expedido, haya sido adulterado en su contenido.

Por otro lado, la infracción referida a información inexacta se configura ante la presentación de declaraciones no concordantes con la realidad, que constituye una forma de falseamiento de la misma, a través del quebrantamiento de los principios de moralidad y presunción de veracidad que amparan dicha información, de conformidad con el literal b) del artículo 4 de la Ley, y el numeral 1.7 del Artículo IV del Título Preliminar y el artículo 42 de la Ley № 27444, del Procedimiento Administrativo General.

- En el presente caso, la imputación efectuada contra el Consorcio se refiere al primer supuesto de hecho contenido en el numeral 37 de la presente Fundamentación, es decir por la presentación, durante la ejecución contractual, de documentos supuestamente falsos, consistente en: (i) Planos Aligerados – Lámina E02; (ii) Detalle de Vigas – Lámina E03; (iii) Detalle de Escalera – Lámina E04; (iv) Plano de Aligerados – Lámina E02; y (v) Detalle de Tabiquería – Lámina E04, razón por la cual deberá determinarse si en el caso materia de autos los documentos presentados por el denunciado, son falsos.

- Ahora bien, fluye de los actuados, la Carta № 003-2010-ConsorcioCajamarca, mediante la cual el Consorcio adjuntó entre otros, los siguientes documentos denominados: (i) Planos Aligerados – Lámina E02; (ii) Detalle de Vigas – Lámina E03; (iii) Detalle de Escalera – Lámina E04; (iv) Plano de Aligerados – Lámina E02; y (v) Detalle de Tabiquería – Lámina E04. Dichos documentos contienen la firma del Ingeniero Amador Guilmer Naveda Azalde, personal propuesto como Especialista en Estructura para la elaboración de los planos de Ingeniería Civil, de acuerdo a la propuesta técnica del Consorcio.

- Sobre el particular, y en aplicación del principio de privilegio de controles posteriores, contemplado en el numeral 1.16 del Artículo IV del Título Preliminar de la Ley № 27444, mediante Oficio № 142-2010-APROLAB II de fecha 26 de febrero de 2010, la Entidad solicitó información al Ingeniero Amador Guilmer Naveda Azalde, a fin de que informara si había participado y elaborado los documentos antes mencionados, como Especialista en Estructura de Ingeniera Civil.

En atención a ello, mediante Carta s/n de fecha 15 de marzo de 2010, el Ingeniero Amador Guilmer Naveda Azalde, señaló lo siguiente:

«Mi respuesta es que yo no he participado en ninguna forma en la elaboración o firma de estos proyectos, por lo tanto, las firmas que aparecen en los planos cuyas copias me ha enviado, y en general, en cualquier documento de estos proyectos, son falsas». (sic)

( El subrayado y negrita es nuestro)

- En atención a lo expuesto, queda demostrado que los documentos denominados: (i) Planos Aligerados – Lámina E02; (ii) Detalle de Vigas – Lámina E03; (iii) Detalle de Escalera – Lámina E04; (iv) Plano de Aligerados – Lámina E02; y (v) Detalle de Tabiquería – Lámina E04, presentados por el Consorcio ante la Entidad constituyen documentos falsos,  toda vez que el supuesto emisor de los mismos ha negado que haya elaborado y suscrito dichos documentos, motivo por el cual se ha acreditado fehacientemente su falsedad, ya que, para que se configure este tipo de infracción constituye merito suficiente que los documentos cuestionados no hayan sido expedidos por el órgano o agente emisor correspondiente o que siendo válidamente expedido haya sido adulterado en su contenido, criterio que ha sido recogido a través de este Tribunal en sendas resoluciones.

- En razón a lo expuesto en el numeral precedente, y en base a lo informado por el Ingeniero Amador Guilmer Naveda Azalde, queda acreditado que el Consorcio presentó ante la Entidad documentación falsa, con la finalidad de de cumplir con sus obligaciones contractuales establecidas en el Contrato № 001-2009-ADS-APROLAB II de fecha 21 de septiembre de 2009.

- Sobre la base de lo expuesto, en virtud al derecho de defensa que ampara al administrado, el Consorcio no ha negado que su conducta este inmersa en infracción, toda vez que no ha desvirtuado ni cuestionado la veracidad de los documentos falsos, los mismos que fueron presentados por el Consorcio durante la ejecución del Contrato № 001-2009-ADS-APROLAB II.

- En consecuencia, en el caso materia de autos se ha verificado la existencia de un innegable vínculo entre el Consorcio y la conducta prevista en la norma como infracción. Por este motivo, debe concluirse que la infracción se ha cometido y que su autor ha sido el Consorcio.

- Por lo expuesto, este Colegiado considera que en el presente caso se ha configurado la infracción tipificada en el literal i) del numeral 51.1 del artículo 51 de la Ley en concordancia con el literal i) del numeral 1) del artículo 237 del Reglamento y, consecuentemente, existe mérito suficiente para imponer la correspondiente sanción administrativa.

- Ahora bien, cabe señalar que, para la infracción cometida por el Postor tipificada en el literal i) del numeral 51.1 del artículo 51 de la Ley en concordancia con el literal i) del numeral 1) del artículo 237 del Reglamento, ha previsto una sanción administrativa de inhabilitación temporal para participar en procesos de selección y contratar con el Estado por un periodo no menor de un (1) año ni mayor de tres (3) años.

- Sobre la determinación de la sanción a imponerse.

- De conformidad con el artículo 237 del Reglamento, las infracciones tipificadas en los literales b) e i) del numeral 1, relativa a la no suscripción del contrato, así como a la presentación de documentación falsa,  son sancionadas con inhabilitación temporal al infractor en su derecho para participar en procesos de selección y contratar con el Estado, por un período no menor de uno (1) ni mayor a tres (3) años.

- Previamente al análisis de la graduación de la sanción, cabe precisar que, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 239 del Reglamento, las infracciones cometidas por un consorcio durante la ejecución del contrato, se imputarán a todos los integrantes del mismo, aplicándosele a cada uno de ellos la sanción que le corresponda, tanto más si en el presente caso no se advierte factor alguno que desvincule a una de las empresas consorciadas, toda vez que el cumplimiento de obligaciones contractuales era de exclusiva responsabilidad de los integrantes del Consorcio, de acuerdo con lo establecido en la Cláusula Novena del Contrato de Consorcio; asimismo, los documentos falsos  han sido presentados por el Consorcio Cajamarca integrado por los señores FERNANDO ARTURO ELIAS ZULOETA, WALTER JAVIER MONTALVAN BERNAL y CESAR AUGUSTO LLONTOP AMAYA durante la ejecución del Contrato № 001-2009-ADS-APROLAB II.

En ese sentido, en el presente caso la sanción se aplicará a cada uno de los integrantes del Consorcio, conforme a lo expuesto en los párrafos recedentes.

- En ese orden de ideas, a efectos de graduar la sanción administrativa a imponerse, debe considerarse los criterios establecidos en el artículo 245 del Reglamento.

- En ese sentido, en relación con la naturaleza de la infracción cometida, se advierte que ésta reviste una considerable gravedad, debido a la vulneración del principio de moralidad que debe regir todos los actos vinculados a las contrataciones públicas y que, junto a la fe pública, constituyen bienes jurídicos merecedores de protección especial, pues son los pilares que sostienen las relaciones entre la Administración Pública y los administrados.

- En igual sentido, en cuanto al criterio de intencionalidad del infractor, debe precisarse que para graduar la sanción constituye un factor subjetivo que se dirige a medir el nivel de participación de la voluntad del agente en la comisión del ilícito. En tal sentido, resulta materialmente imposible que su probanza repose, en estricto, sobre la base de un medio probatorio objetivo. Por el contrario, a efectos de medir la intencionalidad, basta tomar en consideración una serie de hechos ciertos que permitan inferir claramente que existió voluntad de parte del infractor en la comisión del tipo, sea porque quiso obtener provecho propio o sea porque, en el peor de los casos, quiso causar algún tipo de daño. Por ello, los documentos falsos presentados por el Consorcio, según las Bases del mencionado proceso de selección, estaba dirigido a acreditar el cumplimiento de las obligaciones contractuales establecidos en el Contrato № 001-2009-ADS-APROLAB II, lo que revela la existencia de intencionalidad en la comisión del ilícito.

- De esta manera, en lo que atañe al daño causado, es relevante tomar en cuenta, por un lado, la cuantía que le subyace al Contrato № 001-2009-ADS-APROLAB II, por el monto de S/. 82,299.60 y, por el otro, que su incumplimiento generó un daño a la Entidad, causando el retraso en el cumplimiento de sus objetivos, el cual había sido programado y presupuestado con anticipación, máxime si resulta clara la falta de diligencia por parte de dicho Consorcio, toda vez que en virtud de lo dispuesto en la normativa de la materia glosada a lo largo de la presente fundamentación, el Consorcio era  responsable de cumplir cabalmente con referido contrato.

- Sin perjuicio de lo anterior, respecto de las condiciones del infractor y de su conducta procesal durante la sustanciación del presente procedimiento administrativo sancionador, abona a favor de las infractores la ausencia de antecedentes en la comisión de infracciones, así como que durante la sustanciación del presente procedimiento administrativo sancionador los señores CESAR AUGUSTO LLONTOP AMAYA y WALTER JAVIER MONTALVAN BERNAL (integrante del Consorcio) presentaron sus descargos; mientras que el señor FERNANDO ARTURO ELIAS ZULOETA no ha efectuado la presentación de sus descargos.

- Asimismo, para efectos de imponer sanción administrativa debe tenerse en cuenta que en el caso materia de análisis, se ha verificado que los integrantes del Consorcio han incurrido en la comisión de dos infracciones previstas en la norma.

- Finalmente, resulta importante traer a colación el principio de razonabilidad consagrado en el numeral 1.4 del Artículo IV del Título Preliminar de la Ley del Procedimiento Administrativo General, por medio del cual las decisiones de la autoridad administrativa que impongan sanciones o establezcan restricciones a los administrados deben adoptarse dentro de los límites de la facultad atribuida y manteniendo debida proporción entre los medios a emplear y los fines públicos que deba tutelar, a fin que respondan a lo estrictamente necesario para la satisfacción de su cometido.

- Finalmente, es pertinente indicar que la falsificación de documentos constituye un ilícito penal, previsto y sancionado en el artículo 427 del Código Penal, el cual tutela como bien jurídico la fe pública y la funcionalidad del documento en el tráfico jurídico y trata de evitar perjuicios que afecten la confiabilidad especialmente en las adquisiciones que realiza el Estado. Por tanto, debe ponerse en conocimiento del Presidente del OSCE los hechos expuestos para que proceda conforme a sus atribuciones.

Por estos fundamentos, de conformidad con el informe del Vocal Ponente Doctor Carlos Vicente Navas Rondón y la intervención de las Vocales Dra. Janette Elke Ramírez Maynetto y Dra. Ada Basulto Liewald, y atendiendo a la reconformación de la Primera Sala del Tribunal de Contrataciones del Estado según lo dispuesto en la Resolución № 103-2011-OSCE/PRE de fecha 15 de febrero de 2011, y en ejercicio de las facultades conferidas en los artículos 53, 59 y 61 aprobado por Decreto Legislativo 1017, Ley de Contrataciones del Estado, su Reglamento, aprobado por Decreto Supremo № 184-2008-EF, y los artículos 17 y 18 del Reglamento de Organización y Funciones del OSCE, aprobado por Decreto Supremo № 006-2009-EF; analizados los antecedentes y luego de agotado el debate correspondiente, por unanimidad;

LA SALA RESUELVE:

- Imponer al señor CESAR AUGUSTO LLONTOP AMAYA sanción administrativa de inhabilitación temporal por el período de dieciséis (16) meses en sus derechos de participar en procesos de selección y contratar con el Estado, por las infracciones tipificadas en los literales b) e i) del numeral 51.1 del artículo 51 de la Ley en concordancia con los literales b) e i) del numeral 1) del artículo 237 del Reglamento, la cual entrará en vigencia a partir del sexto día hábil siguiente de su notificación.

- Imponer al señor WALTER JAVIER MONTALVAN BERNAL sanción administrativa de inhabilitación temporal por el período de dieciséis (16) meses en sus derechos de participar en procesos de selección y contratar con el Estado, por las infracciones tipificadas en los literales b) e i) del numeral 51.1 del artículo 51 de la Ley en concordancia con los literales b) e i) del numeral 1) del artículo 237 del Reglamento, la cual entrará en vigencia a partir del sexto día hábil siguiente de su notificación.

- Imponer al señor FERNANDO ARTURO ELIAS ZULOETA sanción administrativa de inhabilitación temporal por el período de dieciocho (18) meses en sus derechos de participar en procesos de selección y contratar con el Estado, por las infracciones tipificadas en los literales b) e i) del numeral 51.1 del artículo 51 de la Ley en concordancia con los literales b) e i) del numeral 1) del artículo 237 del Reglamento, la cual entrará en vigencia a partir del sexto día hábil siguiente de su notificación.

- Comunicar la presente Resolución a la Subdirección del Registro Nacional de Proveedores del Organismo Superior de Contrataciones del Estado (OSCE), para las anotaciones de Ley.

- Poner la presente Resolución en conocimiento de la Presidencia del Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE) para que, en mérito a sus atribuciones, adopte las medidas que estime pertinentes.

- Poner la presente Resolución en conocimiento del Ministerio Público, a efectos de que se formalice las acciones judiciales que correspondan.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

PRESIDENTE

VOCAL           		                                                                VOCAL

ss.

Navas Rondón

Ramírez Maynetto

Basulto Liewald

Artículo 51.- Infracciones y sanciones administrativas

51.1 Infracciones

Se impondrá sanción administrativa a los proveedores, participantes, postores y/o contratistas que:

(…)

b) Den lugar a la resolución del contrato, orden de compra o de servicios por causal atribuible a su  parte;

Artículo 237.- Causales de aplicación de sanción a los proveedores, participantes, postores y contratistas

El Tribunal impondrá la sanción administrativa de inhabilitación temporal o definitiva a los proveedores, participantes, postores y/o contratistas que:

(…)

2) Den lugar a la resolución del contrato, orden de compra o de servicios por causal atribuible a su parte.

Acuerdo dictado en el marco de los entonces vigentes Texto Único Ordenado de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado, aprobado por Decreto Supremo № 012-2001-PCM, y su Reglamento, aprobado por Decreto Supremo № 013-2001-PCM, pero que resulta igualmente aplicable al caso de autos por referirse a la misma materia.

Antes Dirección de Operaciones del CONSUCODE.

Por mencionar tenemos el Pronunciamiento № 385-2006/GNP y las Resoluciones № 317-2008-TC-S4 y № 821-2007.TC-S1, entre otros.

Artículo 1329.- Se presume que la inejecución de la obligación o su cumplimiento parcial, tardío o defectuoso obedece a culpa leve del deudor.

“Artículo 237.- Infracciones y sanciones administrativas.- 1. Infracciones se impondrá sanción administrativa a los proveedores, postores y/o contratistas que:

(…) i) Presenten documentos falsos o información inexacta a las Entidades o al Tribunal del OSCE (…)”

Artículo IV.- Principios del procedimiento administrativo

1. El procedimiento administrativo se sustenta fundamentalmente en los siguientes principios, sin perjuicio de la vigencia de otros principios generales del Derecho Administrativo:

[…]

1.7 Principio de presunción de veracidad.- En la tramitación del procedimiento administrativo, se presume que los documentos y declaraciones formulados por los administrados en la forma prescrita por esta Ley, responden a la verdad de los hechos que ellos afirman. Esta presunción admite prueba en contrario.

Documento obrante a folio № 026 del expediente administrativo.

Artículo 245.- Determinación gradual de la sanción.-

Para graduar la sanción de inhabilitación temporal a imponerse conforme a las disposiciones del presente Título, se considerarán los siguientes criterios:

1) Naturaleza de la infracción.

2) Intencionalidad del infractor.

3) Daño causado.

4) Reiterancia

5) El reconocimiento de la infracción cometida antes de que sea detectada.

6) Circunstancias de tiempo, lugar y modo.

7) Condiciones del infractor.

8) Conducta procesa del infractor.

Articulo 427.- Falsificación de documentos

“El que hace, en todo o en parte, un documento falso o altera uno verdadero que pueda dar origen a derecho u obligación o servir para probar un hecho, con el propósito de utilizar el documento, será reprimido, si de uso puede resultar algún perjuicio, con pena privativa de libertad no menor de dos ni mayor a diez años y con treinta a noventa días-multa si se trata de un documento público, registro público, título auténtico o cualquier otro transmisible por endoso o al portador o con pena privativa de libertad no menor de dos ni mayor a cuatro años, y con ciento ochenta a trescientos sesenticinco días multa, si se trata de un documento privado”..