OPINIÓN Nº 061-2008/DOP

Entidad:	G4S PERU S.A.

Asunto:	Modificación del costo de las prestaciones por la emisión de normas legales laborales o tributarias

Referencia:	Comunicación de fecha 28.05.08

- ANTECEDENTES

Mediante el documento de la referencia, el Gerente Legal de G4S PERU S.A., formula consultas respecto de la modificación del costo de las prestaciones por la emisión de normas legales laborales o tributarias.

- CONSULTAS Y ANÁLISIS

Antes de iniciar el desarrollo del presente análisis debe precisarse que, de conformidad con lo dispuesto por el inciso h) del artículo 59° de la Ley Nº 26850, Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado, y la Segunda Disposición Final de su Reglamento, las consultas o solicitudes que absuelve este Consejo Superior son aquellas referidas a la interpretación y/o aplicación de algún aspecto obscuro o ambiguo de la normativa sobre contratación pública, planteadas sobre temas genéricos y vinculados entre sí. Es así que este Consejo Superior, en vía de consulta, se encuentra impedido de pronunciarse sobre casos concretos o evaluar documentación relativa a situaciones específicas.

En ese sentido, el tema materia de consulta será analizado en términos generales; por lo que sus conclusiones no estarán vinculadas necesariamente a situación particular alguna.

Ahora bien, atendiendo a lo establecido en el artículo 36º de la Ley, se solicita absolver las siguientes preguntas:

- ¿Lo señalado en el Art. 36º del TUO de la LCAE impediría el reajuste de tarifas que formaron parte de la oferta ganadora si el supremo gobierno ordena el aumento de la Remuneración Mínima Vital o de cualquier otro tributo o concepto no contemplado inicialmente en la estructura de costos?

El artículo 36º de la Ley establece que “El contrato entra en vigencia cuando se cumplan las condiciones establecidas para dicho efecto en las Bases y podrá incorporar otras modificaciones, siempre que no impliquen variación alguna en las características técnicas, precio, objeto, plazo, calidad y condiciones ofrecidas en el proceso de selección.”

Ahora bien, lo dispuesto por el citado artículo no impide la modificación del contrato cuando se emita una norma legal, laboral o tributaria, que determine el incremento del costo de las prestaciones asumidas por el contratista, pues dicha modificación no tendría su origen en la voluntad de las partes, sino en la necesidad de cumplir con una norma legal imperativa.

Al respecto, es pertinente señalar que existe unanimidad en la doctrina en reconocer que “(..) el acto lesivo emanado de cualquier órgano o repartición estatal, sea o no de la autoridad pública que celebró el contrato, habilita al contratista para requerir una reparación integral, invocando para ello la teoría del hecho soberano (hecho del príncipe). Para configurar el hecho del príncipe la decisión debe provenir de cualquier autoridad pública y afectar el desarrollo del contrato” (el resaltado es agregado). Orientación que concuerda con aquella que, en la legislación civil, persigue restablecer el equilibrio contractual cuando éste es quebrado por un suceso que acarrea la excesiva onerosidad de la prestación del contratista.

En tal sentido, una Entidad puede adoptar las medidas que fueran necesarias para llevar a cabo el reajuste del monto del contrato, a efectos que éste se ejecute de acuerdo a lo previsto originalmente, sin que ello determine un perjuicio económico para el contratista. Este criterio ha sido establecido por CONSUCODE en anteriores oportunidades, pues se reconoce que en estos casos es necesario restablecer la justicia contractual originaria, manteniendo el equilibrio económico financiero del contrato.

Dicho lo anterior, es pertinente precisar que el reajuste del monto contractual implicaría la aprobación de presupuestos complementarios por parte de la Entidad; por lo que, antes de realizar dicho reajuste debería verificarse la disponibilidad presupuestal. Así, sólo en caso que la Entidad cuente con recursos suficientes podría reajustar el monto del contrato.

Asimismo, si la Entidad no cuenta con la disponibilidad presupuestal necesaria para asumir dicho reajuste, podría adoptar alguna medida que le permita cumplir con la norma legal emitida sin variar el monto del contrato, como ordenar la reducción de prestaciones o acordar con el contratista la resolución de mutuo acuerdo del contrato por causas no atribuibles a las partes. Ello, debido a que la Entidad no podría exigir la ejecución del contrato en las condiciones originalmente pactadas, si previamente no reajusta el monto del contrato, como se ha señalado precedentemente.

Finalmente, cabe indicar que en caso surjan discrepancias entre la Entidad y el contratista sobre el particular, dichas discrepancias deberán resolverse mediante conciliación y/o arbitraje.

- De no ser negativo ¿cambiaría el sentido de la respuesta a la pregunta anterior si la emisión de la norma legal que genera el cambio de precios y/o condiciones en la oferta ganadora es efectuada durante el proceso de selección y no se realizó la adecuación oportuna antes que finalice el proceso y se otorgue la buena pro?

No cambiaría el sentido de la respuesta dada en el numeral anterior, pues aún cuando la norma legal, laboral o tributaria, que determina el incremento del costo de las prestaciones que asumirá el contratista sea emitida durante la tramitación del proceso de selección -esto es desde la convocatoria hasta antes de la suscripción del contrato- la Entidad se encuentra obligada a ajustar el valor referencial del proceso, dado que, según el artículo 32º del Reglamento, el valor referencial debe comprender todos los conceptos que puedan incidir en el costo del bien, servicio u obra a ser adquirido o contratado. De no efectuarse el reajuste, los actos posteriores a la emisión de la norma legal adolecerían de un vicio de nulidad.

- ¿El pago de horas extras al personal destacado, no contemplado inicialmente en el contrato, pero calculado sobre la base de precios que formaron parte de la oferta ganadora y realizado por necesidades del servicio, podría ser considerado como una variación del contrato que no afecta ni el precio ni las condiciones técnicas ofrecidas inicialmente, según lo señalado en el Art. 36º de la LCAE?

El artículo 32º del Reglamento establece que “En el caso de la contratación de servicios de intermediación laboral el valor referencial deberá calcularse respetando las normas laborales”. Asimismo, el artículo 120º del Reglamento establece que “Las propuestas económicas deberán incluir todos los tributos, seguros, transportes, inspecciones, pruebas y de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislación vigente, así como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo del bien, servicio u obra a adquirir o contratar; excepto la de aquellos postores que gocen de exoneraciones legales.” (El subrayado es agregado).

Como se advierte, en los casos que una contratación de servicios implique intermediación laboral, tanto el valor referencial determinado por la Entidad como la propuesta económica formulada por el postor deben considerar el costo laboral que la intermediación laboral implica, esto es el costo de los derechos y beneficios otorgados por la normativa laboral vigente a los trabajadores que el contratista destacará a la Entidad para la prestación del servicio.

En tal sentido, no podría modificarse el monto del contrato para pagar horas extras no contempladas originalmente, a menos que éstas correspondan a la ejecución de prestaciones adicionales indispensables para alcanzar la finalidad del contrato, ordenadas por la Entidad de conformidad con lo dispuesto por el artículo 42º de la Ley y el artículo 231º del Reglamento.

- CONCLUSIONES

- Lo dispuesto por el artículo 36º del Reglamento no impide la modificación del contrato cuando se emita una norma legal, laboral o tributaria, que determine el incremento del costo de las prestaciones asumidas por el contratista.

- Cuando la norma legal, laboral o tributaria, que determina el incremento del costo de las prestaciones se emita durante la tramitación del proceso de selección, la Entidad se encuentra obligada a reajustar el valor referencial del proceso. De no efectuar el reajuste, los actos posteriores a la emisión de la norma legal adolecerían de un vicio de nulidad.

- No podría modificarse el monto del contrato para pagar horas extras no contempladas originalmente, a menos que éstas correspondan a la ejecución de prestaciones adicionales ordenadas por la Entidad de conformidad con el artículo 42º de la Ley y el artículo 231º del Reglamento.

Jesús María, 01 de setiembre de 2008

MPC/.

# Footnotes

Texto Único Ordenado aprobado mediante Decreto Supremo Nº 083-2004-PCM.

Aprobado mediante Decreto Supremo Nº 084-2004-PCM.

DROMI, Roberto. Licitación Pública, Buenos Aires: Ciudad Argentina, 1995, 2ª ed., p. 647.

Pueden consultarse las Opiniones N.º 001-2004 (GTN), N.º 020-2004 (GTN) y N.º 036-2004 (GTN).

Bandeira De Mello, brinda la siguiente definición:

“Entiéndese por ecuación económico – financiera, la relación de igualdad y equivalencia, entre las obligaciones que el contratado tomará a su cargo como consecuencia del contrato y la compensación económica que en razón de aquellos le corresponderá”. BANDEIRA DE MELLO, Celso Antonio. Las Cláusulas de Reajuste de Precios en los Contratos Administrativos, Derecho Administrativo, Buenos Aires: Abeledo-Perrot, 1998, p. 904.

El artículo 42º de la Ley establece que la Entidad puede ordenar la reducción de prestaciones hasta el 15% del monto del contrato.

En el primer párrafo del artículo 45º de la Ley se establece la facultad de las partes de resolver el contrato de mutuo acuerdo, cuando se verifique un supuesto de caso fortuito o fuerza mayor.