T.D.: 1894624

OPINIÓN Nº 079-2012/DTN

Entidad:	MSC Constructora S.A.C.

Asunto:	Incremento del plazo en obras ejecutadas bajo la modalidad de Concurso Oferta

Referencia:	Comunicación recibida el 12.JUL.2012

- ANTECEDENTES

Mediante el documento de la referencia, la Gerente General de MSC Constructora S.A.C. consulta sobre la posibilidad de incrementar el plazo de obra durante la ejecución del expediente técnico en obras ejecutadas bajo la modalidad de concurso oferta.

Antes de iniciar el desarrollo del presente análisis, es necesario precisar que las consultas que absuelve este Organismo Supervisor son aquellas referidas al sentido y alcance de la normativa de contrataciones del Estado, planteadas sobre temas genéricos y vinculados entre sí, sin hacer alusión a asuntos concretos o específicos, de conformidad con lo dispuesto por el literal i) del artículo 58 de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobada mediante Decreto Legislativo Nº 1017 (en adelante, la “Ley”), y la Segunda Disposición Complementaria Final de su reglamento, aprobado mediante Decreto Supremo Nº 184-2008-EF (en adelante, el “Reglamento”).

En ese sentido, la conclusión de la presente opinión no se encuentra vinculada necesariamente a situación particular alguna.

- CONSULTAS Y ANÁLISIS

Las consultas formuladas son las siguientes:

  - “¿Es posible, de acuerdo a los principios generales del derecho administrativo y los de la contratación publica, el incremento del plazo de la obra durante la ejecución del expediente técnico, entendiéndose éste no como una ampliación de plazo sino como un mayor plazo de ejecución de la obra el cual no implicará un incremento de los costos de la obra?” (sic).

    - En primer lugar, debe indicarse que el numeral 2) del artículo 41 del Reglamento define al concurso oferta como una modalidad de ejecución contractual en la cual “(…) el postor debe ofertar la elaboración del Expediente Técnico, ejecución de la obra y, de ser el caso el terreno. Esta modalidad sólo podrá aplicarse en la ejecución de obras que se convoquen bajo el sistema a suma alzada y siempre que el valor referencial corresponda a una Licitación Pública. Para la ejecución de la obra es requisito previo la presentación y aprobación del Expediente Técnico por el integro de la obra.” (El resaltado es agregado).

Como se aprecia, bajo la modalidad de concurso oferta, el postor oferta la elaboración del expediente técnico, la ejecución de la obra y, de así requerirlo las Bases del respectivo proceso de selección, el terreno.

Asimismo, para contratar una obra bajo esta modalidad, es necesario que se cumplan las siguientes condiciones: (i) que el objeto contractual corresponda a la ejecución de una obra; (ii) que el valor referencial corresponda al de una licitación pública; y (iii) que el sistema de contratación elegido sea a suma alzada.

    - En relación con el sistema de contratación por el cual se ejecuta una obra celebrada bajo la modalidad de concurso oferta; esto es, a suma alzada, el primer párrafo del numeral 1) del artículo 40 del Reglamento establece que el sistema a suma alzada es aplicable cuando: “(…) las cantidades, magnitudes y calidades de la prestación estén totalmente definidas en las especificaciones técnicas, en los términos de referencia o, en el caso de obras, en los planos y especificaciones técnicas respectivas. El postor formulará su propuesta por un monto fijo integral y por un determinado plazo de ejecución.” (El resaltado es agregado).

De la disposición citada se desprende que, en el sistema a suma alzada, al presentar sus propuestas durante el proceso de selección, el postor se obliga a realizar el íntegro de las prestaciones necesarias para la ejecución de la obra por el monto o precio ofertado en su propuesta económica. En esa medida, las obras ejecutadas bajo este sistema implican, como regla general, la invariabilidad del precio pactado, por lo que el contratista se obliga a realizar el íntegro de las prestaciones necesarias para la ejecución de la obra por el precio y en los plazos ofertados en sus propuestas económica y técnica, respectivamente.

Por tanto, en las obras que se ejecutan bajo la modalidad de concurso oferta, dado que el sistema de contratación aplicable es a suma alzada, el postor se obliga a ejecutar el íntegro de los trabajos necesarios para la ejecución de las prestaciones requeridas por la Entidad, por el precio y plazos ofertados en sus propuestas.

    - De otro lado, debe indicarse que el artículo 35 de la Ley, en su segundo párrafo, establece que: “El contrato entra en vigencia cuando se cumplan las condiciones establecidas para dicho efecto en las Bases y podrá incorporar otras modificaciones expresamente establecidas en el Reglamento”. (El subrayado es agregado).

De acuerdo con el artículo citado, una vez celebrado el contrato, este puede incorporar modificaciones siempre que estas se encuentren establecidas expresamente en el Reglamento. De lo contrario se vulnerarían los principios de Transparencia, Imparcialidad, Eficiencia, Libre Competencia y Trato Justo e Igualitario, al otorgarse un trato preferente al postor ganador de la buena pro en perjuicio de los demás postores que adecuaron sus propuestas económicas al valor referencial establecido en las Bases.

En ese sentido, en principio, el precio y plazos ofertados por un postor en sus propuestas durante un proceso de selección, no pueden ser modificados o variados durante la ejecución del respectivo contrato.

Sin embargo, adicionalmente a la regla general antes mencionada, la normativa de contrataciones del Estado contempla supuestos en los que, excepcionalmente, el monto o precio de un contrato de obra y su plazo pueden sufrir modificaciones o variaciones; entre estos supuestos se encuentran la potestad de ordenar la ejecución de prestaciones adicionales de obra o su reducción y las ampliaciones de plazo de obra, pero no se ha establecido la posibilidad de incrementar el plazo de la obra durante la elaboración del expediente técnico en el caso de obras ejecutadas bajo la modalidad de concurso oferta.

    - De conformidad con lo expuesto, en las obras convocadas bajo la modalidad de concurso oferta el contratista se encuentra obligado a ejecutar el contrato conforme con las Bases del proceso y el alcance de sus propuestas técnica y económica.

En esa medida, como regla general, no es posible modificar el plazo originalmente contratado, en tanto constituye un requerimiento técnico mínimo establecido en las Bases y una condición ofertada por el postor en su propuesta técnica. Sin perjuicio de ello, el plazo originalmente pactado podría modificarse si la Entidad establece la necesidad y ejerce la potestad de aprobar ampliaciones de plazo.

Cabe precisar que, durante la elaboración del expediente técnico en una obra contratada bajo la modalidad de concurso oferta, cuando se solicite la ampliación del plazo para la elaboración del expediente técnico, deben observarse las disposiciones del artículo 175 del Reglamento, las que establecen las causales y procedimiento de ampliación de plazo para servicios en general, incluidos los servicios de consultoría de obra, tal y como se desprende del criterio establecido en la Opinión Nº 073-2012/DTN.

En consecuencia, dado el sistema de contratación aplicable a las obras que se ejecutan bajo la modalidad de concurso oferta -suma alzada-, y lo dispuesto en el segundo párrafo del artículo 35 de la Ley, el contratista debe proyectar la obra y ejecutarla respetando las especificaciones técnicas establecidas por la Entidad, el plazo de ejecución contractual y los montos ofertados en su propuesta económica; por su parte, la Entidad sólo debe pagar al contratista el monto o precio de su oferta económica.

    - Sin perjuicio de lo expuesto, debe considerarse que para el inicio de la ejecución de una obra bajo la modalidad de concurso oferta, es requisito previo la presentación del expediente técnico completo ante la Entidad para su aprobación.

Al respecto, debe indicarse que si bien el contratista debe proyectar la obra y ejecutarla respetando los plazos y el precio pactados, tanto el plazo de elaboración del expediente técnico como el de ejecución de la obra son establecidos en función de los estudios de pre inversión realizados para obtener la viabilidad del proyecto en el SNIP, los mismos que constituyen estudios preliminares. Por ello, el plazo establecido en los estudios preliminares puede variar, debido a que el expediente técnico de obra contiene estudios más exactos y actualizados.

En esa medida, si en el marco de la ejecución de una obra bajo la modalidad de concurso oferta, el contratista presenta para la aprobación de la Entidad un expediente técnico en el cual el plazo para la ejecución de la obra se incrementa respecto del previsto en las Bases y ofertado en su propuesta técnica, en una decisión de gestión de su exclusiva responsabilidad, la Entidad podría aprobar dicho expediente siempre que la modificación del plazo no determine la variación del precio de la ejecución de la obra, dado que el contrato ha sido celebrado a suma alzada.

  - “¿Sería posible un procedimiento ad hoc y/o la suscripción de una adenda?”

De conformidad con lo señalado al absolver la consulta anterior, el único supuesto previsto por la normativa de contrataciones del Estado para modificar el plazo de ejecución de la obra es la “ampliación de plazo”, conforme a las causales y procedimiento previstos en los artículos 200 y 201 del Reglamento, respectivamente.

En esa medida, si una Entidad, en una decisión de gestión de su exclusiva responsabilidad, opta por aprobar un expediente técnico con un plazo de ejecución de obra distinto al inicialmente previsto en las Bases -dado que dicha variación no modifica el monto de la ejecución de la obra-, debe consultar a su asesoría jurídica interna el procedimiento y formalidades aplicables para dicha aprobación.

- CONCLUSIONES

En las obras convocadas bajo la modalidad de concurso oferta el contratista debe ejecutar la obra respetando el plazo establecido en las Bases y en su propuesta técnica y el monto de su oferta económica. Sin perjuicio de ello, si el contratista presenta para la aprobación de la Entidad un expediente técnico en el cual el plazo para la ejecución de la obra se incrementa respecto del previsto en las Bases y ofertado en su propuesta técnica, bajo una decisión de gestión de su exclusiva responsabilidad la Entidad podría aprobar dicho expediente siempre que la modificación del plazo no determine la variación del precio de la ejecución de la obra, para lo cual deberá consultar con su asesoría jurídica interna el procedimiento y formalidades que sean necesarios para la aprobación de dicho expediente.

Jesús María, 23 de julio de 2012

AUGUSTO EFFIO ORDÓÑEZ

Director Técnico Normativo

CVP/.

# Footnotes

Cabe precisar que en el caso de obras ejecutadas bajo la modalidad de concurso oferta en las Bases se establecen tanto el plazo para la elaboración del expediente técnico y la ejecución de la obra, como el monto de cada una de estas prestaciones, en función de los estudios de pre inversión realizados para obtener la viabilidad del proyecto en el SNIP.

De conformidad con lo establecido en el artículo 142 del Reglamento, el contrato está conformado por el documento que lo contiene, las Bases Integradas y la oferta ganadora, así como los documentos derivados del proceso de selección que establezcan obligaciones para las partes y que hayan sido expresamente señalados en el contrato.

De conformidad con los artículos 207 y 208 del Reglamento.

Cuyas causales, procedimiento y efectos se encuentran regulados en los artículos 200, 201 y 202 del Reglamento.

El plazo originalmente pactado deriva de las condiciones establecidas en las Bases y de la propuesta técnica del postor.

Según Pronunciamiento Nº 044-2008/DOP, la Dirección de Operaciones (actualmente DTN) al absolver la observación Nº 78 estableció lo siguiente:

“No obstante, como se advierte del numeral citado, la Entidad ha aplicado la misma regulación a la ampliación del plazo de elaboración de expediente y a la ampliación del plazo de ejecución de la obra, generando la incongruencia advertida por el observante.

En este sentido, si bien los artículos 258º y 259º resultan aplicables a la ampliación del plazo de ejecución de la obra, no pueden ser aplicados a la ampliación del plazo de elaboración del expediente técnico, pues la elaboración del expediente técnico implica la prestación de un servicio de consultoría, correspondiendo la aplicación del artículo 232º del Reglamento”. (El subrayado es agregado).

En dicha opinión se indica que las reglas aplicables a la ejecución de obras bajo la modalidad de concurso oferta dependerán del tipo de prestación que involucren: a la elaboración del expediente técnico se le aplicarán las normas correspondientes a servicios y a la ejecución de obra se le aplicaran las disposiciones correspondientes a obras, principalmente.